| HĐND TỈNH KON TUM BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 18 /BC-BKTNS | Kon Tum, ngày 04 tháng 3 năm 2021 |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án

Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy; dự thảo Nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019(); trên cơ sở Báo cáo số 39/BC-SKHĐT ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy là đúng thẩm quyền theo quy định.

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy có tổng mức đầu tư khoảng 50.000 triệu đồng, thuộc dự án nhóm C; nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; dự án do Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy làm chủ đầu tư. Quy mô: Công trình giao thông, cấp IV; Phần đường: Chiều dài khoảng 9,54 km (không bao gồm chiều dài cầu và đường hai đầu cầu); Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng Bm = 3,5m, lề đường mỗi bên rộng 1,5m. Mặt đường bằng bê tông nhựa; Công trình thoát nước: Sửa chữa, cải tạo lại các vị trí bị hư hỏng; Xây dựng mới 01 cầu có chiều dài khoảng 165m, khổ cầu rộng 7m. Thời gian thực hiện dự án 03 năm (Từ năm 2022).

Mục tiêu đầu tư dự án là phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa; đồng thời, kết nối với mạng lưới giao thông trong vùng tạo thành mạng lưới giao thông thông suốt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ning, trật tự an toàn xã hội của xã Đăk Pne nói riêng, huyện Kon Rẫy nói chung..

(Thông tin chi tiết của Dự án tại hồ sơ kèm theo Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 28/02/2021 của UBND tỉnh)

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách

Qua nghiên cứu hồ sơ dự thảo Nghị quyết và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy là cần thiết. Dự án đảm bảo phù hợp theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kon Rẫy đến năm 2020, định hướng đến năm 2025(); phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035(). Dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh() và được các cơ quan chuyên môn thẩm định đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư().

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2021. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Thường trực HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Lưu: VT, Ban KT-NS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN Đã ký Hồ Văn Đà |
| --- | --- |

# Footnotes

() “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.”

() Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh.

() Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh.

() Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

() Báo cáo số 39/BC-SKHĐT ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.