| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Kon Tum, ngày tháng năm 2021 |

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng

tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số …/TTr-UBND ngày … tháng … năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân, ý kiến thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675.

1. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện, đồng bộ mạng lưới giao thông đô thị, góp phần mở rộng không gian đô thị thành phố Kon Tum theo quy hoạch; đảm bảo kết nối Quốc lộ 24 với Tỉnh lộ 671, Tỉnh lộ 675 và Quốc lộ 14C; góp phần chia sẻ lưu lượng giao thông trên trục đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 24 qua trung tâm thành phố Kon Tum. Tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải hành khách, hàng hóa... của nhân dân trên địa bàn thành phố Kon Tum và khu vực lân cận.

2. Quy mô đầu tư:

- Phạm vi đầu tư: Điểm đầu giao với Quốc lộ 24 tại Km164+730; điểm cuối giao với Tỉnh lộ 671 tại Km30+050.

- Quy mô đầu tư: Đường giao thông dài khoảng 3,43km; nền đường rộng 12,0m; mặt đường bê tông nhựa rộng 9,0m; lề đường rộng 2x1,5=3m; hệ thống thoát nước và an toàn giao thông.

3. Dự án nhóm: B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 94.969 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

7. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI thông qua ngày … tháng … năm 2021/.

| Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Ban công tác Đại biểu Quốc hội; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; - Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố; - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh; - Báo Kon Tum; - Đài PT-TH tỉnh; - Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, TH. | CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Hòa |
| --- | --- |

# Text boxes

Dự thảo