| HĐND TỈNH KON TUM ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 13 /BC-ĐGS | Kon Tum, ngày 12 tháng 6 năm 2020 |

BÁO CÁO

Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND

ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh, Kỳ họp thứ 10.

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020; Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 36). Từ ngày 05/5 đến ngày 05/6/2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36 tại các huyện Kon Plông, Đăk Hà, Sa Thầy, thành phố Kon Tum, Ban quản lý các dự án 98 tỉnh và làm việc với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, UBND tỉnh(), kết quả như sau:

I. Kết quả đạt được

1. Công tác chỉ đạo, điều hành việc thực hiện và tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 36

- Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 36, UBND tỉnh đã ban hành Danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn (sau đây viết tắt là dự án) trên địa bàn tỉnh(); Quy định việc khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh(); Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh(); Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh() và có nhiều nội dung chỉ đạo, điều hành liên quan().

- Các sở ngành và UBND các huyện, thành phố có dự án đã tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 36 và các văn bản pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố đã công bố Danh mục dự án trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, Đài phát thanh - truyền hình và niêm yết tại địa phương có quỹ đất thực hiện dự án.

2. Sự phối hợp, tham gia của chính quyền địa phương và các ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục thuế; Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã thực hiện và phối hợp thực hiện tốt việc tham mưu UBND tỉnh và hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm định các dự án().

- UBND các huyện, thành phố đã trình HĐND cùng cấp ban hành Nghị quyết về phương án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng kết cầu hạ tầng trên địa bàn huyện; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.

3. Kết quả triển khai thực hiện các dự án

- Đến ngày 29/02/2020: Tổng số dự án được HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh thống nhất danh mục là 52 dự án. Trong đó có: 14 dự án đã hoàn thành; 18 dự án đang thực hiện; 09 dự án chưa thực hiện và 11 dự án không thực hiện, không tiếp tục khai thác quỹ đất hoặc chuyển sang hình thức đầu tư khác (có Phụ lục I kèm theo).

- UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố về cơ bản đã triển khai thực hiện các dự án theo đúng các bước, trình tự, thủ tục quy định().

Trong đó, UBND huyện Kon Plông và Sa Thầy đã phối hợp với các đơn vị có liên quan làm tốt việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo từng lô, đã tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực sự có nhu cầu tiếp cận được nguồn đất đai hợp pháp để sản xuất, kinh doanh, xây dựng nhà ở; đồng thời, giá trúng đấu giá tăng đáng kể so với giá khởi điểm (đa số tăng từ 1,5 đến 02 lần; một số lô tăng 03 lần so với giá khởi điểm), đã mang lại nguồn thu khá lớn cho ngân sách.

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và việc thực hiện kết luận, kiến nghị đối với dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn

Đến ngày 29/02/2020, có 09/32 dự án đã hoàn thành và đang thực hiện được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán(). Bên cạnh những kết quả đạt được, các Đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã chỉ ra các hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, chủ yếu liên quan đến công tác lập quy hoạch chi tiết; xây dựng và lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình; lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản; lựa chọn nhà thầu; quản lý chất lượng công trình.

Thực hiện kết luận, kiến nghị của các Đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hầu hết các địa phương, đơn vị đã kịp thời ban hành và thực hiện kế hoạch khắc phục các hạn chế đã được các Đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chỉ ra; đồng thời, nghiêm túc tổ chức kiểm điểm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân vi phạm.

5. Đánh giá chung

- Về  tài chính: Qua tính toán, 32 dự án đã và đang thực hiện cơ bản đảm bảo(). Đến ngày 30/4/2020, có 22/32 dự án đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với tổng số tiền thu được là 1.258.371,990 triệu đồng. Trong đó, sử dụng để chi phí cho 21/22 dự án khoảng 1.067.834,009 triệu đồng(); số còn lại nộp ngân sách của 20/22 dự án khoảng 165.866,592 triệu đồng để điều tiết cho ngân sách các cấp theo tỷ lệ(); đối với số tiền các đơn vị, địa phương được hưởng được dùng để thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định, trong đó chủ yếu chi cho đầu tư phát triển (có Phụ lục II kèm theo).

- Tác động đến kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân trên địa bàn: Qua thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho thấy tiềm năng đất đai được khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả đã tạo nguồn ngân sách khá lớn cho đầu tư phát triển; hình thành và kết nối cơ sở hạ tầng kỹ thuật của khu vực dự án với các khu vực lân cận đồng bộ, hiện đại hơn; từng bước mở rộng, chỉnh trang đô thị; đáp ứng phần nào nhu cầu đất đai của tổ chức, doanh nghiệp và người dân để ở, sản xuất, kinh doanh, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. Hạn chế, Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

1. Hạn chế

- Công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong việc đầu tư một số dự án còn hạn chế().

- Một số dự án chưa có quyết định giao đất để thực hiện dự án(); đất thuộc quy hoạch di tích lịch sử, đất rừng đặc dụng nhưng vẫn được trình cấp có thẩm quyền đưa vào danh mục().

- Tên một số dự án không thống nhất giữa danh mục dự án được HĐND, Thường trực HĐND tỉnh thông qua với tên dự án được UBND huyện phê duyệt().

- Một số dự án trong quá trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa thực hiện việc thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá theo quy định().

- Việc triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án còn hạn chế, chưa đảm bảo quy định().

- Một số dự án: về diện tích đất và quy mô đầu tư có sự chênh lệch giữa chủ trương đầu tư với phương án quy hoạch chi tiết mặt bằng để phân lô khai thác quỹ đất(); diện tích đất thực hiện vượt so với kế hoạch sử dụng đất().

- Một số dự án không đánh giá kỹ tính hiệu quả, tính khả thi, cộng với sự thay đổi về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng nên phải tạm dừng, không triển khai thực hiện(). Một số dự án có điều chỉnh không tiếp tục khai thác quỹ đất hoặc chuyển sang hình thức đầu tư khác nhưng các đơn vị không kiểm tra, báo cáo kịp thời để điều chỉnh cho phù hợp(). Một số dự án đã được cơ quan có thẩm quyền thống nhất đưa vào danh mục, cho chủ trương đầu tư nhưng kéo dài qua nhiều năm vẫn chưa thực hiện().

- Trong quá trình triển khai dự án, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư chưa báo cáo đầy đủ, kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Xây dựng để xem xét, xử lý().

- Có huyện chưa kịp thời triển khai thực hiện kết luận qua thanh tra dự án().

2. Khó khăn, vướng mắc

- Quốc hội đã ban hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và giao cho Chính phủ quy định chi tiết Điều 118 về việc khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên, đến nay Chính phủ mới chỉ có hướng dẫn đối với một số lĩnh vực (như khai thác quỹ đất gắn với công trình kết cấu hạ tầng đường bộ tại Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019,…), chưa có văn bản hướng dẫn chung nên việc triển khai còn lúng túng đối với một số lĩnh vực khác().

- Hiện nay chưa có hướng dẫn chi tiết việc giao đất cho tổ chức (là đơn vị nhà nước) để thực hiện dự án do tỉnh quản lý (hiện nay chủ đầu tư dự án là 1 đơn vị, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất lại là đơn vị khác)().

- Công tác thu hồi đất của các công ty, nông lâm trường tại một số vị trí đất trên địa bàn huyện Đăk Hà để thực hiện dự án còn có một số khó khăn(); các công ty, nông, lâm trường đóng chân trên địa bàn không được tự quyết trong công tác thu hồi đất.

- Việc bố trí kinh phí để bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu còn khó khăn().

- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn và kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án (có Phụ lục III kèm theo)().

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân khách quan

Ngân sách của địa phương còn hạn chế; một số vấn đề liên quan đến khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể.

3.2. Nguyên nhân chủ quan

- Một số chủ đầu tư chưa làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là việc nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, xây dựng dự án đảm bảo hiệu quả, khả thi; quá trình triển khai chưa kịp thời thông tin, báo cáo những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

- Một số sở ngành chưa làm tốt công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nội dung quản lý nhà nước được giao liên quan đến triển khai các dự án. Một số chủ đầu tư chưa nghiên cứu kỹ quy trình thủ tục thực hiện nên việc triển khai còn lúng túng, chậm trễ, sai sót.

- Năng lực của một số công chức, viên chức làm công tác khai thác, phát triển quỹ đất ở một số đơn vị còn hạn chế.

III. Kiến nghị

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh thực hiện và chỉ đạo thực hiện:

1. Nghiên cứu, trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ và ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 36 đảm bảo phù hợp với thực tiễn ở địa phương và quy định hiện hành.

- Rà soát lại tất cả các dự án đã được đưa vào danh mục nhưng không hiệu quả, chưa thực hiện (nhất là các dự án đã kéo dài nhiều năm) hoặc không thực hiện, kịp thời đưa ra khỏi danh mục() hoặc triển khai bằng các hình thức khác để quỹ đất được khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh gây ra các dự án treo, quy hoạch treo.

- Đối với các dự án đang thực hiện: Tiếp tục triển khai theo quy định đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đồng thời, chỉ đạo chủ đầu tư làm tốt việc báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư các dự án theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

2. Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chú trọng việc lựa chọn vị trí khai thác quỹ đất; đánh giá tính khả thi, hiệu quả của dự án; xây dựng và triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có) đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như hài hòa lợi ích của Nhà nước, Nhân dân và Nhà đầu tư. Đối với các dự án khai thác quỹ đất ở những nơi đông dân cư đang sinh sống, canh tác ổn định; khu vực công trình quốc phòng, an ninh, di tích lịch sử thì chủ đầu tư cần rà soát, đánh giá kỹ về quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khảo sát ý kiến Nhân dân vùng dự án để các dự án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng bảo đảm tính khả thi trước khi trình xin chủ trương đầu tư().

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng và ban hành hướng dẫn chi tiết việc giao đất cho tổ chức (là đơn vị nhà nước) để thực hiện dự án.

4. Các sở ngành, địa phương có liên quan thực hiện tốt việc công bố, công khai, niêm yết, tuyên truyền rộng rãi các khu vực, vị trí, dự án thực hiện khai thác quỹ đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện theo quy định.

5. Chủ đầu tư và đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ ngay từ đầu với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở các cấp theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh, nhất là việc tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn pháp luật liên quan để người dân hiểu và tự giác thực hiện, bảo đảm cho công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... của từng dự án được triển khai theo đúng tiến độ đã xác định.

6. Đơn vị có tài sản đấu giá cần thỏa thuận với tổ chức đấu giá lựa chọn hình thức đấu giá phù hợp. Đối với phương án đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cần chỉ đạo nghiên cứu, khảo sát kỹ lưỡng trước khi xem xét, quyết định lựa chọn phương án đấu giá, để vừa giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân (cả trong và ngoài vùng dự án) có nhu cầu thực sự có thể tiếp cận, tham gia đấu giá để có đất xây dựng nhà ở, sản xuất, kinh doanh; đồng thời, vừa đảm bảo dự án sớm hoàn thành và mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách.

7. Các sở ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư về trình tự, thủ tục thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong quá trình triển khai để kịp thời nắm bắt, khắc phục những hạn chế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.

8. Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh khi ký hợp đồng về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Dự án khu vực đất tại Tổ dân phố 7 và khu vực Tổ dân phố 9, Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà.

9. Có giải pháp hiệu quả, kịp thời để khắc phục hạn chế, khó khăn (tại mục II của Báo cáo) và xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các kiến nghị của một số địa phương, sở ngành (tại Phụ lục IV kèm theo).

Trên đây là Báo cáo của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36. Kính trình HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 10 xem xét./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c); - Thường trực HĐND tỉnh; - Thành viên Đoàn giám sát; - Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; - Lưu: VT, ĐGS. | TM. ĐOÀN GIÁM SÁT TRƯỞNG ĐOÀN Đã ký Kring Ba PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH |
| --- | --- |

# Footnotes

() Đối với các địa phương, đơn vị còn lại Đoàn giám sát thông qua báo cáo, gồm: huyện Kon Rẫy, Ia H'Drai, Đăk Tô, Đăk Glei; Ban quản lý khu kinh tế tỉnh; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh (riêng huyện Ngọc Hồi và Tu Mơ Rông không có dự án khai thác quỹ đất).

() Tại Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 04/02/2013; Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 17/01/2014; Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 24/02/2014 của UBND tỉnh.

() Tại Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 và Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh.

() Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh.

() Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh.

() Như: Công văn số 2691/UBND-KT ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh về việc đầu tư các dự án khai thác quỹ đất để tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3538/UBND-KT ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh;…

() Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 973/SKHĐT-TH ngày 20/6/2014 về việc hướng dẫn Mẫu Tờ trình và Đề cương nhiệm vụ các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn. Liên ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính ban hành Hướng dẫn số 115/LN-SKHĐT-STC ngày 29/01/2015; Hướng dẫn số 686/LN ngày 31/5/ 2017; Hướng dẫn số 1483/LN ngày 20/8/2018 về thực hiện trình tự thủ tục đối với các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh. Liên ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh ban hành Hướng dẫn số 1684/LN: KHĐT-TC-CT-KBNN ngày 23/8/2019 về việc hướng dẫn hạch toán nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn…

() Như việc: Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định đầu tư ; công bố, công khai danh mục quỹ đất, dự án ; lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng của các dự án; xây dựng phương án và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có); tổ chức đấu thầu dự án, công trình; xây dựng phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn thanh toán cho công trình, dự án; huy động vốn thực hiện dự án khi chưa có nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất; thanh toán, hạch toán thu và quản lý tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất; phân bổ, giải ngân vốn đầu tư; quản lý các dự án đầu tư; quyết toán dự án hoàn thành...

() - Thanh tra: Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực đất phía Tây Quốc lộ 14 (Đoạn từ Chùa Kỳ Quang đến đường dây 500KV) (Thanh tra tỉnh thanh tra); Dự án khai thác quỹ đất gắn với tài sản trên đất công trình Mở rộng chợ trung tâm huyện Sa Thầy (Thanh tra huyện thanh tra);…

- Kiểm tra: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất, mở rộng không gian đô thị trung tâm phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum (Sở Xây dựng kiểm tra công trình xây dựng).

- Kiểm toán:  Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu đô thị phía Nam cấu Đăk Bla, thành phố Kon Tum do Ban quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư (Kiểm toán khu vực XII kiểm toán); Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu Trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum do UBND huyện Ia H'Drai làm chủ đầu tư (Kiểm toán khu vực XII kiểm toán).

() Chỉ có Dự án Khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu quy hoạch phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum do UBND thành phố Kon Tum làm chủ đầu tư có chênh lệch thu-chi là - 697,594 triệu đồng. Lý do: UBND tỉnh giao 09 lô đất cho Hội thánh Kon Tum để xây dựng công trình và UBND thành phố giao 01 lô đất để tái định cư cho hộ ông Trần Hoài Nam và bà Nguyễn Thị Hiền. Đối với phần nguồn vốn đầu tư còn thiếu khoảng 337,6 triệu đồng (đã trừ chi phí dự phòng của dự án 360 triệu đồng), UBND thành phố sẽ cân đối bố trí từ nguồn khác ngân sách thành phố để đảm bảo thực hiện hoàn thành dự án.

() Còn Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng, bố trí dân cư dọc hai bên Quốc lộ 14C đoạn từ Trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai đến ngã ba Quốc lộ 14C - Sê San 3, huyện Ia H’Drai: Chưa có số liệu (vì chưa giải ngân chi phí dự án) (Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh).

() Còn Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum và Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng, bố trí dân cư dọc hai bên Quốc lộ 14C đoạn từ Trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai đến ngã ba Quốc lộ 14C - Sê San 3, huyện Ia H’Drai: Chưa có số liệu. Hiện tại dự án đang thực hiện, sau khi dự án hoàn thành và quyết toán, số tiền còn lại sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước và phân chia tỷ lệ (Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh).

() Như: Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum; Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo KonKlor)...

() Như: - Dự án do UBND huyện Sa Thầy làm chủ đầu tư: (1) Dự án khai thác quỹ đất gắn với tài sản trên đất công trình Mở rộng chợ trung tâm huyện Sa Thầy; (2) Dự án điểm dân cư thôn 1, thị trấn Sa Thầy.

- Dự án do UBND thành phố Kon Tum làm chủ đầu tư: (1) Dự án khu đô thị phía Bắc Duy Tân, thành phố Kon Tum; (2) Dự án khu đô thị phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum.

() Dự án xây dựng điểm dân cư tiếp giáp với điểm cao 601 xã Đăk La, huyện Đăk Hà trùng với quy hoạch di tích lịch sử điểm cao 601; Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực đất phía Tây Quốc lộ 14 (đoạn từ đường dây 500KV đến giáp ranh giới xã Đăk Hring), khu vực đất này thuộc đất rừng Đặc dụng.

() 1. Dự án do UBND huyện Đăk Hà làm chủ đầu tư:

- Dự án khu vực đất tại tổ dân phố 10: Danh mục dự án được  HĐND, Thường trực HĐND tỉnh thông qua là Dự án khu vực đất tại tổ dân phố 10; trong khi Danh mục dự án được UBND huyện phê duyệt là Dự án khu vực đất tổ dân phố 10, thị trấn Đăk Hà (phía sau khu tái định cư cũ) và Dự án khu vực đất tổ dân phố 10, thị trấn Đăk Hà (đường Hai Bà Trưng bên kia suối đến nhà ông Đoàn Ngọc Còi).

- Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực đất phía Tây Quốc lộ 14 (Đoạn từ Chùa Kỳ Quang đến đường dây 500KV): Danh mục dự án được  HĐND, Thường trực HĐND tỉnh thông qua là Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực đất phía Tây Quốc lộ 14 (Đoạn từ Chùa Kỳ Quang đến đường dây 500KV); trong khi Danh mục dự án được UBND huyện phê duyệt là Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu vực đất phía tây Quốc lộ 14, tại thôn 3, xã Đăk Mar (Đoạn từ chùa Kỳ Quang đến giáp đường dây 500 KV).

2. Dự án do UBND huyện Kon Plông làm chủ đầu tư: Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu dân cư phía Đông trung tâm hành chính huyện Kon Plông và Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Đông Bắc đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông về tên gọi dự án chưa phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn huyện Kon Plông được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 và chưa phù hợp với Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 12/4/2018 của HĐND huyện Kon Plông.

() Các dự án đã thực hiện do UBND các huyện Đăk Hà, Sa Thầy và Kon Plông làm chủ đầu tư.

() - Hầu hết các dự án do UBND huyện Đăk Hà làm chủ đầu tư, đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đều thực hiện đấu giá trọn gói (như Dự án khu vực đất phía Tây Quốc lộ 14 - Đoạn từ Chùa Kỳ Quang đến đường dây 500KV; Dự án khu vực đất ở Tổ dân phố 7, thị trấn Đăk Hà - khu vực sát với sân phơi ông Phạm Hồng Lợi; Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực Tổ dân phố 9, thị trấn Đăk Hà - phía trước Trung tâm dạy nghề huyện Đăk Hà...); riêng Dự án khu vực đất phía Tây Quốc lộ 14 (Đoạn từ Chùa Kỳ Quang đến đường dây 500KV), UBND tỉnh ban hành Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất theo từng lô nhưng khi UBND huyện Đăk Hà ban hành Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 phê duyệt phương án đấu giá và kết quả trúng đấu giá sau này theo hình thức trọn gói, đã làm cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực sự có nhu cầu khó có khả năng tiếp cận.

- UBND huyện Đăk Hà giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh để tổ chức bán đấu giá 0,26 ha của Dự án khu vực đất tại Tổ dân phố 7 và khu vực Tổ dân phố 9, Thị trấn Đăk Hà (giá trị hợp đồng là 64 triệu đồng), nhưng Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh không thực hiện, lại hợp đồng với Công ty TNHH MTV Dương Châu Land tổ chức bán đấu giá với giá 10 triệu đồng (hưởng chênh lệch 54 triệu đồng) là không đảm bảo quy định.

() Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại khu vực tổ dân phố 9, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà (phía trước Trung tâm dạy nghề huyện Đăk Hà) do UBND huyện Đăk Hà làm chủ đầu tư:

- Về diện tích sử dụng đất: Chủ trương đầu tư theo QĐ 682 ngày 27/6/2016 là 24.718m2; Phương án của huyện theo QĐ 1313 ngày 13/10/2016 là 24.364m2: chênh lệch giảm 354m2.

- Về diện tích đất đấu giá: Chủ trương đầu tư theo QĐ 682 ngày 27/6/2016 là 17.871m2; Phương án của huyện theo QĐ 1313 ngày 13/10/2016 là 19.860m2: chênh lệch  tăng 1.989m2.

- Về diện tích đất đầu tư hạ tầng và khác: Chủ trương đầu tư theo QĐ 682 ngày 27/6/2016 là 6.847m2; Phương án của huyện theo QĐ 1313 ngày 13/10/2016 là 4.504m2 (đã bao gồm đất dự phòng đấu giá 1.276m2): chênh lệch giảm 2.343m2.

() Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Điểm dân cư cuối đường Hai Bà Trưng (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường vào UBND xã Đăk Ngọk) do UBND huyện Đăk Hà làm chủ đầu tư: có diện tích vượt so với kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh là 0.54ha (kế hoạch là 0.33ha; phương án thực hiện là 0.87ha).

() Như: - 02 dự án do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư: (1) Dự án đầu tư hạ tầng để phát triển quỹ đất tại Khu đô thị Tây Bờ Y - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; (2) Dự án Đầu tư hạ tầng để phát triển quỹ đất tại Khu trung tâm hành chính - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- 02 dự án do UBND huyện Đăk Tô làm chủ đầu tư: (1) Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phía Nam thị trấn Đăk Tô; (2) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thôn 6, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô.

() Như: Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kết hợp phát triển quỹ đất tạo vốn dọc kè chống sạt lở sông ĐăkBla (đoạn từ phường Quyết Thắng - Cầu sắt xã Vinh Quang) do UBND thành phố làm chủ đầu tư (điều chỉnh không còn hạng mục khai thác quỹ đất); Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất đối với Khu tập thể Trần Cao Vân, Thành phố Kon Tum do UBND thành phố làm chủ đầu tư (dừng khai thác quỹ đất và chuyển sang làm công viên cây xanh)…

() Như: Dự án xây dựng các tuyến đường nội bộ phân chia lô đất theo từng điểm dân cư xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà phục vụ cho xây dựng nông thôn mới do UBND huyện Đăk Hà làm chủ đầu tư được thống nhất trong danh mục từ năm 2012; Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei do UBND huyện Đăk Glei làm chủ đầu tư đã thống nhất trong danh mục từ năm 2014, cho chủ trương đầu tư năm 2016…

() Báo cáo của Sở Xây dựng (Báo cáo số 51/BC-SXD ngày 10/3/2020).

() UBND huyện Đăk Hà chậm thực hiện việc báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị biện pháp xử lý đã chỉ ra trong Kết luận số 09/KL-TTr ngày 28/11/2019 của Thanh tra tỉnh đối với Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Tây quốc lộ 14 (đoạn từ chùa Kỳ Quang đến đường dây 500 KV).

() Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Báo cáo số 85/BC-SKHĐT ngày 09/4/2020); UBND huyện Sa Thầy (Báo cáo số 168/BC-UBND ngày 26/3/2020); UBND huyện Kon Plông (Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 20/3/2020).

() Báo cáo của Ban quản lý các dự án 98 (tại buổi làm việc với Ban).

() Báo cáo của UBND huyện Đăk Hà (Báo cáo số 369/BC-UBND ngày 22/5/2020), như: Công ty TNHH MTV cà phê 734 chưa thống nhất chủ trương thu hồi đất đối với Dự án đất công ty cà phê 734 đoạn nối tiếp sân phơi (đường đi thôn Kon Gung, xã Đăk Mar); Công ty TNHH MTV cà phê 731 và Tổng Công ty cà phê Việt Nam chưa thống nhất chủ trương thu hồi đất đối với Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực đất đường Quang Trung, tổ dân phố 2, thị trấn Đăk Hà.

() Báo cáo của UBND huyện Đăk Hà (Báo cáo số 369/BC-UBND ngày 22/5/2020); UBND huyện Đăk Glei (Báo cáo số 190/BC-UBND ngày 25/3/2020); UBND thành phố Kon Tum (Báo cáo số 434/BC-UBND ngày 21/5/2020).

() Báo cáo của Ban quản lý các dự án 98 (tại buổi làm việc với Ban); UBND thành phố Kon Tum (Báo cáo số 434/BC-UBND ngày 21/5/2020 và Báo cáo số 461/BC-UBND ngày 28/5/2020); Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh (Báo cáo số 24/BC-TTPTQĐ ngày 04/3/2020).

() Gồm các dự án đã được HĐND và Thường trực HĐND tỉnh thống nhất.

() - Đối với các dự án có trong danh mục đã được HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới (nếu có).

- Đối với các dự án dự kiến triển khai mới theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định liên quan. Để tránh như trước đây, một số dự án kéo dài qua nhiều năm nhưng vẫn không thực hiện được (như tại ghi chú số 23) và dự án không thực hiện được do vướng quy hoạch, như: Dự án xây dựng điểm dân cư tiếp giáp với điểm cao 601 xã Đăk La, huyện Đăk Hà...