| HĐND TỈNH KON TUM BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 42 /BC-BKTNS | Kon Tum, ngày 23 tháng 4 năm 2021 |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum; dự thảo Nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 15 tháng 01 năm 2016; Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai thực hiện tại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn thi hành; để tiếp tục triển khai thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh là đúng thẩm quyền theo quy định.

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021, dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 15 tháng 01 năm 2016 với tổng mức đầu tư là 59.252 triệu đồng, Trong đó: Nguồn vốn NSTW hỗ trợ chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng là 41.480 triệu đồng; phần còn lại 17.772 triệu đồng là nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. Tuy nhiên, trong giai đoạn năm 2016-2020, Trung ương chỉ bố trí 600 triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án. Vì vậy, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai thực hiện.

Theo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua() dự kiến kế hoạch vốn bố trí để thực hiện dự án là 39.100 triệu đồng, từ nguồn cân đối ngân sách địa phương. Do đó, để triển khai thực hiện dự án cần phải điều chỉnh chủ trương đầu tư cho phù hợp.

Trên cơ sở quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh các nội dung sau:

| Nội dung | Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 15/01/2016 của Thường trực HĐND tỉnh | Nội dung điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| 1. Mục tiêu đầu tư | Đáp ứng nhu cầu thu tài liệu thuộc nguồn nộp lưu theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Từng bước hiện đại hóa công tác lưu trữ, khai thác sử dụng tài liệu phục vụ công chúng trong việc nghiên cứu, đồng thời giới thiệu trưng bày và triển lãm tài liệu lưu trữ tỉnh; góp phần tạo nên bộ mặt kiến trúc chung của đô thị loại II trong tương lai của thành phố Kon Tum. | - Xây dựng, tạo lập cơ sở vật chất kỹ thuật (Nhà cửa, kho tàng, cơ sở làm việc, trang thiết bị...) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu về lưu trữ tài liệu bằng giấy và bằng điện tử thuộc nguồn nộp thu lưu theo quy định hiện hành nằm rải rác ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kon Tum. - Từng bước áp dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác lưu trữ và khai thác sử dụng tài liệu phục vụ tổ chức, cá nhân có nhu cầu khi đến khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ để phục vụ mục đích công tác, nghiên cứu khoa học và nhu cầu chính đáng khác; đồng thời kết hợp, giới thiệu, trưng bày và triển lãm tài liệu lưu trữ phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh. |
| 2. Quy mô đầu tư | Trung tâm lưu trữ quy mô nhà 9 tầng, diện tích xây dựng 2.710 m2 (trong đó: Khối hành chính, sử dụng tài liệu 743 m2; khối kho lưu trữ 1.967 m2) và trang thiết bị chuyên dùng. | - Nhà kho lưu trữ tài liệu giấy kết hợp kho lưu trữ điện tử và các phòng làm việc nghiệp vụ, diện tích sàn khoảng 2.329,5 m2. - San lấp mặt bằng: Khoảng 4.000 m2. - Cổng, tường rào, sân bê tông, các hạng mục phụ trợ: Nhà trực; Ga ra xe máy, xe ô tô; Bãi đỗ xe ô tô; Cây xanh tiểu cảnh, thảm cỏ; Giếng khoan; Hệ thống điện nước tổng thể; Hệ thống phòng cháy chữa cháy… - Trang thiết bị chuyên dùng: trang thiết bị bảo quản kho lưu trữ; thiết bị văn phòng, trình chiếu tư liệu, hình ảnh; … |
| 3. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn | - Tổng mức đầu tư: Khoảng 59.252 triệu đồng. - Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng 41.480 triệu đồng, phần còn lại 17.772 triệu đồng là nguồn cân đối ngân sách địa phương. | - Tổng mức đầu tư: Khoảng 39.098 triệu đồng. - Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác. |
| Nhóm dự án |  | Nhóm C |
| 5. Thời gian, tiến độ thực hiện | Giai đoạn 2016-2020 | - Thời gian thực hiện: 02 năm. - Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022-2023. |

(Thông tin chi tiết tại hồ sơ kèm theo Tờ trình số 30/TTr-UBND

ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh)

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách

Qua nghiên cứu hồ sơ dự thảo Nghị quyết và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh là cần thiết; nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư đảm bảo phù hợp với quy định, đã được các cơ quan chuyên môn thẩm định đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định().

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021; đồng thời đề nghị cơ quan trình tiếp thu, điều chỉnh bổ sung một số nội dung sau:

- Về nguồn vốn đầu tư: Đề nghị ghi cụ thể nguồn vốn() để làm cơ sở bố trí danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Đề nghị bổ sung nội dung: “Các nội dung khác thực hiện Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 15/01/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh”.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Thường trực HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Lưu: VT, Ban KT-NS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN Đã ký Hồ Văn Đà |
| --- | --- |

# Footnotes

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh.

() Báo cáo số 44/BC-SKHĐT ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

()Văn bản số419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025.

.