|  |  |
| --- | --- |
| HĐND TỈNH KON TUM  **BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 95 /BC-BKTNS | *Kon Tum, ngày 28 tháng 6 năm 2021* |

**BÁO CÁO THẨM TRA**

**Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Đường từ trung tâm huyện**

**kết nối đường Đông Trường Sơn**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường từ trung tâm huyện kết nối đường Đông Trường Sơn; dự thảo Nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

**1. Cơ sở pháp lý**

Căn cứ Khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019([[1]](#footnote-2)); trên cơ sở Báo cáo số 194/BC-SKHĐT ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Đường từ trung tâm huyện kết nối đường Đông Trường Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án là đúng thẩm quyền theo quy định.

**2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết**

Dự án Đường từ trung tâm huyện kết nối đường Đông Trường Sơn có tổng mức đầu tư khoảng 60.810 triệu đồng, thuộc dự án nhóm C; Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 khoảng 45.000 triệu đồng và nguồn vốn ngân sách huyện khoảng 15.810 triệu đồng; dự án do Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông làm chủ đầu tư. Về quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông có chiều dài khoảng 10,4km, nền đường rộng 6,5m; mặt đường 3,5m; lề đường rộng 2x1,5m, trong đó: Sửa chữa Đoạn từ Km9+385-Tỉnh lộ 676 đến Km6+751: Đường cấp V miền núi có chiều dài khoảng 6,7 km; nền đường rộng 6,5m; mặt đường bê tông nhựa rộng 3,5m; lề đường rộng 2x1,5m; bổ sung tường chắn bằng bê tông và gia cố mái taluy những điểm cần thiết; hệ thống thoát nước và an toàn giao thông. Sửa chữa, nâng cấp Đoạn từ Km6+751 đến Km10+413 (Km203+388 đường Đông Trường Sơn): Đường giao thông nông thôn cấp A có chiều dài khoảng 3,7 km; nền đường rộng 6,5m; mặt đường 3,5m; lề đường rộng 2x1,5m; bổ sung tường chắn bằng bê tông và gia cố mái taluy những điểm cần thiết; hệ thống thoát nước và an toàn giao thông.

Mục tiêu đầu tư dự án là đảm bảo giao thông kết nối giữa các vùng, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh quốc phòng; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và sản xuất. Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông của huyện Kon Plông.

*(Thông tin chi tiết của Dự án tại hồ sơ kèm theo Tờ trình số 105/TTr-UBND*

*ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)*

**3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách**

Qua nghiên cứu hồ sơ dự thảo Nghị quyết và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc đầu tư dự án Dự án Đường từ trung tâm huyện kết nối đường Đông Trường Sơn là cần thiết; phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của tỉnh([[2]](#footnote-3)); dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025([[3]](#footnote-4)) và được các cơ quan chuyên môn thẩm định đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư([[4]](#footnote-5)).

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Đường từ trung tâm huyện kết nối đường Đông Trường Sơn như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021. Đồng thời đề nghị cơ quan trình tiếp thu, điều chỉnh bổ sung một số nội dung sau:

- Trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, đề nghị chủ đầu tư tiến hành đánh giá hiện trạng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến đã được đầu tư, xác định những đoạn, hạng mục cần thiết phải nâng cấp, sửa chữa; rà soát, tính toán tổng mức đầu tư cho phù hợp, phát huy hiệu quả dự án, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Kon Plong bổ sung nguồn vốn ngân sách huyện đã cam kết vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện để làm cơ triển khai thực hiện.

- Về dự thảo Nghị quyết:

+ Đề nghị sửa đổi tên gọi của dự án như sau: “Dự án Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn”.

+ Tại phần Căn cứ, đề nghị bỏ căn cứ “*Căn cứ Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum*”.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ nhất xem xét, quyết định./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Thường trực HĐND tỉnh;  - Đại biểu HĐND tỉnh;  - UBND tỉnh;  - Lưu: VT, KT-NS. | **TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH**  **TRƯỞNG BAN**  **Đã ký**  **Hồ Văn Đà** |

1. “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.” [↑](#footnote-ref-2)
2. Quyết định số 1176/QÐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. [↑](#footnote-ref-3)
3. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum. [↑](#footnote-ref-4)
4. Báo cáo số 194/BC-SKHĐT ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. [↑](#footnote-ref-5)