|  |  |
| --- | --- |
| HĐND TỈNH KON TUM  **BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 99 /BC-BKTNS | *Kon Tum, ngày 28 tháng 6 năm 2021* |

**BÁO CÁO THẨM TRA**

**Dự thảo Nghị quyết về Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 24/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

**1. Cơ sở pháp lý**

Căn cứ các quy định của Luật đầu tư công năm 2019, Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 2660/BKHĐT-KTĐPLT ngày 10 tháng 5 năm 2021 và số 3806/BKHĐT-KTĐPLT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để Trung ương có cơ sở quyết định Phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum (lần 2) là phù hợp và đúng quy định của pháp luật.

**2. Nội dung của dự thảo nghị quyết**

**2.1. Về dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025**

Theo Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Kon Tum là **5.842.720 triệu đồng**, trong đó, vốn trong nước 5.340.420 triệu đồng và vốn nước ngoài là 502.300 triệu đồng.

Trên cơ sở quy định của pháp luật, hướng dẫn, thẩm định của Bộ, ngành trung ương và mức vốn dự kiến được Trung ương giao, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến đối với Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum (lần 2), như sau:

**1. Vốn trong nước (5.340.420 triệu đồng)**

*- Bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản:* Đến nay địa phương đã xử lý xong nợ đọng xây dựng cơ bản. Do đó, không bố trí vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

*- Bố trí hoàn trả thu hồi vốn ứng trước nguồn ngân sách Trung ương:* Địa phương bố trí đủ theo thực tế giải ngân của các dự án với tổng kế hoạch là: 490.920 triệu đồng (của 04 dự án).

*- Bố trí các công trình chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020:* 11 công trình chuyển tiếp với tổng kế hoạch là 1.731.682 triệu đồng

*- Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, quyết định chủ* *trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án*: bố trí 4.500 triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 05 dự án.

*- Bố trí vốn cho dự án khởi công mới:*

+ 13 dự án khởi công mới, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 với số vốn 1.642.902 triệu đồng.

+ 07 dự án khởi công mới dự kiến hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025: bố trí trong giai đoạn 570.416 triệu đồng, số vốn bố trí ngân sách trung ương trong giai đoạn 2021-2025 còn thiếu so với dự kiến tổng mức đầu tư phần ngân sách trung ương là 888.084 triệu đồng, bằng 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương theo ngành, lĩnh vực của địa phương được thông báo tại Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02-4-2021 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 2, Điều 89, Luật Đầu tư công.

*- Bố trí vốn đầu tư dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng*: 900.000 triệu đồng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 29-4-2021.

**2. Vốn nước ngoài (502.300 triệu đồng):**

- Bố trí cho 04 chương trình, dự án chuyển tiếp với **502.300** triệu đồng, không phát sinh nhu cầu vốn đối ứng nguồn ngân sách trung ương.

- Ngoài ra, hiện nay Trung ương mới chỉ giao dự kiến kế hoạch vốn nước ngoài để thực hiện các dự án chuyển tiếp, đối với công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025: Để tạo điều kiện cho địa phương có nguồn vốn đầu tư triển khai các dự án mới giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp bổ sung nhu cầu đầu tư các dự án mới trong giai đoạn 2021-2025 sử dụng nguồn vốn nước ngoài với 02 dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Tổng nhu cầu vốn nước ngoài là 366.492 triệu đồng *(vốn ngân sách trung ương cấp phát là 265.621 triệu đồng và vốn địa phương vay lại là 100.871 triệu đồng).*

*(Chi tiết tại các Phụ biểu kèm theo dự thảo nghị quyết tại Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 24/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)*

**3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách:**

Qua nghiên cứu Phương án Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, Ban Kinh tế - Ngân sách xét thấy: Ủy ban nhân dân tỉnh đã căn cứ vào quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, văn bản hướng dẫn của Trung ương, bám sát kết quả thẩm định của Bộ ngành, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phương án nhìn chung đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo đã nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với dự thảo nghị quyết về Phương án Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025. Sau khi Phương án được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương hoàn thành Hồ sơ để gửi Trung ương theo quy định.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ nhất xem xét, quyết định./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Thường trực HĐND tỉnh;  - Đại biểu HĐND tỉnh;  - UBND tỉnh;  - Lưu: VT, KT-NS. | **TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH**  **TRƯỞNG BAN**  **Đã ký**  **Hồ Văn Đà** |