| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 40/TTr-UBND | Kon Tum, ngày 31 tháng 3 năm 2021 |

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: 
Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới

tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Kỳ họp thứ 12.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07), với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07).

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

4. Tổng mức đầu tư: Khoảng 43.268 triệu đồng.

5. Nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

6. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hình thành trục giao thông quan trọng kết nối Trung tâm huyện với khu vực biên giới phía Tây; tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực dự án, đặc biệt là thúc đẩy phát triển thương mại biên giới với Vương quốc Campuchia thông qua việc giảm thời gian, chi phí vận chuyển hàng hóa, tăng khả năng lưu thông của các phương tiện; đồng thời tăng tính cơ động khi điều động lực lượng bảo vệ biên giới, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

7. Quy mô đầu tư:

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông cấp IV.

- Tổng chiều dài xây dựng khoảng L = 5,2km.

- Cấp đường: Đường cấp V miền núi.

- Bề rộng nền đường: Bn = 6,5m, trong đó: Bề rộng mặt đường Bm = 3,5m; Bề rộng lề đường gia cố: Blgc = 2x1m = 2m; Bề rộng lề đường không gia cố: Blề = 2x0,5m = 1m.

- Kết cấu mặt đường và lề đường gia cố: Bằng bê tông nhựa; Móng cấp phối đá dăm.

- Kết cấu lề đường không gia cố: Bằng đất đầm chặt K≥95;

- Kết cấu công trình thoát nước: Bằng bê tông và bê tông cốt thép.

- An toàn giao thông: Bố trí cọc tiêu, biển báo, tường hộ lan...

8. Thời gian thực hiện dự án: 02 năm.

9. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022 - 2023.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07) tại Tờ trình số 180/TTr-UBND và Báo cáo số 697/BC-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020; căn cứ quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến và nhận được ý kiến tham gia của Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị(), Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai đã có tiếp thu, giải trình (lần 1) tại Công văn số 117/UBND-TH ngày 27 tháng 01 năm 2021. Theo đó, Sở Giao thông vận tải và Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến() đối với nội dung giải trình của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai đã tiếp thu (lần 2) tại Công văn số 256/UBND-TH ngày 28 tháng 02 năm 2021 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có ý kiến tại Công văn số 607/SKHĐT-TH ngày 11 tháng 3 năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai đã tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đơn vị và hoàn chỉnh, trình lại hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 53/TTr-UBND và Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021. Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 73/BC-SKHĐT, ngày 24 tháng 3 năm 2021.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc quyết định chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07).

2. Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07).

3. Ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Xây dựng tại Công văn số 2032/SXD-PTĐTHTKT ngày 16 tháng 12 năm 2020; Sở Tài chính tại Công văn số 4712/STC-TCĐT ngày 18 tháng 12 năm 2020; Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 2059/SGTVT-KHTC ngày 16 tháng 12 năm 2020 và Công văn số 210/SGTVT-KHTC ngày 03 tháng 02 năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 359/SKHĐT-TH ngày 05 tháng 02 năm 2021 và Công văn số 607/SKHĐT-TH ngày 11 tháng 3 năm 2021.

4. Công văn số 117/UBND-TH ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc giải trình một số nội dung đối với chủ trương đầu tư các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Ia H’Drai.

5. Công văn số 256/UBND-TH ngày 28 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc phúc đáp Công văn số 359/SKHĐT-TH ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6. Báo cáo số 73/BC-SKHĐT ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07).

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - UBND huyện Ia H’Drai; - VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); - Lưu: VT, KTTH, PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (đã ký) Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

() Sở Xây dựng (tại Công văn số 2032/SXD-PTĐTHTKT ngày 16 tháng 12 năm 2020); Sở Tài chính (tại Công văn số 4712/STC-TCĐT ngày 18 tháng 12 năm 2020); Sở Giao thông Vận tải (tại Công văn số 2059/SGTVT-KHTC ngày 16 tháng 12 năm 2020).

() Sở Giao thông Vận tải (tại Công văn số 210/SGTVT-KHTC ngày 03 tháng 02 năm 2021); Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Công văn số 359/SKHĐT-TH ngày 05 tháng 02 năm 2021).