| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 55/TTr-UBND | Kon Tum, ngày 15 tháng 4 năm 2021 |

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: 
Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án

đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Kỳ họp thứ 12.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

4. Tổng mức đầu tư: Khoảng 104.248 triệu đồng.

5. Nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025; Ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Mục tiêu đầu tư:

- Rút ngắn thời gian đi từ Trung tâm huyện đến Trung tâm xã Ia Đal, là trục giao thông quan trọng kết nối Trung tâm xã Ia Đal với Trung tâm huyện huyện và đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le. Từng bước xây dựng hoàn thiện mạng lưới giao thông, cơ sở hạ tầng khu vực nhằm tạo điều kiện mở rộng không gian, bố trí, sắp xếp dân cư.

- Tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực dự án thông qua việc kết nối giao thông giữa các khu sản xuất trong khu vực dự án với với các thị trường tiêu thụ trong tỉnh và khu vực biên giới, giảm thời gian vận chuyển hàng hóa, tăng khả năng lưu thông của các phương tiện.

- Tăng tính cơ động khi điều động lực lượng bảo vệ biên giới, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

7. Quy mô đầu tư: Công trình giao thông đường bộ, cầu đường bộ cấp III, chiều dài xây dựng khoảng L = 10,5km.

- Phần đường: Đường cấp V miền núi. Bề rộng nền đường: Bn = 6,5m, trong đó: Bề rộng mặt đường Bm = 3,5m; Bề rộng lề đường gia cố: Blgc = 2x1m = 2m; Bề rộng lề đường không gia cố: Blề = 2x0,5m = 1m. Kết cấu mặt đường và lề đường gia cố: Bằng bê tông nhựa. Kết cấu lề đường không gia cố: Bằng đất đầm chặt K≥95. Kết cấu công trình thoát nước: Bằng bê tông và bê tông cốt thép. An toàn giao thông: Bố trí cọc tiêu, biển báo, tường hộ lan...

- Phần cầu: Xây dựng 01 cầu bê tông cốt thép 01 nhịp dài 33m; 01 cầu bê tông cốt thép 02 nhịp, mỗi nhịp dài 33m. Khổ cầu: B = 7m.

8. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm.

9. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2023.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Tờ trình số 179/TTr-UBND và Báo cáo số 696/BC-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020); căn cứ quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến và nhận được ý kiến tham gia của Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị(), Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai đã có tiếp thu, giải trình tại Công văn số 117/UBND-TH ngày 27 tháng 01 năm 2021 và đã được Sở Giao thông vận tải đã thống nhất tại Công văn số 210/SGTVT-KHTC ngày 03 tháng 02 năm 2021. Trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có ý kiến tại Công văn số 687/SKHĐT-TH ngày 17 tháng 3 năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai đã tiếp thu, hoàn thiện lại hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 56/TTr-UBND và Báo cáo số 172/BC-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021. Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 79/BC-SKHĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 và làm rõ nguồn vốn đầu tư dự án tại Văn bản số 943/SKHĐT-TH ngày 12 tháng 4 năm 2021.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le.

2. Báo cáo số 172/BC-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le.

3. Ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Xây dựng tại Công văn số 2032/SXD-PTĐTHTKT ngày 16 tháng 12 năm 2020; Sở Tài chính tại Công văn số 4712/STC-TCĐT ngày 18 tháng 12 năm 2020; Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2059/SGTVT-KHTC ngày 16 tháng 12 năm 2020 và Công văn số 210/SGTVT-KHTC ngày 03 tháng 02 năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 687/SKHĐT-TH ngày 17 tháng 3 năm 2021.

4. Công văn số 117/UBND-TH ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc giải trình một số nội dung đối với chủ trương đầu tư các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Ia H’Drai.

6. Báo cáo số 79/BC-SKHĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le.

7. Văn bản số 943/SKHĐT-TH ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc làm rõ nguồn vốn đầu tư dự án: Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - UBND huyện Ia H’Drai; - VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); - Lưu: VT, HTKT, KTTH. PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (đã ký) Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

() Sở Xây dựng (tại Công văn số 2032/SXD-PTĐTHTKT ngày 16 tháng 12 năm 2020); Sở Tài chính (tại Công văn số 4712/STC-TCĐT ngày 18 tháng 12 năm 2020); Sở Giao thông Vận tải (tại Công văn số 2059/SGTVT-KHTC ngày 16 tháng 12 năm 2020).