| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 64/TTr-UBND | Kon Tum, ngày 22 tháng 4 năm 2021 |

TỜ TRÌNH
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp

Đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu Nhà máy đường),

thành phố Kon Tum

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Kỳ họp thứ 12.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum,

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu Nhà máy đường), thành phố Kon Tum, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu Nhà máy đường), thành phố Kon Tum.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Quyết Thắng, phường Quang Trung -thành phố Kon Tum.

4. Tổng mức đầu tư: Khoảng 77.051 triệu đồng.

5. Nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025: 29.000 triệu đồng và nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025: 48.051 triệu đồng.

6. Mục tiêu đầu tư: Khắc phục tình trạng hư hỏng nền, mặt đường; tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông; góp phần từng bước xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng đô thị khu vực thành phố Kon Tum, tạo cảnh quan sạch, đẹp, phát triển hài hòa với không gian đô thị, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố Kon Tum.

7. Quy mô đầu tư:

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông đô thị, cấp III.

- Tổng chiều dài xây dựng khoảng 1.505m; trong đó:

+ Đoạn Trần Hưng Đạo - Lê Lợi dài khoảng 145m: Đầu tư xây dựng mới nền đường rộng 20m (trong đó: Mặt đường rộng 10m, vỉa hè mỗi bên rộng 5,0m).

+ Đoạn Lê Lợi - Bà Triệu dài khoảng 560m: Cải tạo, nâng cấp mặt đường rộng 10m; đầu tư mới vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

+ Đoạn Bà Triệu - cầu nhà máy đường dài khoảng 800m: Cải tạo, nâng cấp và mở rộng mặt đường cũ rộng 10m; đầu tư mới vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

+ Đầu tư nút giao thông Hai Bà Trưng - Bà Triệu - Hoàng Thị Loan.

- Hệ thống thoát nước, Điện chiếu sáng, An toàn giao thông,...

8. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm.

9. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu Nhà máy đường), thành phố Kon Tum (Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2021 và Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2021); căn cứ quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến và nhận được ý kiến tham gia của Sở Tài chính; Sở giao thông vận tải; Sở Xây dựng và Sở Tài nguyển và Môi trường.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị(), Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ dự án và trình lại (Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021; Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021; Công văn số 1018/UBND-TH ngày 22 tháng 3 năm 2021). Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 90/BC-SKHĐT, ngày 07 tháng 4 năm 2021. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum đã có Văn bản số 48/TB-TTHĐND ngày 13 tháng 4 năm 2021 cam kết bố trí vốn ngân sách thành phố để đầu tư hoàn thành dự án.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu Nhà máy đường), thành phố Kon Tum.

2. Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu Nhà máy đường), thành phố Kon Tum.

3. Công văn số 1018/UBND-TH ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum V/v tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia góp ý về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu Nhà máy đường), thành phố Kon Tum.

4. Báo cáo số 90/BC-SKHĐT ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Cải tạo, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu Nhà máy đường), thành phố Kon Tum.

5. Thông báo số 48/TB-TTHĐND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum.

6. Văn bản số 1041/SKHĐT-TH ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung văn bản cam kết bố trí vốn đối ứng thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - UBND thành phố Kon Tum; - VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); - Lưu: VT, KTTH. PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (đã ký) Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

() Sở Tài chính (tại Công văn số 650/STC-TCĐT ngày 23 tháng 02 năm 2021); Sở Giao thông vận tải (tại Công văn số 295/SGTVT-KHTC ngày 26 tháng 02 năm 2021); Sở Xây dựng (tại Công văn số 236/SXD-PTĐTHTKT ngày 24 tháng 02 năm 2021); Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Công văn số 486/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01 tháng 3 năm 2021); Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Công văn số 575/SKHĐT-TH ngày 09 tháng 3 năm 2021).