|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 122 /TTr-UBND | *Kon Tum, ngày 19 tháng 8 năm 2022* |

**TỜ TRÌNH  
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và cho ý kiến về việc bổ sung vào**

**kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách**

**Trung ương của dự án: Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp chuyên đề.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 681/TTg-KTTH ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2);

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 202 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Thông báo kết luận số 39/TB-TTHĐND ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Phiên họp giao ban thường kỳ tháng 8 năm 2022;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương đối với dự án: Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum, với các nội dung chính sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN**

**1. Tên dự án:** Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum.

**2. Chủ đầu tư:** Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

**3. Địa điểm thực hiện dự án:** Tại các huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei và Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

**4. Tổng mức đầu tư:** Khoảng 200.000 triệu đồng.

**5. Dự án nhóm:** Nhóm B.

**6. Nguồn vốn thực hiện dự án:** Nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ dự kiến bố trí cho dự án (*tại Công số 681/TTg-KTTH ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2)*).

**7. Mục tiêu đầu tư:** Nhằm đáp ứng mục tiêu phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả. Hiện đại hóa hệ thống y tế cơ sở, nâng cao chất lượng và hiệu suất sử dụng dịch vụ y tế của mạng lưới y tế cơ sở; đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, giảm tình trạng quá tải giường bệnh cho bệnh viện tuyến trên; góp phần nâng cao tính công bằng trong việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ khám chữa bệnh, thực hiện tốt các mục tiêu chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới mà Đảng bộ và chính quyền tỉnh đã đề ra.

**8. Quy mô đầu tư:** Loại, cấp công trình: Công trình y tế, cấp III.

**a)** **Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi:** Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum:

- Phá dỡ các công trình với tổng diện sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, bao gồm các hạng mục: Khối nhà Khoa lây truyền nhiễm; Khối nhà tang lễ; Nhà gara xe 2 bánh; Nhà căn tin và giữ xe; Nhà kho.

- Đầu tư xây mới 01 khối nhà 05 tầng với diện tích xây dựng khoảng 1.450 m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 6.100 m2.

- Xây mới các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.300 m2, bao gồm: Nhà đại thể, Nhà xưởng sửa chữa; Nhà để xe; Hành lang nối; Nhà để máy phát điện; Nhà trạm bơm nước; Nhà trạm xử lý nước thải; Mở rộng, nâng công suất trạm xử lý nước thải từ 75 m3/ngày đêm thành 200 m3/ngày đêm; Hạ tầng kỹ thuật tổng thể (*Hệ thống cấp nguồn điện, hệ thống chiếu sáng ngoài nhà và cấp thoát nước ngoài nhà; Hệ thống phòng cháy chữa cháy ngoài nhà; Đường dây trung thế và Trạm biến áp khoảng 560kVA; Máy phát điện dự phòng, bể nước ngầm, hồ chứa sự cố...*).

- Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp các hạng mục: Khối nhà Khoa khám và điều trị ngoại trú, diện tích sàn xây dựng khoảng 1.120 m2; Khối nhà Kỹ thuật nghiệp vụ, diện tích sàn xây dựng khoảng 848 m2; Khối nhà Khoa nhi và Y học cổ truyền, diện tích sàn xây dựng khoảng 1.210 m2; Khối nhà Khoa ngoại sản, diện tích sàn xây dựng khoảng 976 m2; Khối nhà khoa Dinh dưỡng tiết chế và dược, diện tích sàn xây dựng khoảng 458,5 m2; Hành lang nối; Nhà bảo vệ, cổng hàng rào; 02 Phòng mổ Khoa phẫu thuật… Cải tạo chỉnh trang sân đường giao thông nội bộ, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà,…

- Bổ sung trang thiết bị: 01 xe ô tô cứu thương; trang bị hệ thống lấy số tự động; hệ thống bảng chỉ dẫn; trang thiết bị văn phòng.

**b) Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei:** Thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum:

- Phá dỡ các công trình với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 2.600 m2, bao gồm các hạng mục: Khối nhà Khoa nội nhi; Khối nhà Kỹ thuật nghiệp vụ; Khối nhà Tang lễ giải phẫu bệnh; Khối nhà Nhà ăn bếp người nhà bệnh nhân; Nhà xe nhân viên; Nhà xe khách; Hành lang nối; Nhà chứa rác thải; Nhà xử lý rác thải rắn; Nhà trạm xử lý nước thải; Nhà để máy phát điện; Hố rác nổi; Bể nước nổi; Giếng nước nổi; Hàng rào phía sau.

- Đầu tư xây mới 01 khối nhà 04 tầng và tầng tum thang với diện tích xây dựng khoảng 630 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 2.550 m2.

- Xây mới các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 800 m2, bao gồm: Nhà đại thể; Nhà để xe; Nhà để máy phát điện; Nhà bơm nước; Nhà trạm xử lý nước thải; Nhà chứa rác thải, lò đốt; Xây dựng tường chắn và hàng rào; Mở rộng, nâng cấp trạm xử lý nước thải từ 75 m3/ngày đêm lên thành 96 m3/ngày đêm; Hạ tầng kỹ thuật tổng thể (*Hệ thống cấp nguồn điện, hệ thống chiếu sáng ngoài nhà và cấp thoát nước ngoài nhà; Hệ thống phòng cháy chữa cháy ngoài nhà; Đường dây trung thế và Trạm biến áp 560kVA; Máy phát điện dự phòng, giếng khoan, bể nước ngầm, hồ chứa sự cố...*).

- Cải tạo sửa chữa và nâng cấp các hạng mục: Khối nhà Khoa khám cấp cứu, diện tích sàn xây dựng khoảng 1.104 m2; Khối nhà Phẫu thuật - Hồi sức, diện tích sàn xây dựng khoảng 529 m2; Khối nhà Khoa truyền nhiễm, diện tích sàn xây dựng khoảng 100 m2; Nhà xe ô tô, diện tích sàn xây dựng khoảng 122,4 m2; Hành lang nối, diện tích sàn xây dựng khoảng 172 m2; Cải tạo chỉnh trang đài nước, sân đường giao thông nội bộ, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà, nâng nền sân chống ngập chiều cao từ 500 mm đến 1000 mm…

- Bổ sung trang thiết bị: 01 xe ô tô cứu thương; hệ thống lấy số tự động; hệ thống bảng chỉ dẫn; trang thiết bị văn phòng.

**c) Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà:** Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

**-** Phá dỡ các công trình với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.600 m2, bao gồm các hạng mục:Khối nhà Khoa khám hồi sức cấp cứu; Khối nhà Khoa dược; Khối nhà Khoa ngoại sản; Nhà xe nhân viên; Nhà xe khách; Nhà bảo vệ; Hành lang nối; Nhà tạm mái tôn; Nhà máy bơm; Cổng chính, phụ.

- Đầu tư xây mới 01 khối nhà 03 tầng và tầng tum thang với diện tích xây dựng khoảng 720 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 2.200 m2.

- Xây mới các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 750 m2, bao gồm: Nhà để xe; Nhà để máy phát điện; Nhà trạm bơm nước; Nhà trạm xử lý nước thải; Nhà khí y tế; Hành lang nối; Nhà bảo vệ; Cổng chính và cổng phụ; Mở rộng, nâng cấp trạm xử lý nước thải từ 28 m3/ngày đêm lên thành 120 m3/ngày đêm; Hạ tầng kỹ thuật tổng thể (*Hệ thống cấp nguồn điện, hệ thống chiếu sáng ngoài nhà và cấp thoát nước ngoài nhà; Hệ thống phòng cháy chữa cháy ngoài nhà; Đường dây trung thế và Trạm biến áp khoảng 400kVA; Máy phát điện dự phòng, bể nước ngầm, hồ chứa sự cố...*).

- Cải tạo sửa chữa và nâng cấp các hạng mục: Khối nhà Hành chính, diện tích sàn xây dựng khoảng 495 m2; Hàng rào dài khoảng 550 m; Cải tạo chỉnh trang sân đường giao thông nội bộ, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà,…

- Bổ sung trang thiết bị: 01 xe ô tô cứu thương, hệ thống lấy số tự động, hệ thống bảng chỉ dẫn, trang thiết bị văn phòng.

**9. Thời gian thực hiện dự án:** 02 năm.

**10. Tiến độ thực hiện dự án:** Từ năm 2022.

**II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

Trên cơ sở các văn bản đề nghị, hướng dẫn của Bộ Y tế([[1]](#footnote-1)), Sở Y tế đã trình hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Ngọc Hồi, Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei, Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum (*Tờ trình số 2644/TTr-SYT ngày 14 tháng 6 năm 2022, Báo cáo số 2618/BC-SYT ngày 11 tháng 6 năm 2022*); căn cứ quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan.

Bên cạnh đó, ngày 01 tháng 8 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 681/TTg-KTTH thông báo dự kiến tổng mức vốn đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum (đợt 2); theo đó, tỉnh Kon Tum được giao dự kiến **200.000 triệu đồng** để thực hiện dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum. Đồng thời, tại điểm 3 văn bản này, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị địa phương triển khai tập trung chỉ đạo hoàn thành thủ tục đầu tư dự án chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, và báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư t**rước ngày 30 tháng 8 năm 2022** để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị([[2]](#footnote-2)) và chỉ đạo của Thủ tướng tại Công văn số 681/TTg-KTTH ngày 01 tháng 8 năm 2022; Sở Y tế đã tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ dự án và trình lại (*Tờ trình số 3366/TTr-SYT và Báo cáo số 3364/BC-SYT ngày 08 tháng 8 năm 2022; Công văn số 3499/SYT-KHTC ngày 18 tháng 8 năm 2022*).Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 194/BC-SKHĐT ngày 19 tháng 8 năm 2022.

Bên cạnh đó, để đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 53 và điểm đ khoản 5 Điều 55 Luật Đầu tư công([[3]](#footnote-3)), Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về phương án bổ sung dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum như tại Phụ lục kèm theo (*phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 trước đây được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021 chưa có dự án này*).

**III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO**

1. Tờ trình số 3366/TTr-SYT ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Sở Y tế về việc thẩm định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum.

2. Báo cáo số 3364/BC-SYT ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Sở Y tế về việc đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum.

3. Ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan: Sở Tài chính (*Công văn số 2254/STC-TCĐT ngày 16 tháng 6 năm 2022*); Sở Xây dựng (*Công văn số 1033/SXD-TĐ ngày 20 tháng 6 năm 2022*); Sở Kế hoạch và Đầu tư (*Công văn số 1775/SKHĐT-TH ngày 26 tháng 6 năm 2022*); Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (*Công văn số 983/CV-BVKVNH ngày 20 tháng 6 năm 2022*); Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei (*Công văn số 1443/YTĐL-TCHC ngày 21 tháng 6 năm 2022*); Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (*Công văn số 1793/YTĐH ngày 21 tháng 6 năm 2022*); Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei (*Công văn số 1219/UBND-KTTH ngày 04 tháng 7 năm 2022*); Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà (*Công văn số 1591/UBND-TCKH ngày 23 tháng 6 năm 2022*).

4. Công văn số 3499/SYT-KHTC ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Sở Y tế về việc làm rõ một số nội dung đã tiếp thu theo ý kiến góp ý của các đơn vị về chủ trương đầu tư dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

5. Báo cáo số 194/BC-SKHĐT ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum.

6. Văn bản số 681/TTg-KTTH ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2).

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (*có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo*)./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Thường trực Tỉnh ủy (b/c);  - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;  - Sở Kế hoạch và Đầu tư;  - Sở Y tế;  - VP UBND tỉnh: CVP và các PCVP;  - Lưu: VT, KTTH.PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH Đã ký  **Lê Ngọc Tuấn** |

1. () Tại các Công văn: Số 1264/BYT-KHTC ngày 15 tháng 3 năm 2022, số 2028/BYT-KHTC ngày 21 tháng 4 năm 2022 và số 2717/BYT-KHTC ngày 25 tháng 5 năm 2022. [↑](#footnote-ref-1)
2. () Sở Tài chính (*Công văn số 2254/STC-TCĐT ngày 16 tháng 6 năm 2022*); Sở Xây dựng (*Công văn số 1033/SXD-TĐ ngày 20 tháng 6 năm 2022*); Sở Kế hoạch và Đầu tư (*Công văn số 1775/SKHĐT-TH ngày 26 tháng 6 năm 2022*); Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (*Công văn số 983/CV-BVKVNH ngày 20 tháng 6 năm 2022*); Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei (*Công văn số 1443/YTĐL-TCHC ngày 21 tháng 6 năm 2022*); Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (*Công văn số 1793/YTĐH ngày 21 tháng 6 năm 2022*); Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei (*Công văn số 1219/UBND-KTTH ngày 04 tháng 7 năm 2022*); Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà (*Công văn số 1591/UBND-TCKH ngày 23 tháng 6 năm 2022*).*.*  [↑](#footnote-ref-2)
3. () - Theo khoản 1 Điều 53: “Điều kiện để chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm: 1. Chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác phải có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ dự án đầu tư công khẩn cấp.”

   - Theo điểm đ khoản 5 Điều 55: “Căn cứ quy định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: đ) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau”. [↑](#footnote-ref-3)