| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 117 /TTr-UBND | Kon Tum, ngày 24 tháng 6 năm 2021 |

TỜ TRÌNH
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XII, Kỳ họp thứ Nhất.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24;

Căn cứ Công văn số 185-CV/TU ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chủ trương đầu tư Dự án khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng giao thông dọc tuyến đường kết nối từ đường Hồ Chí  Minh đi Quốc lộ 24;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

3. Địa điểm thực hiện dự án: tại phường Trần Hưng Đạo và xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, cụ thể:

- Phía Bắc giáp với nút giao lộ đường Tỉnh lộ 671 gần Ủy ban nhân dân xã Chư Hreng.

- Phía Nam Giáp với với khu dân cư phường Trần Hưng Đạo.

- Phía Đông giáp với khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp xã Chư HReng, phường Trần Hưng Đạo.

- Phía Tây giáp với khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp xã Chư HReng, phường Trần Hưng Đạo.

4. Diện tích đất khai thác của dự án: khoảng 371.656 m2, trong đó:

- Đất xây dựng cơ sở hạ tầng: khoảng 96.761 m2.

- Đất tái định cư: khoảng 6.005 m2.

- Diện tích đất khai thác quỹ đất (đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất): khoảng 268.890 m2.

5. Về tái định canh, định cư của dự án:

- Số hộ tái định cư khoảng 27 hộ; trong đó, vị trí tái định cư số 01 bố trí tại phường Trần Hưng Đạo với số hộ tái định cư khoảng 22 hộ khoảng 0,5 ha và vị trí tái định cư số 02 bố trí tại khu tái định cư trên địa bàn xã Chư Hreng với số hộ tái định cư khoảng 05 hộ, quỹ đất bố trí tái định cư khoảng 0,1 ha.

- Số hộ tái định canh khoảng 150 hộ.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 233.800 triệu đồng.

7. Nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn thu tiền sử dụng đất.

8. Mục tiêu đầu tư: Chỉnh trang đô thị, sắp xếp khu dân cư; giúp cho việc quản lý sử dụng đất, quản lý xây dựng theo quy hoạch và xây dựng thành phố Kon Tum đạt đô thị loại II. Kết hợp, tận dụng và khai thác tiềm năng về quỹ đất, mang lại nguồn thu từ việc giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất cho ngân sách địa phương góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

9. Quy mô đầu tư:

- Về san nền: Đảm bảo thoát nước mặt và thoát nước thải sinh hoạt thuận lợi. Hệ thống cấp nước: Sử dụng hệ thống cấp nước hiện trạng từ giếng đào, giếng khoan kết hợp với hệ thống cấp nước đô thị để cung cấp nguồn nước cho dự án. Về thoát nước mặt: Xây dựng hệ thống thoát nước mặt, thu gom vào mạng lưới thoát nước chung.

- Về giao thông: Xây dựng mới các tuyến đường giao thông theo quy hoạch thuộc dự án có chiều dài khoảng 6.200 m. Mặt đường bê tông xi măng và mặt đường bê tông nhựa.

- Hệ thống cấp điện hoàn chỉnh: Tại các khu quy hoạch xây dựng mới khoảng 03 trạm biến áp 320KVA. Tổng chiều dài lưới điện khoảng 22.500 m.

- Hào kỹ thuật: Xây dựng hào kỹ thuật bằng bê tông cốt thép, có chiều rộng dài khoảng 7.600m dọc các tuyến đường có vỉa hè ≥3m.

- Các Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác như: Bó vỉa, biển báo hiệu giao thông, ... được đầu tư đồng bộ với các khu vực lân cận của dự án.

10. Thời gian thực hiện: 04 năm

11. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đã lập hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 tại Tờ trình số 26/TTr-TTPTQĐ và Báo cáo số 29/BC-TTPTQĐ ngày 10 tháng 3 năm 2021. Căn cứ quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến của các Sở: Công thương; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của các đơn vị(); Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã có báo cáo tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án(). Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có ý kiến về chủ trương đầu tư dự án tại Công văn số 185-CV/TU ngày 17 tháng 5 năm 2021. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định dự án: Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 và được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số      192/BC-SKHĐT, ngày 09 tháng 6 năm 2021.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án trên.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Công văn số 185-CV/TU ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Tỉnh ủy về việc chủ trương đầu tư Dự án khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng giao thông dọc tuyến đường kết nối từ đường Hồ Chí  Minh đi Quốc lộ 24.

2. Tờ trình số 70/TTr-TTPTQĐ ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án: Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24;

3. Báo cáo số 53/BC-TTPTQĐ ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về việc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24;

4. Báo cáo số 30/BC-TTPTQĐ ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về việc tiếp thu, giải trình về việc hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24;

5. Báo cáo số 192/BC-SKHĐT ngày 09 tháng 6 năm 2021 về Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Trung tâm phát triển quỹ đất; - VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); - Lưu: VT, KTTH, PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

() Ý kiến tham gia của các Sở: Công thương (tại văn bản số 231/SCT-KHTCTH ngày 17 tháng 02 năm 2021); Giao thông vận tải (tại văn bản số 264/SGTVT-KHTC ngày 22 tháng 02 năm 2021); Nông nghiệp và PTNT (tại văn bản số 415/SNN-KH ngày 26 tháng 02 năm 2021); Tài chính (tại văn bản số 615/STC-TCĐT ngày 18 tháng 02 năm 2021); Xây dựng (tại văn bản số 223/SXD-PTĐTHTKT ngày 23 tháng 02 năm 2021) và Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum (tại văn bản số 829/UBND-TH ngày 08 tháng 3 năm 2021).

() Báo cáo số 30/BC-TTPTQĐ ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh V/v tiếp thu, giải trình về việc hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.