| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Kon Tum, ngày tháng năm 2021 |

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư Dự án Đường từ trung tâm huyện

kết nối đường Đông Trường Sơn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

KHÓA XII KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;

Theo Tờ trình số     /TTr-UBND ngày     tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường từ trung tâm huyện kết nối đường Đông Trường Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo tiếp thu giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường từ trung tâm huyện kết nối đường Đông Trường Sơn do Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông quản lý dự án.

1. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo giao thông kết nối giữa các vùng, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh quốc phòng; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và sản xuất. Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông của huyện.

2. Quy mô đầu tư:

Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông có chiều dài khoảng 10,4km, nền đường rộng 6,5m; mặt đường 3,5m; lề đường rộng 2x1,5m, trong đó:

- Sửa chữa Đoạn từ Km9+385-Tỉnh lộ 676 đến Km6+751: Đường cấp V miền núi có chiều dài khoảng 6,7 km; nền đường rộng 6,5m; mặt đường bê tông nhựa rộng 3,5m; lề đường rộng 2x1,5m; bổ sung tường chắn bằng bê tông và gia cố mái taluy những điểm cần thiết; hệ thống thoát nước và an toàn giao thông.

- Sửa chữa, nâng cấp Đoạn từ Km6+751 đến Km10+413 (Km203+388 đường Đông Trường Sơn): Đường giao thông nông thôn cấp A có chiều dài khoảng 3,7 km; nền đường rộng 6,5m; mặt đường 3,5m; lề đường rộng 2x1,5m; bổ sung tường chắn bằng bê tông và gia cố mái taluy những điểm cần thiết; hệ thống thoát nước và an toàn giao thông.

3. Dự án nhóm: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 60.810 triệu đồng.

5. Nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 khoảng 45.000 triệu đồng và nguồn vốn ngân sách huyện khoảng 15.810 triệu đồng.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

7. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Đường từ trung tâm huyện kết nối đường Đông Trường Sơn, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ nhất thông qua ngày     tháng      năm 2021./.

| Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Ban công tác Đại biểu Quốc hội; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Ủy ban MTTQVN tỉnh; - Các ban HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; - Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố; - Văn phòng HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Báo Kon Tum; Đài PT-TH tỉnh; Công báo tỉnh; - Lưu VT, CTHĐ. | CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Hòa |
| --- | --- |

# Text boxes

Dự thảo