| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÁO CÁO

đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công

trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum

(Kèm theo Tờ trình số 76   /TTr-UBND ngày 29 tháng 6  năm 2020

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Căn cứ Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho dự án Đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Qua rà soát tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum đến hết kế hoạch năm 2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TỈNH KON TUM (chi tiết tại Biểu 01 kèm theo)

1. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020

a) Tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách địa phương được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 4.179.567 triệu đồng, trong đó phân bổ chi tiết để thực hiện dự án (90%) là 3.761.610 triệu đồng và dự phòng (10%) là 417.957 triệu đồng.

Trên cơ sở mức vốn được Trung ương giao và dự kiến khả năng nguồn thu của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đối với các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương() là 5.969.452 triệu đồng, trong đó: phân bổ chi tiết để thực hiện các dự án là 5.929.751 triệu đồng và dự phòng để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư trung hạn theo quy định của Luật đầu tư công là 39.881 triệu đồng.

b) Tình hình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020:

Tính đến kế hoạch năm 2020, tổng kế hoạch vốn hằng năm đã cân đối, bố trí để thực hiện dự án là 5.690.335 triệu đồng (trong đó: kế hoạch năm 2016 là 848.531 triệu đồng, kế hoạch năm 2017 là 957.429 triệu đồng, kế hoạch năm 2018 là 961.218 triệu đồng, kế hoạch năm 2019 là 1.203.252 triệu đồng và Kế hoạch năm 2020 là 1.719.905 triệu đồng), đạt 95,32% so với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao và đạt 97,55 % so với mức vốn đã phân bổ chi tiết. Số vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 còn lại chưa bố trí là 279.117 triệu đồng (trong đó, vốn dự phòng chưa phân bổ là 39.881 triệu đồng).

Các dự án được bố trí kế hoạch vốn hằng năm tuân thủ đúng quy định về điều kiện bố trí vốn trong Luật đầu tư công và các nguyên tắc, tiêu chí, định mức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; đảm bảo bố trí vốn tập trung, ưu tiên bố trí để trả nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản ứng trước; hạn chế tối đa việc bố trí khởi công mới các công trình, các địa phương chỉ được bố trí vốn để khởi công mới công trình khi đã xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản.

Các chương trình, dự án được các chủ đầu tư thực hiện theo mức vốn đã được phân bổ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 và các nghị quyết sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, qua rà soát, hiện nay do ảnh hưởng bởi một số nguyên nhân khách quan nên cần phải điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 để phù hợp với thực tế. Cụ thể như sau:

- Có một số dự án cấp bách cần phải được bổ sung thêm nguồn vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh để triển khai thực hiện().

- Có một số dự án cần phải bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn, bên cạnh đó, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong công tác tham mưu bố trí trả nợ vốn vay().

- Một số dự án phụ thuộc vào nguồn thu. Đến nay nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đảm bảo để thực hiện kế hoạch năm 2020 theo tiến độ, nên phải điều chỉnh sang sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện dự án, không gây ra nợ đọng xây dựng cơ bản().

- Có một số dự án hoàn thành không sử dụng hết mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã giao(), hoặc một số dự án không có khả năng triển khai thực hiện nguồn vốn được giao trong kế hoạch trung hạn(). Bên cạnh đó có một số dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã bố trí còn thiếu so với nhu cầu() hoặc cần bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn()…

2. Tình hình triển khai thực hiện các nội dung khác của Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 và các Nghị quyết sửa đổi của Hội đồng nhân dân tỉnh

Đã được Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 9(). Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục báo cáo đánh giá vào cuối kỳ của kế hoạch đầu tư công theo đúng quy định.

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Xuất phát từ nội dung như đã nêu ở phần I, để phù hợp với thực tiễn của địa phương và đúng với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 71/2018/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2018 và Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019(), Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh. Cụ thể:

1. Điều chuyển kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ một số dự án dự kiến hoàn thành thừa vốn hoặc không có khả năng thực hiện kế hoạch vốn được giao sang một số dự án có nhu cầu nhưng thiếu kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

2. Điều chỉnh dự án sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất sang bố trí từ nguồn cân đối theo tiêu chí, định mức.

3. Bổ sung Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Kon Tum.

# Footnotes

() Tại Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016, Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 và giao bổ sung tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

() Gồm dự án cấp bách: Cầu Đăk Nơ (cầu Ngọc Tụ), huyện Đăk Tô, Đường liên xã Tân Cảnh – Ngọc Tụ - Đăk Rơ Nga (điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh và điểm cuối giáp với đường liên xã Kon Đào - Ngọc Tụ - Đăk Rơ Nga) của huyện Đăk Tô; dự án Đường GTNT từ thôn 9 đi thôn 7 xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà; Dự án đường vào Trụ sở BCH quân sự huyện Kon Rẫy; Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum; Dự án CSHT phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Ray, Dự án Di dời, tái định cư cho các hộ dân tại 03 xã: Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Đăk Rơ Ông và Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMT TQ VN) xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông.

() Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh  viện  hạng  II  lên  bệnh  viện  hạng I quy mô 750 giường

() Dự án Hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

() Dự án Trường THCS Liên Việt Kon Tum Thành, phố Kon Tum (giai đoạn 2); Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông; Phân trạm Y tế thôn 9, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai; Trưng bày bảo tàng ngoài trời

() Dự án Đầu tư xây dựng và hoàn thiện chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020; Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTNT huyện Đăk Hà

() Dự án Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối tổng hợp; Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai

() Dự án  Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xã Sa Bình, huyện Sa Thầy; Trường tiểu học xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô; Trường mầm non Đăk Tăng (điểm trường thôn ĐăkPờRồ), huyện Kon Plong; Trường mầm non xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi; Trường tiểu học xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei; Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy

() Tại Tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

() Theo đó Quốc hội chỉ đạo “Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương cho phép các địa phương được giao kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn trong cân đối ngân sách địa phương trên cơ sở khả năng thu thực tế, bảo đảm không tăng mức bội chi của ngân sách địa phương hằng năm, triển khai tổng kết vào cuối kỳ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020”