| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND

ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum

(Kèm theo Tờ trình số  158  /TTr-UBND ngày  23 tháng 11 năm 2018

của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Qua hơn hai năm triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện và kiến nghị đề xuất như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết

số 69/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công của tỉnh

Để tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh có hiệu quả, ngoài việc thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 và Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trên địa bàn như sau:

- Công văn số 190/UBND-KTTH ngày 25/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum.

- Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020;

- Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

- Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

- Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

- Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2106 của Chính phủ;

- Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

- Công văn số 1689/UBND-KT ngày 25/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ.

- Công văn số 3179/UBND-KT ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung trong quản lý dự án đầu tư;

- Công văn số 2357/UBND-KT ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ…

2. Kết quả phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công do địa phương quản lý (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

a) Các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương (chi tiết tại Biểu số 01)

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách địa phương được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 4.179. 567 triệu đồng; trong đó, phân bổ chi tiết để thực hiện dự án (90%) là 3.761.610 triệu đồng và dự phòng (10%) là 417.957 triệu đồng. Trên cơ sở mức vốn được Trung ương giao và tình hình thực tế, địa phương đã giao tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 5.936.331 triệu đồng(); trong đó, phân bổ chi tiết để thực hiện dự án là 5.275.305 triệu đồng và dự phòng chưa phân bổ là 661.296 triệu đồng().

Tính đến kế hoạch năm 2018, tổng kế hoạch vốn hằng năm đã cân đối, bố trí để thực hiện dự án là 2.746.913 triệu đồng (trong đó, kế hoạch năm 2016 là 848.725 triệu đồng, kế hoạch năm 2017 là 1.069.355 triệu đồng và kế hoạch năm 2018 là 825.520 triệu đồng), đạt 46,25% kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Số vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 còn lại chưa bố trí là 3.222.124 triệu đồng (trong đó, vốn dự phòng chưa phân bổ là 661.296 triệu đồng).

Các dự án được bố trí kế hoạch vốn hằng năm tuân thủ đúng quy định về điều kiện bố trí vốn trong Luật Đầu tư công và các nguyên tắc, tiêu chí, định mức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; đảm bảo bố trí vốn tập trung, ưu tiên bố trí để trả nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản ứng trước; hạn chế tối đa việc bố trí khởi công mới các công trình, các địa phương chỉ được bố trí vốn để khởi công mới công trình khi đã xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản.

b) Các nguồn vốn thuộc ngân sách trung ương do địa phương quản lý (chi tiết tại Biểu số 02)

Để thực hiện đạt được các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội mà Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra, ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương quản lý đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND, thông qua các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác của Trung ương, trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Kon Tum đã huy động được 5.637.208 triệu đồng (trong đó vốn trong nước 4.249.723 triệu đồng và vốn nước ngoài 1.387.485 triệu đồng) từ các nguồn vốn do ngân sách trung ương hỗ trợ để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương(); trong đó, đã phân bổ chi tiết cho các chương trình dự án là 5.122.493 triệu đồng và dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 514.715 triệu đồng.

Tính đến kế hoạch năm 2018, tổng kế hoạch vốn từ các nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí qua các năm 2016, 2017 và 2018 là 3.080.195 triệu đồng; trong đó, vốn trong nước là 2.340.077 triệu đồng và vốn nước ngoài là 740.118 triệu đồng. Số vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách Trung ương còn lại chưa bố trí là 2.557.013 triệu đồng (trong đó: Vốn dự phòng chưa phân bổ là 514.715 triệu đồng)

3. Kết quả bố trí vốn xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn trả vốn ứng trước ngân sách

a) Về công tác bố trí vốn xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

Công các xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả tốt. Tính đến ngày 31/12/2015, tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản là 417.550 triệu đồng, trong đó nợ đọng xây dựng cơ bản từ các dự án do cấp tỉnh quản lý là 179.610 triệu đồng và nợ từ các dự án do cấp huyện quản lý là 237.940 triệu đồng. Tính đến hết kế hoạch năm 2018 đã bố trí trả nợ là 370.384 triệu đồng (trong đó bố trí trong năm 2016 là 217.060  triệu đồng, năm 2017 là 117.803 triệu đồng và năm 2018 là 35.700  triệu đồng). Số nợ còn lại đến thời điểm hiện nay là 47.166 triệu đồng (của huyện Đăk Hà).

b) Về công tác thu hồi tạm ứng

Đến thời điểm giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, tổng số vốn ứng trước của các dự án chưa bố trí kế hoạch vốn để thu hồi là 1.045.884,054 triệu đồng; trong đó, ứng trước từ các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương là 53.351,9 triệu đồng() và ứng trước nguồn vốn ngân sách Trung ương chưa bố trí vốn để thu hồi là 992.532,154 triệu đồng. Kết quả xử lý:

- Đối với khoản ứng trước từ các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương: Ngân sách địa phương đã bố trí 53.351,9 triệu đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để thu hồi. Tính đến kế hoạch năm 2018 ngân sách địa phương đã bố trí để thu hồi tạm ứng là 51.920 triệu đồng.

- Đối với khoản ứng trước từ các dự án sử dụng ngân sách Trung ương, trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Trung ương bố trí để thu hồi là: 603.007,448 triệu đồng(), số vốn ứng trước ngân sách trung ương còn lại chưa bố trí thu hồi 319.524,706 triệu đồng(). Đối với số vốn đã bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, tính đến kế hoạch năm 2018 đã bố trí để thu hồi là 164.569 triệu đồng (trong đó, thu hồi trong kế hoạch năm 2018 là 122.478,335 triệu đồng), số vốn tiếp tục bố trí thu hồi trong các năm 2019 và 2020 là 438.488 triệu đồng.

4. Tình hình đầu tư nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các vùng kinh tế động lực, các vùng vùng đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng trung tâm huyện mới Ia H’Drai, đầu tư xây dựng nông thôn mới,…

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, nâng cấp bằng nhiều nguồn vốn(). Nhiều công trình quan trọng, thiết yếu() đã và đang được đầu tư xây dựng, tạo diện mạo mới cho tỉnh, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho Nhân dân khi thực hiện các công trình, dự án có thu hồi đất() được thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi, được Nhân dân ủng hộ. Phần lớn các hộ dân được tái định cư tại những nơi có điều kiện thuận lợi cho sản xuất, bước đầu ổn định được đời sống và giúp Nhân dân an tâm phát triển sản xuất.

Hệ thống đường giao thông được tập trung đầu tư, nâng cấp, bảo đảm sự kết nối giữa các vùng trong tỉnh và giữa các tỉnh trong khu vực(), hiện đang tích cực triển khai một số công trình giao thông quan trọng, như đường Hồ Chí Minh đoạn tránh thành phố Kon Tum, đường giao thông kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 24, tuyến tránh thuỷ điện Plei Krông trên đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh - Kon Tum, các cầu qua sông Đăk Bla... Nhiều tuyến đường liên xã, giao thông nông thôn được đầu tư, nâng cấp đảm bảo thuận lợi cho sản xuất và phục vụ đời sống của Nhân dân. Công tác xây dựng, tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi được thực hiện thường xuyên(), đảm bảo cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và an toàn hồ chứa trong mùa mưa lũ.

Việc cấp điện cho các thôn làng chưa có điện từ lưới điện quốc gia được chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt. Đến nay, đã hoàn thành cấp điện tại một số thôn, làng(), nâng tỷ lệ số thôn, làng, tổ dân phố có lưới điện quốc gia lên 98,88% (năm 2015 là 97,35%). Hệ thống truyền tải lưới điện được chú trọng đầu tư() đưa vào vận hành, góp phần nâng tỷ lệ hộ được sử dụng điện trên địa bàn tỉnh đạt 98,7% (năm 2015 là 98,13%).

Hệ thống trường, lớp học ngày càng được đầu tư xây dựng() theo hướng đồng bộ và hiện đại, tỷ lệ trường học kiên cố không ngừng được tăng lên(), trang thiết bị dạy và học được đầu tư, nâng cấp() theo hướng chuẩn hóa và đồng bộ. Hạ tầng y tế được tăng cường; hoàn thành 20 công trình y tế() cùng trang thiết bị hiện đại() đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Cơ sở vật chất tại các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ được đầu tư với công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch tiếp tục được quan tâm đầu tư, sửa chữa, phục vụ các hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Việc phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng, di tích văn hóa lịch sử được chú trọng, góp phần phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tại chỗ. Hạ tầng công nghệ thông tin phát triển khá nhanh, mạng lưới thông tin phủ sóng rộng khắp; một số dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và phát huy được hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Kết cấu hạ tầng đô thị được chú trọng đầu tư() và có bước cải thiện đáng kể, nhất là thành phố Kon Tum, góp phần làm thay đổi diện mạo chung của tỉnh. Các công trình hạ tầng thiết yếu của huyện Ia H'Drai được tập trung đầu tư(). Hạ tầng nông thôn được tăng cường, nhiều công trình được đầu tư đồng bộ và kiên cố() thông qua việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trung tâm xã, cụm xã, công trình hạ tầng thiết yếu ở vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.

Kết cấu hạ tầng ba vùng kinh tế động lực của tỉnh được tập trung đầu tư(), ngày càng hoàn chỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại. Thành phố Kon Tum đang khẩn trương chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đô thị, phấn đấu để cơ bản đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020(); huyện Ngọc Hồi đang phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và đang hoàn thiện các tiêu chí để thành lập thị xã(); huyện Kon Plông đang hoàn chỉnh Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Măng Cành và xã Đăk Long để thành lập thị trấn Măng Đen.

Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn tiếp tục được cải thiện, phục vụ thiết thực hơn cho đời sống sinh hoạt và sản xuất cho người dân nông thôn. Thông qua cơ chế đầu tư đặc thù đối với các công trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã khuyến khích, vận động được người dân tham gia tích cực hơn vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 13/86 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới() (đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới), có 04 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 21 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 42 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, còn 06 xã đạt dưới 5 tiêu chí, bình quân đạt 10 tiêu chí nông thôn mới/xã().

5. Hiệu quả kinh tế, xã hội theo mục tiêu đề ra trong chủ trương đầu tư của các chương trình, dự án

Trong điều kiện kết cấu hạ tầng của tỉnh còn thấp kém và thiếu đồng bộ, nhu cầu đầu tư rất lớn nhưng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh còn rất hạn chế, trong quá trình rà soát, lựa chọn danh mục dự án đưa vào kế hoạch đầu tư công, các ngành, địa phương đã xem xét, lựa chọn các dự án thật sự bức xúc để ưu tiên đầu tư trước với mục tiêu và quy mô đầu tư phù hợp khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư của địa phương. Do vậy, hầu hết các công trình, dự án được đầu tư là những công trình bức xúc, phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân; sau khi đầu tư đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả rất lớn, phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân và tạo động lực để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội().

6. Kết quả triển khai các giải pháp để thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án Tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum đến năm 2020 mà trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công. Thực hiện nhất quán, hiệu quả kế hoạch đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư công và hướng dẫn của Trung ương. Đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công theo hướng giảm dần tỷ trọng đầu tư công trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn; đổi mới cơ chế huy động nguồn lực, từ chủ yếu huy động nguồn hỗ trợ của Trung ương sang tập trung khai thác các nguồn nội lực() và thu hút đầu tư ngoài ngân sách, ưu tiên sử dụng nguồn tăng thu để chi cho đầu tư phát triển.

Kiểm soát chặt chẽ việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư trung hạn của các huyện thành phố, đảm bảo các huyện, thành phố thực hiện đúng nguyên tắc và thứ tự ưu tiên trong công tác phân bổ vốn đầu tư theo quy định của Trung ương và của Hội đồng nhân dân tỉnh; thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi trong từng dự án theo quy định tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016; Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành và địa phương hạn chế việc ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn. Trong trường hợp cần thiết phải ứng vốn, giao liên ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm việc ứng trước kế hoạch phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước.

Về quản lý sử dụng nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn: Mặc dù, trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh, mức vốn dự phòng bố trí lớn hơn mức quy định của Trung ương(). Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn vốn dự phòng được địa phương kiểm soát chặt chẽ. Đến thời điểm hiện nay, Thường trực nội đồng nhân dân tỉnh mới cho phép sử dụng 93.456 triệu đồng để đầu tư các dự án cấp bách.

Công tác huy động các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức  thu hút vốn ngoài ngân sách được chú trọng. Đến nay đã triển khai đối với một số dự án như: đã thoái vốn đầu tư của Kho ngoại quan tại Cửa khẩu quốc tế Bờ y, chuyển giao Dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăk Tô cho doanh nghiệp; đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường từ quốc lộ 24 vào khu chung cư Hoàng Thành theo hình thức BT; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư các công trình như: Siêu thị Coopmart (đã đưa vào sử dụng), Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vạn An (đã khởi công), Cấp nước sinh hoạt thị trấn Ngọc Hồi (đang đầu tư),…

Thực hiện nghiêm túc công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, tập trung bố trí vốn để xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong giai đoạn 2016-2020(). Từ kế hoạch năm 2017, các địa phương chưa xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản thì không được khởi công mới công trình, trừ các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo; khoa học công nghệ và các công trình khác được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công được tăng cường; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư; bảo đảm công khai, minh bạch trong việc huy động, quản lý, sử dụng vốn vay(). Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương nâng cao chất lượng thi công xây dựng công trình, kiên quyết không nghiệm thu công trình, các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; đồng thời yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo giám sát đầu tư theo đúng quy định().

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ sở; vận động, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch triển khai thực hiện dự án; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; giải thích cho nhân dân hiểu rõ về cơ chế, chính sách; niêm yết đơn giá, khối lượng bồi thường công khai minh bạch để nhân dân biết, giám sát; hạn chế tối đa việc khiếu nại, khiếu kiện có thể xảy ra.

Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đoàn thể các cấp tại cơ sở và Nhân dân tăng cường công tác giám sát cộng đồng, thực hiện tốt Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; công khai hóa các thông tin về công trình/dự án đầu tư trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện để Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện nhiệm vụ.

7. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá kế hoạch đầu tư công.

a) Về công tác thanh tra

Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót, sai phạm xẩy ra trong quá trình triển khai thực hiện. Từ năm 2016 đến năm 2018, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã kết thúc 15 cuộc thanh tra. Qua thanh tra, về cơ bản các đơn vị chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã phát hiện sai phạm 2.826,44 triệu đồng; trong đó, thu hồi nộp ngân sách nhà nước 1.535,48 triệu đồng, thu hồi về cho đơn vị 353,69 triệu đồng và kiến nghị xử lý khác 937,27 triệu đồng. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Nội dung | Đơn vị tính | Tổng số | Trong đó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Năm 2016 | Năm 2017 |
| 1 | Số cuộc thanh tra | Cuộc | 15 | 7 | 8 |
| 2 | Phát hiện sai phạm | Triệu đồng | 2.826,44 | 2.102,52 | 723,92 |
| 3 | Thu hồi nộp NSNN | Triệu đồng | 1.535,48 | 992,23 | 543,25 |
| 4 | Thu hồi về cho đơn vị | Triệu đồng | 353,69 | 353,69 |  |
| 5 | Kiến nghị xử lý khác | Triệu đồng | 937,27 | 756,59 | 180,68 |

b) Về công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kế hoạch đầu tư

Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ; Thông tư số 22/2015/TT-BKH ngày 18/12/2015; Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Để triển khai công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 442/UBND-KTN ngày 11/3/2010; Văn bản số 68/UBND-KTN ngày 13/01/2011; Văn bản số 3239/UBND-HTKT ngày 01/12/2017,... để chỉ đạo, chấn chỉnh các đơn vị, chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư, đồng thời yêu cầu các đơn vị, các chủ đầu tư thực hiện giám sát và báo cáo đánh giá đầu tư theo quy định.

Kế hoạch kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm được lồng ghép với các đoàn thanh tra, kiểm tra của Tỉnh. Kế hoạch kiểm tra, giám sát chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2018 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành tại Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 26/02/2018.

Qua công tác theo dõi, kiểm tra giám sát, đánh giá đầu tư, đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm trong quản lý đầu tư, qua đó đã giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

8. Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương theo Nghị quyết số 69/2016/NQ-CP ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, có một số nội dung cần phải điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương, đúng với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và sử dụng hết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Cụ thể như sau:

- Qua rà soát, hiện nay trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, có một số dự án cần dừng triển khai hoặc giãn tiến độ đầu tư, đồng thời cần bổ sung một số dự án cấp bách phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ, từ năm 2017 trở đi, địa phương không được sử dụng nguồn vốn đầu tư công trong cân đối để chi trả nợ gốc. Do đó, một phần vốn đã bố trí từ nguồn cân đối theo nguyên tắc, tiêu chí để trả nợ vay sẽ được điều chuyển sang bố trí để thực hiện các nhiệm vụ khác. Mặt khác, hiện nay theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ, đối với các Báo cáo kinh tế kỹ thuật và một số dự án khác thì không phải thực hiện tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư, nhưng trong phân bổ kế hoạch trung hạn đã tiết kiệm 10%, dẫn đến một số dự án thiếu vốn...

- Thực hiện theo quy định của Chính phủ, hiện nay các nguồn vốn đầu tư công của địa phương còn để một khoản dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 chưa được phân bổ chi tiết cho các dự án nên chưa có cơ sở để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, trong Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh có một số nội dung cần điều chỉnh, bổ sung cho chuẩn xác và phù hợp với các quy định hiện hành.

II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở.

- Khung khổ pháp luật về quản lý vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước ngày càng đầy đủ, đồng bộ; nhận thức và ý thức của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng đã được nâng cao; việc quản lý dự án đầu tư phát triển đã dần đi vào nề nếp, phân rõ được trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị liên quan trong việc triển khai  thực hiện kế hoạch đầu tư công và dự án đầu tư công.

- Năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức quản lý vốn đầu tư phát triển từng bước được nâng cao cả về chất lượng và số lượng.

- Việc xây dựng và ban hành kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm theo quy định của Luật Đầu tư công đã giúp cho các ngành và địa phương chủ động trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm; từng bước khắc phục dần tình trạng đầu tư dàn trải, để tập trung vốn cho các công trình trọng điểm.

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành được thường xuyên hơn, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, đẩy lùi các hành vi tham nhũng, nợ đọng, đầu tư dàn trải làm thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

2. Khó khăn vướng mắc

- Địa hình chia cắt, cơ sở hạ tầng của địa phương còn nhiều yếu kém và không đồng bộ nên nhu cầu vốn cho việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội rất lớn, suất đầu tư cao.

- Do hạn chế về nguồn lực nên việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ, dẫn đến đôi lúc hiệu quả sử dụng mang lại chưa cao.

- Các chương trình, chính sách Trung ương ban hành với phạm vi điều chỉnh rộng, quy mô đầu tư lớn nhưng nguồn lực phân bổ để thực hiện hàng năm rất thấp, không đáp ứng được yêu cầu dẫn đến nhiều dự án thực hiện xong công tác chuẩn bị đầu tư nhưng không có vốn để triển khai thực hiện hoặc dẫn đến nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

- Cơ chế chính sách về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản còn nhiều nội dung chưa phù hợp, song việc sửa đổi bổ sung chậm được ban hành làm cho các chủ đầu tư phải nhiều lần điều chỉnh hồ sơ thủ tục trình duyệt, dẫn đến chậm trễ trong đầu tư.

- Phần lớn nguồn vốn đầu tư của tỉnh phụ thuộc vào các nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ nên địa phương thường bị động. Mặt khác, mỗi nguồn vốn đều có mục tiêu đầu tư riêng nên việc cân đối bố trí vốn đầu tư cho các công trình thường bị dàn trải, kéo dài.

- Luật Đầu tư công đang trong giai đoạn sửa đổi, nên nhiều nội dung vướng mắc, bất cập chưa được giải quyết.

3. Nguyên nhân

a) Nguyên nhân khách quan

- Mặc dù, Luật Đầu tư công có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, tuy nhiên đến kế hoạch năm 2017, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 mới được Trung ương giao. Bên cạnh đó, do đây cũng là lần đầu tiên các cấp, các ngành ở địa phương xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn nên còn nhiều bỡ ngỡ.

- Việc ban hành hướng dẫn về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và ban hành các tiêu chí, định mức phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia chậm, làm địa phương lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện.

- Phần lớn nguồn vốn đầu tư của tỉnh phụ thuộc vào các nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ nên địa phương thường bị động trong quá trình hoàn chỉnh thủ tục đầu tư.

- Việc giao Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và công tác hướng dẫn triển khai thực hiện giữa các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương chưa được đồng bộ về mặt thời gian.

b) Nguyên nhân chủ quan

- Công tác vận động, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân chưa đầy đủ, kịp thời, có nơi còn mang tính hình thức. Năng lực chỉ đạo, điều hành ở một số nơi còn yếu, thiếu năng động, sáng tạo.

- Một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại nên không tích cực tham gia vào hoạt động đầu tư của nhà nước.

- Nhiều địa phương, đơn vị còn lúng túng, bị động trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư hàng năm; công tác phối hợp trong quản lý đầu tư xây dựng giữa các ngành, địa phương có lúc có nơi chưa tốt, nhất là công tác chuẩn bị đầu tư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác giám sát, đánh giá đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Qua hơn hai năm triển khai thực hiện thực hiện Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định. Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đã có những chuyển biến tích cực, nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng(); cơ sở hạ tầng các vùng động lực được quan tâm đầu tư phát triển; cơ sở hạ tầng các xã vùng nông thôn, đặc biệt là việc xây dựng nông thôn mới được chú trọng,… đã tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân và trong công tác thu hút, kêu gọi đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu trên, trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, địa phương vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế, cụ thể như sau:

- Trình tự lập, nội dung kế hoạch công trung hạn và hằng năm của một số ngành và địa phương chưa tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư tư công và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP.

- Khả năng cân đối bố trí kế hoạch vốn hằng năm để triển khai thực hiện các dự án còn thấp so với kế hoạch trung hạn đã giao(); việc huy động nguồn vốn từ các dự án khai thác quỹ đất chưa đạt so với mục tiêu đã đề ra().

- Để huyện chủ động trong quá trình triển khai thực hiện, Hội đồng nhân dân tỉnh đã phân cấp nguồn vốn đầu tư cho cấp huyện quản lý lớn. Tuy nhiên, việc tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí trong quá trình phân bổ kế hoạch đầu tư công ở một số địa phương chưa nghiêm. Hầu hết các huyện chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư gây khó khăn trong quá trình theo dõi, cũng như công tác chỉ đạo điều hành của cấp tỉnh.

- Việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư tư công trung hạn và hằng năm ở một số ngành, địa phương chưa thực sự nghiêm túc. Một số đơn vị chưa chấp hành đúng theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước, các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn và kéo dài thời gian thực hiện; một số dự án khi triển khai phải điều chỉnh nhiều lần.

- Nhiều chủ đầu tư chưa thực hiện tốt công tác quản lý dự án. Công tác báo cáo, giám sát, đánh giá đầu tư ở một số đơn vị, chủ đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu; nhiều công công trình, hạng mục công trình chậm tiến độ, thời gian thi công kéo dài hơn so với quy định; một số công trình chưa phát huy được hiệu quả như mục tiêu đã đề ra; công tác quyết toán dự án hoàn thành sau khi bàn giao đưa vào sử dụng ở một số chủ đầu tư chậm. Một số dự án có tình trạng tạm ứng vốn quá hạn kéo dài quá thời gian quy định.

- Việc lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các chương trình, mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ.

PHẦN THỨ HAI

Đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và phân bổ vốn dự phòng trung hạn

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Công văn số 6900/BKHĐT-TH ngày 28/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc nguyên tắc, tiêu chí sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn tại Bộ ngành, địa phương,

Sau khi sà soát tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh một số nội dung như sau:

1. Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách nhà nước theo tiêu chí, định mức

Tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2016 - 2020 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 2.809.567 triệu đồng, trong đó đã phân bổ chi tiết cho các dự án, nhiệm vụ đầu tư là 2.410.312 triệu đồng và dự phòng chưa phân bổ là 399.255 triệu đồng.

Trong quá trình triển khai thực hiện có một số dự án hoặc một số nhiệm vụ chi không thực hiện hết mức vốn đã phân với tổng kinh phí là 152.109 triệu đồng và số vốn dự phòng trong trung hạn chưa được phân bổ chi tiết cho các dự án. Bên cạnh đó, có một số dự án, nhiệm vụ cấp bách phát sinh cần được triển khai ngay; trong đó, các dự án đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất cho sử dụng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 88.856 triệu đồng và các dự án cấp bách khác đề nghị bổ sung đợt này là 462.508 triệu đồng (Chi tiết tại các biểu số 03, 04, 05 và 06 kèm theo).

2. Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất

Tổng kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND là 2.332.951 triệu đồng; trong đó, phân bổ chi tiết cho các dự án là 2.127.156 triệu đồng và dự phòng chưa phân bổ là 205.975 triệu đồng, cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Nguồn thu tiển sử dụng đất | Tổng kế hoạch trung hạn 2016- 2020 | Trong đó |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đã phân bổ chi tiết | Dự phòng |
|  | Tổng số | 2.332.951 | 2.127.156 | 205.795 |
| 1 | Phần vốn đưa vào cân đối ngân sách địa phương | 1.035.000 | 931.500 | 103.500 |
| 2 | Phần vốn được để lại đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương | 1.297.951 | 1.195.656 | 102.295 |

Hiện nay, theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 120/2018/NĐ-CP, toàn bộ nguồn thu tiền sử dụng đất được đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, nên đối với khoản thu từ các dự án khai thác quỹ đất để lại đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND không còn phù hợp nữa. Mặt khác, nguồn vốn này chỉ được thực hiện khi có nguồn thu nhằm không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

Từ quy định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét chuyển toàn bộ nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác qũy đất được để lại đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước sang đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, trong đó:

- Đối với các dự án khai thác quỹ đất do cấp huyện quản lý: Cấp tỉnh không phân bổ chi tiết danh mục dự án mà tổng hợp chung vào mục phân cấp về cho các huyện, thành phố để các huyện, thành phố phân bổ theo quy định.

- Đối với các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý: Chỉ giữ lại trong kế hoạch những dự án có tính khả thi, đã có chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền. Đối với các dự án còn lại tổng hợp chung vào mục dự phòng chưa phân bổ. Trong quá trình thực hiện, nếu các dự án này có phát sinh nguồn thu, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ để các đơn vị thực hiện.

Sau khi điều chỉnh, nguồn thu tiền sử dụng đất được phân bổ như sau:

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Nguồn thu tiền sử dụng đất | Tổng kế hoạch trung hạn 2016- 2020 |
| --- | --- | --- |
|  | Tổng số | 2.332.951 |
| I | Phân bổ chi tiết | 1.881.969 |
| 1 | Phân cấp ngân sách huyện, thành phố | 449.300 |
| 2 | Chi phí quản lý đất đai | 47.000 |
| 3 | Bổ sung Quỹ phát triển đất | 62.500 |
| 5 | Đầu tư các dự án do cấp tỉnh quản lý | 1.323.169 |
| II | Dự phòng chưa phân bổ | 450.982 |

3. Nguồn thu xổ số kiến thiết

Tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2016 - 2020 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 486.151 triệu đồng, trong đó đã phân bổ chi tiết cho các dự án, nhiệm vụ đầu tư là 442.000 triệu đồng và dự phòng chưa phân bổ là 44.511 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện có một số dự án không thực hiện hết mức vốn trung hạn đã phân bổ và một số dự án đã huy động được nguồn vốn khác để đầu tư (vốn EU tài trợ) nên không sử dụng nguồn vốn nguồn vốn xổ số kiến thiết đã bố trí (tổng số vốn thừa của các dự án đã bố kế hoạch trung hạn là 23.895 triệu đồng). Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương phân bổ 4.600 triệu đồng từ nguồn thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện dự án Phân trạm Y tế thôn 9, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai.

Trên cơ sở khả năng nguồn thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn của các dự án, nhiệm vụ không có nhu cầu đồng thời bổ sung vốn cho dự án đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất, số vốn còn lại chuyển sang dự phòng. Trong quá trình thực hiện, nếu nguồn thu đảm bảo, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét phân bổ để các đơn vị thực hiện.

4. Các nguồn vốn khác

Trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, đến nay có một số nguồn thu được để lại đầu tư phát sinh đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất cho triển khai thực hiện như:

- Nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ: 44.137 triệu đồng.

- Nguồn hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước từ năm 2015 về trước chưa sử dụng đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ: 2.464 triệu đồng.

- Theo dự kiến từ nay đến năm 2020 dự kiến nguồn thu viện phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh khoảng 25.200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đối với nguồn vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn dự kiến vay trong giai đoạn 2016 - 2020 là 240.000 triệu đồng, nhưng trong giai đoạn 2016 - 2020 chương trình này không còn nữa.

Do đó, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung các nguồn vốn này trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Các nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương thể hiện cụ thể tại các phụ lục số 01, 02, 03 và 04 kèm theo.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 7 khóa XI xem xét, quyết định./.

# Footnotes

() Không tính phần vốn vay tin dụng đầu tư chương trình kiên cố hóa kênh mương vì thực tế chương trình này không còn.

() Trong quá trình triển khai thực hiện, Thường Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương cho triển khai trước một số công trình dự kiến được bố trí từ nguồn dự phòng trung hạn với tổng mưc vốn dự kiến bố trí là  93.456 triệu đồng, trong đó thuộc nguồn cân đối theo tiêu chí dịnh mức là 88.856 triệu đồng và thuộc nguồn thu xổ số kiến thiết là 4.600 triệu đồng.

() Chưa tính Vốn sự nghiệp bố trí cho các chương trình mục tiêu quốc gia (498.780 triệu đồng) các nguồn vốn bố trí cho các dự án do các bộ, ngành Trung ương trực tiếp quản lý đầu tư như: Trụ sở Liên đoàn lao động tỉnh, Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (phần vốn nước ngoài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý), Đường tránh thành phố Kon Tum (vốn TPCP do Bộ Giao thông quản lý),…

() Không tính số vốn tạm ứng từ Quỹ phát triển đất để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các dự án án đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất; không tính số vốn tạm ứng (mượn) ngân sách địa phương của các dự án sử dụng vốn NSTW .

() Tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bố trí 549.556 triệu đồng và địa phương bố trí thu hồi trong Chương trình MTQG 53.451,448 triệu đồng.

() Đường NT18: 204.642,154 triệu đồng và Đường N5: 114.882,552 triệu đồng.

() Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 2 năm 2016-2017 là: 18.811 tỷ đồng, trong đó năm 2016 là 8.615,3 tỷ đồng (Vốn nhà nước: 3.505,1 tỷ đồng; vốn đầu tư của doanh nghiệp, người dân: 5.079,1 tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 31,04 tỷ đồng); Năm 2017 là 10.195,7 tỷ đồng (Vốn nhà nước: 3.040,1 tỷ đồng; vốn đầu tư của doanh nghiệp, người dân: 7.131 tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 24,58 tỷ đồng).

() Đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh; Đường Nam Quảng Nam (đoạn tránh đèo Văn Rơi); đường Sê San 3-Quốc lộ 14C; Tỉnh lộ 674 (mới) …. cơ bản đã hoàn thành. Dự án Siêu thị Co.op mart Kon Tum; Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh từ 400 lên 500 giường bệnh; Nâng cấp Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh; Nhà làm việc và trung tâm sản xuất phát thanh - truyền hình tỉnh Kon Tum; Khu đô thị phía Nam Đăk Bla; Khu chung cư Hoàng Thành; Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu đô thị phía Nam Cầu Đăk Bla; Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối tổng hợp; Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội …

() Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ: công trình thuỷ lợi Ia H’Drai; công trình: Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu Trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai; công trình thuỷ điện thượng Kon Tum; các công trình trên địa bàn huyện Ngọc hồi; đường Nam Quảng Nam đoạn tránh đèo Văn Rơi trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông và huyện Đăk Tô; phương án bồi thường, hỗ trợ Bến xe tỉnh do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập.

() Như: Các tiểu dự án thuộc Quốc lộ 24 từ tỉnh Quảng Ngãi đến thành phố Kon Tum (các đoạn qua thành phố Kon Tum, huyện Kon Rẫy và trung tâm huyện Kon Plông); Quốc lộ 14C đoạn qua tỉnh Kon Tum (giai đoạn 2); Quốc lộ 40B; đường tỉnh lộ được nâng cấp: Đường Sa Thầy-Ya Ly (tỉnh lộ 674), Đường Ngọc Hoàng-Măng Bút-Tu Mơ Rông-Ngọc Linh, Đường Ya Tăng đi Sê San 3A, Đường từ Sê San 3 đi quốc lộ 14 C,....

Tính đến nay, toàn tỉnh có 5.943 km đường giao thông, trong đó có 3.366 km đường được bê tông hóa và láng nhựa (chiếm 56,4%); so với năm 2015, tổng chiều dài đường giao thông tăng lên 1.948 km, tỷ lệ đường được bê tông hóa, láng nhựa tăng 1,15 lần (Quốc lộ  444 km, tỉnh lộ 444 km(); huyện lộ 625 km; đường đô thị tăng từ 409 km lên 448 km; đường thôn, xã và trục chính nội đồng tăng từ 1.548 km lên 3.466 km; đường chuyên dùng 28 km; đường tuần tra Biên giới 435 km và đường Trường Sơn Đông 52 km).

() Đã đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa 20 hồ chứa nước với kinh phí thực hiện 464 tỷ đồng, từ các nguồn vốn an toàn hồ chứa, ngân sách do Trung ương cấp, đối ứng địa phương, JBIC... đang tiếp tục triển khai các dự án tu sửa, nâng cấp các hồ đập bị xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn, nhằm đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ và phục vụ cho sản xuất bằng nguồn vốn WB8 sửa chữa 14 công trình với kinh phí 204 tỷ đồng

() Xây lắp lưới điện tại Trung tâm huyện Ia H'Drai; Xây lắp lưới điện( thôn 9 xã Ia Tới, huyện Ia H'Drai); xây lắp lưới điện (thôn Ngọc La xã Măng Ry, thôn Năng lớn 2 xã Đăk Sao, thôn Măng Rương 2 xã NGọc Lây huyện Tu Mơ Rông).

() Tính đến nay, hiện trạng hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh gồm: 01TBA 220kV với công suất 125MVA, 05 trạm biến áp 110kV với tổng công suất 185MVA, 1.972,43km đường dây trung thế, 1.682 trạm biến áp phụ tải với tổng dung lượng 279.521kVA, 1.601,18 km đường dây hạ áp. Trong đó, trong hai năm 2016-2017, đã đưa vào vận hành đường dây 220kV Pleiku – Xekamam đoạn qua địa bàn tỉnh Kon Tum có chiều dài 71,684 km; trạm biến áp 110kV Đăk hà với công suất 40MVA.

() Từ đầu nhiệm kỳ đến này đã đầu tư xây mới 281 phòng học, 25 phòng bộ môn, 44 phòng nội trú, ban trú và các công trình khác với tổng kinh phí là 160 tỷ đồng. Hiên nay đang xây dựng Trương Trung học cơ sở Liên Việt…

() Đã xóa được 67 phòng học tạm, mượn nhờ (trong đó: Mầm non 42 phòng tạm, tiểu học 25 phòng tạm), với kinh phí 28 tỷ đồng; tỷ lệ trường học kiên cố, bán kiến cố đến nay đạt 97,8%.

() Từ năm học 2015-2016 đến này đã bố trí kinh phí để trang bị thiết bị phục vụ dạy và học là 53,36 tỷ đồng.

() Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh từ 400 lên 500 giường; cải tạo, mở rộng bệnh viên phục hồi chức năng; nâng cấp Bệnh viện y dược cổ truyền; xây dựng trụ sở làm việc trung tâm y tế thành phố; cải tạo mợ rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung trang thiết bị Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Hồi; xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm y tế huyện Ia H'Drai; xây mới, cải tạo và mở rộng 14 trạm ý tế.

() Đầu tư xây lắp máy chụp XQuang kỹ thuật số tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Hồi; hệ thống lọc thận, máy chụp công hưởng từ MRI; máy Laser bán dẫn công suất; máy siêu âm 4D; máy xét nghiệm sinh học tự động; các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác nội soi, chuẩn đoán và phẩu thuật nội soi; các trạm y tế đều được trang bị các thiết bị và dụng cụ y tế thiết yếu phục vụ hoạt động, như máy điện tim, siêu âm, máy xét nghiệm,...

() Các trung tâm thương mại được hình thành; hệ thống cấp nước đô thị được triển khai ở nhiều địa phương, tỷ lệ dân cư sử dụng nước hợp vệ sinh đạt khoảng 86%; hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý chất thải rắn được đầu tư, một số nhà máy xử lý rác đã đi vào hoạt động, góp phần nâng tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn ở đô thị đạt khoảng 92%

() Gồm các công trình: Trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND, Mặt trận và các đoàn thể của huyện; Cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Ia H’Drai; Đường giao thông ĐĐT02, ĐĐT03, ĐĐT08; dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tại trung tâm huyện, ...

() Đến nay toàn tỉnh đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 22 xã đạt tiêu chí giao thông, 72 xã đạt tiêu chí thủy lợi, 31 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, 57 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn,…

() Trong 02 năm 2016-2017, đã huy động và bố trí vốn đầu tư phát triển tại 3 vùng kinh tế động lực khoảng 4.721 tỷ đồng, trong đó: năm 2016 là 2.670 tỷ đồng; năm 2017 là 2.051 tỷ đồng.

() Nhiều công trình cơ sở hạn tầng được đầu tư, nâng cấp như: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thik phía Nam cầu Đăk Bla, Đường bao khu dân cư phía Bắc số Đăk Bla, Đường bao khu dân cư phía Nam số Đăk Bla, Cầu số 01 và 02 qua sông Đăk Bla, Đường từ Tỉnh lộ 671 đi đường Hồ Chí Minh, Đường tránh thành phố Kon Tum (đang xúc tiến đầu tư), Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi quốc lộ 24, và nhiều công trình khác đã và đang được triển khai.

() Một số dự án được đầu tư nâng cấp để chỉnh trang đô thị như: Đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài, huyện Ngọc Hồi; Đường bao phía Tây thị trấn Plei Kần (điểm đầu giáp với đường Nguyễn Sinh Sắc, điểm cuối giáp với đường N5); Dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn Ngọc Hồi; Đầu tư nâng cấp bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

() Gồm các xã: 1-Hà Mòn, 2-Đăk La, 3-Đăk Mar (Huyện Đăk Hà); 4-Đoàn Kết, 5-Hòa Bình, 6-Ia Chim (TP. Kon Tum); 7-Diên Bình, 8-Tân Cảnh (Huyện Đăk Tô); 9-Sa Sơn, 10-Sa Nhơn (Sa Thầy); 11-Đăk Ruồng (Huyện Kon Rẫy); 12-Đăk Nông; 13-Đăk Kan (huyện Ngọc Hồi).

() Đến tháng 12/2017, toàn tỉnh đã có 22 xã đạt tiêu chí giao thông, 72 xã đạt tiêu chí thủy lợi, 31 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, 57 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn,…

() Trừ các công trình phục vụ quốc phòng, an ninh như: Đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông Ngọc Linh, Đường Đăk Long - Đăk Nhoong - Đăk Plô,…

() Thông qua các dự án khai thác quy đất, khai thác có hiệu quả các nguồn thu,…

() Đối với nguồn cân đối ngân sách địa phương, Trung ương phân bổ 417.957 triệu đồng chiếm 10% nhưng địa phương bố trí dự phòng là 551.866 triệu đồng, chiếm 12,73%

() Đến năm 2018, nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các dự án do cấp tỉnh quản lý đã xử lý xong nợ đọng xây dựng cơ bản; trừ huyện Đăk Hà, 9/10 huyện, thành phố còn lại cũng đã xử lý xong nợ đọng xâyd ựng cơ bản

() Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm được công khai trên các trang thông tin điện tử theo đúng quy định

() Tại Công văn số 3239/UBND-HTKT ngày 01 tháng 12 năm 2017.

() Như: Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14C, Quốc lộ 24 các đoạn qua tỉnh Kon Tum, …

() Các nguồn vốn đầu tư trong cân đối qua 3 năm (2016, 2017 và 2018) bố bố trí đạt 58,25% so với kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

() Qua 3 năm, mới huy động được 22,52% so với kế hoạch đề ra.