| HĐND TỈNH KON TUM BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 88 /BC-BKTNS | Kon Tum, ngày 28 tháng 9 năm 2020 |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư

nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2020; dự thảo Nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ khoản 7 Điều 67 Luật Đầu tư công năm 2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Qua rà soát tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 đến ngày 31/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 là phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương.

2. Nội dung

2.1. Các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 chưa giao chi tiết

Tổng kế hoạch năm 2019 của các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương được chuyển nguồn sang năm 2020 đến nay chưa được giao chi tiết là 30.676,64 triệu đồng (kế hoạch năm 2019 kéo dài), trong đó: Vốn ngân sách địa phương dự kiến cho phần vay lại vốn nước ngoài để thực hiện các dự án ODA năm 2019 là 24.860,64 triệu đồng; Nguồn hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước là 5.816 triệu đồng. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước, các nguồn vốn này được bố trí tăng chi đầu tư phát triển để thực hiện một số dự án quan trọng, cấp bách của địa phương.

2.2. Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình 102/TTr-UBND, đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, tổng số vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2020 giải ngân được 1.225.454 triệu đồng/3.768.449 triệu đồng, đạt 32,52% so với kế hoạch địa phương giao, trong đó: Các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương 379.473 triệu đồng, đạt 20,68%; Ngân sách Trung ương 845.982 triệu đồng, đạt 43,74%. Ước thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2020, tổng số vốn của các chương trình, dự án không có khả năng giải ngân hết đề nghị điều chuyển cho dự án khác có nhu cầu với tổng kinh phí là 78.616,31 triệu đồng, trong đó: Nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức là 48.317,31 triệu đồng; nguồn thu xổ số kiến thiết là 2.060 triệu đồng và vốn ngân sách Trung ương (Nguồn dự phòng chung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020) là 30.299 triệu đồng. Qua rà soát các danh mục được các chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh, đối chiếu với quy định của Luật Đầu tư công, thì tổng mức vốn điều chuyển thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh là 29.417,3 triệu đồng.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết)

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách

Qua nghiên cứu thảo luận, trên cơ sở các quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 là đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến tại văn bản số 1171-CV/TU ngày 21 tháng 9 năm 2020(). Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 như dự thảo Nghị quyết; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình làm rõ một số nội dung sau:

- Số chênh lệch (111,906 triệu đồng) tổng vốn kế hoạch đầu tư năm 2020 đã giao (89.161 triệu đồng) với tổng kế hoạch vốn năm 2020 đề nghị điều chỉnh (89.049 triệu đồng) tại Phụ lục 01 kèm theo dự thảo Nghị quyết.

- Biên tập lại Điều 1 dự thảo Nghị quyết như sau:

“Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020

1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2020 đối với một số dự án (Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo Nghị quyết).

2. Phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2020 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 cho các dự án (Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo Nghị quyết).”

- Rà soát hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Lưu: VT, KT-NS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN Đã ký Hồ Văn Đà |
| --- | --- |

# Footnotes

() “Thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020…”