| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Kon Tum, ngày tháng năm |

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư Dự án Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng

Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Theo Tờ trình số …/TTr-UBND ngày … tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân, ý kiến thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum do Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông quản lý dự án.

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm phục dựng cơ bản giống nguyên trạng Khu di tích lịch sử cách mạng căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum tại xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông; Phục chế, tôn tạo đảm bảo tính chân thật lịch sử, đáp ứng được bảo tồn lâu dài và có tính kế thừa, cũng như đi lại thuận lợi hơn cho các đoàn thể, ban ngành, các lão thành cách mạng, du khách về thăm di tích khu căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum; góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức của người dân về lịch sử cách mạng, ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng của Khu căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và phát triển du lịch của xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông.

2. Quy mô đầu tư:

a) Hợp phần xây dựng dân dụng:

- Phần tháo dỡ: Tháo dỡ các nhà làm việc hiện trạng đã xuống cấp hư hỏng.

- Phần làm mới: Nhà làm việc Ban cơ yếu, Nhà Hội trường, Văn phòng Tỉnh ủy, Nhà Hậu cần, Nhà vệ sinh, Nhà Bộ đội phục vụ trong khu căn cứ + bếp Hoàng Cầm, Nhà Điện đài, Hầm và Phòng làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Hầm chữ A, Hầm và Phòng làm việc của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nhà bia di tích, Nhà tưởng niệm, Cổng chính, Hàng rào bảo vệ, Bảng tên đá tự nhiên, Trạm nghỉ dừng chân và sinh hoạt ăn uống, Hệ thống điện tổng thể, Biển chỉ dẫn, Sân đường nội bộ…

- Phần cải tạo: Cải tạo chòi nghỉ 3 cái; Cải tạo nhà trưng bày + Quản lý.

b) Hợp phần giao thông: Xây dựng mới và nâng cấp đường giao thông có điểm đầu tại Km1+900 (bên phải tuyến) đường Ngọc Hoàng – Măng Bút – Tu Mơ Rông – Ngọc Linh đến điểm cuối Khu căn cứ có chiều dài khoảng 3,31Km.

c) Hợp phần hạ tầng kỹ thuật: Làm mới hệ thống nước tự chảy cấp cho khu căn cứ và tưới tiêu cho vườn Sâm Ngọc Linh.

d) Hợp phần công nghiệp: Làm mới đường điện từ ngoài đường chính dẫn vào khu căn cứ.

3. Dự án nhóm: C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 30.162 triệu đồng.

5. Nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông.

7. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Sau năm 2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày … tháng … năm 2021./.

| Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Ban công tác Đại biểu Quốc hội; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; - Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố; - Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh; - Báo Kon Tum; - Đài PT-TH tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, TH. | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

# Text boxes

Dự thảo