| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 67 /TTr-UBND | Kon Tum, ngày 22 tháng 4 năm 2021 |

TỜ TRÌNH
Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án:
Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Kỳ họp thứ 12.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum,

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

4. Tổng mức đầu tư: Khoảng 86.550 triệu đồng.

5. Nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025; Ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng thị trấn Đăk Glei theo quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân được thông suốt, khai thác tiềm năng quỹ đất cho mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

7. Quy mô đầu tư: Công trình giao thông cấp III, tổng chiều dài xây dựng khoảng 645m, trong đó:

- Phần đường: Đường cấp khu vực, chiều dài xây dựng khoảng 500m. Bề rộng nền đường: Bn = 23m, trong đó: Bề rộng mặt đường Bm = 14m; Bề rộng vỉa hè: Bvh = 2 x 4,5m = 9m. Kết cấu mặt đường: Bằng bê tông nhựa chặt trên móng cấp phối đá dăm. Vỉa hè: Lát gạch Block; bó vỉa bằng bê tông; trên vỉa hè có trồng cây xanh, điện chiếu sáng. Công trình thoát nước ngang, thoát nước dọc; an toàn giao thông.

- Phần cầu: Cầu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực; chiều dài toàn cầu khoảng 145m, gồm 4 nhịp, mỗi nhịp dài 33m; khổ cầu B = 14m. Thiết kế kết cấu phần trên dạng giả cầu vòm để tạo mỹ quan đô thị.

8. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm.

9. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2023.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei về chủ trương đầu tư dự án: Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei (Tờ trình số 11/TTr-UBND, Báo cáo số 37/BC-UBND và Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2021); căn cứ quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến và nhận được ý kiến tham gia của Sở Tài chính; Sở giao thông vận tải; Sở Xây dựng.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị(), Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei giải trình tại Công văn số 238/UBND-TH ngày 23 tháng 02 năm 2021 và Công văn số 366/UBND-TH ngày 16 tháng 3 năm 2021; đồng thời, hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 38/TTr-UBND, Báo cáo số 161/BC-UBND và Báo cáo số 162/BC-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2021. Theo đó, Sở Giao thông vận tải đã thống nhất và Sở Xây dựng tiếp tục có ý kiến tại Công văn số 372/SXD-PTĐTHTKT ngày 19 tháng 3 năm 2021. Trên cơ sở ý kiến của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei tiếp tục giải trình tại Công văn số 456/UBND-TH ngày 29 tháng 3 năm 2021 và được Sở Xây dựng có ý kiến thống nhất tại Công văn số 445/SXD-PTĐTHTKT ngày 31 tháng 3 năm 2021. Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 86/BC-SKHĐT, ngày 05 tháng 4 năm 2021. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei cam kết bố trí vốn ngân sách huyện tại Thông báo số 09/TB-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2021.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.

2. Báo cáo số 162/BC-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei về đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.

3. Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.

4. Ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Tài chính tại Công văn số 385/STC-TCĐT ngày 28 tháng 01 năm 2021; Sở Xây dựng tại Công văn số 159/SXD-PTĐTHTKT ngày 02 tháng 02 năm 2021, Công văn số 372/SXD-PTĐTHTKT ngày 19 tháng 3 năm 2021 và Công văn số 445/SXD-PTĐTHTKT ngày 31 tháng 3 năm 2021; Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 158/SGTVT-KHTC ngày 27 tháng 01 năm 2021 và Công văn số 451/SGTVT-KHTC ngày 23 tháng 3 năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 358/SKHĐT-TH ngày 05 tháng 02 năm 2021.

5. Các Văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến của các sở, ngành của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei: Công văn số 238/UBND-TH ngày 23 tháng 02 năm 2021; Công văn số 366/UBND-TH ngày 16 tháng 03 năm 2021 và Công văn số 456/UBND-TH ngày 29 tháng 3 năm 2021.

6. Báo cáo số 86/BC-SKHĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.

7. Văn bản số 1046/SKHĐT-TH ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.

8. Thông báo số 09/TB-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei về kinh phí đối ứng ngân sách huyện cho dự án Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - UBND huyện Đăk Glei; - VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); - Lưu: VT, KTTH. PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

() Sở Tài chính (tại Công văn số 385/STC-TCĐT ngày 28 tháng 01 năm 2021); Sở Giao thông vận tải (tại Công văn số 158/SGTVT-KHTC ngày 27 tháng 01 năm 2021); Sở Xây dựng (tại Công văn số 159/SXD-PTĐTHTKT ngày 02 tháng 02 năm 2021); Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Công văn số 358/SKHĐT-TH ngày 05 tháng 02 năm 2021).