| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 116 /TTr-UBND | Kon Tum, ngày 24 tháng 6 năm 2021 |

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án:

Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy

(Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây).

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XII, kỳ họp thứ nhất.

Căn cứ Luật Đầu tư công số ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây), với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây).

2.  Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

4. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 85.000 triệu đồng.

5. Nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (Nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý) giai đoạn 2021-2025 (70.000 triệu đồng) và ngân sách huyện.

6. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật để khai thác tiềm năng lợi thế, sử dụng có hiệu quả quỹ đất; tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án theo quy hoạch được duyệt; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đạt chuẩn đô thị loại V, đảm bảo đến năm 2025 hoàn thành các tiêu chí để thành lập thị trấn mới tại khu vực Đăk Ruồng-Tân Lập theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

7. Quy mô đầu tư: Công trình giao thông, cấp III, chiều dài xây dựng khoảng L = 2.231 m. Chiều rộng nền đường khoảng từ 15,5m – 33 m, chiều rộng mặt đường khoảng từ 6,5 m – 15m, chiều rộng vỉa hè khoảng từ 09 m- 12m (bề rộng nền đường, mặt đường, vỉa hè, dải phân cách sẽ được tính toán, xác định cụ thể tại từng tuyến đường). Mặt đường bê tông nhựa; Hệ thống thoát nước ngang, dọc; vỉa hè; an toàn giao thông...

8. Thời gian thực hiện: 04 năm.

9. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Dự án Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây) được Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 30/TTr-UBND (kèm theo Báo cáo số 103/BC-UBND và Báo cáo số 104/BC-UBND) ngày 05 tháng 5 năm 2021. Căn cứ quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến của Sở Xây dựng và Sở Tài chính.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị() và Công văn số 378/UBND-TH ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về việc tiếp thu, điều chỉnh để hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 153/BC-SKHĐT, ngày 13 tháng 5 năm 2021.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1383/VP-KTTH ngày 18 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy đã rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 49/TTr-UBND (kèm Báo cáo số 163/BC-UBND và Báo cáo số 164/BC-UBND) ngày 09 tháng 6 năm 2021. Trên cơ sở ý kiến lần 02 của các đơn vị(), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 210/BC-SKHĐT, ngày 18 tháng 6 năm 2021.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

- Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây).

- Báo cáo số 163/BC-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây).

- Báo cáo số 164/BC-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây).

- Công văn số 410/UBND-TH ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về việc làm rõ nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đối với dự án có sự tham gia của ngân sách huyện.

- Ý kiến tham gia của Sở Xây dựng tại Công văn số 942/SXD-PTĐT ngày 14 tháng 6 năm 2021 và Sở Tài chính tại Công văn số 2148/STC-TCĐT ngày 14 tháng 6 năm 2021.

- Báo cáo số 210/BC-SKHĐT ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây).

- Công văn số 1383/VP-KTTH ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về dự án: Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây).

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ họp thứ nhất xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Tỉnh ủy (b/c) - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư (đ/b); - VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); - Lưu: VT, KTTH. PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

() Ý kiến tham gia của Sở Xây dựng tại các Công văn số: 500/SXD-PTĐTHTKT ngày 08 tháng 4 năm 2021; 546/SXD-PTĐTHTKT ngày 15 tháng 4 năm 2021; 610/SXD-PTĐTHTKT ngày 27 tháng 4 năm 2021 và Sở Tài chính tại Công văn số 1240/STC-TCĐT ngày 07 tháng 4 năm 2021.

() Ý kiến tham gia của Sở Xây dựng tại Công văn số 942/SXD-PTĐT ngày 14 tháng 6 năm 2021 và Sở Tài chính tại Công văn số 2148/STC-TCĐT ngày 14 tháng 6 năm 2021.