| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 125 /TTr-UBND | Kon Tum, ngày 19 tháng 8 năm 2022 |

TỜ TRÌNH

Về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công

nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 4)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XII, Kỳ họp Chuyên đề.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 27 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII kỳ họp thứ 2 về phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum (đợt 2); Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum (đợt 3);

Qua rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo và đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 4) như sau:

1. Tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022:

Tổng kế hoạch nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 là 1.784.041 triệu đồng. Đến nay, đã thực hiện phân bổ chi tiết là 1.751.367 triệu đồng(). Do đó, tổng kế hoạch năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương chưa được phân bổ chi tiết cho các dự án là 32.674 triệu đồng (thuộc nguồn thu tiền sử dụng đất), cụ thể nguồn thu như sau:

ĐVT: Triệu đồng

| TTT | Nguồn vốn | Kế hoạch năm 2022 | Kế hoạch đã phân bổ | Kế hoạch còn lại chưa phân bổ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng | 1.162.621 | 1.129.947 | 32.674 |
| 1 | Nguồn thu tiền sử dụng đất | 1.162.621 | 1.129.947 | 32.674 |

Qua rà soát, hiện nay số thu tiền thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu bán tài sản trên đất các cơ sở nhà, đất thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Công ty Cổ phần Xây dựng 79 (cũ) và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng giao thông Kon Tum hiện nay đã nộp vào ngân sách nhà nước và chưa phân bổ là 24.175 triệu đồng. Để có cơ sở phân bổ nguồn thu triển khai thực hiện các dự án trụ sở trên địa bàn tỉnh, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ cho các dự án như sau:

a) Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ:

Dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương với tổng mức vốn dự kiến bố trí là 220.500 triệu đồng. Đến nay, dự án mới được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp chuyên đề phân bổ 32.795 triệu đồng kế hoạch năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 chưa phân bổ. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phân bổ 12.375 triệu đồng để triển khai thực hiện.

b) Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh:

Dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương với tổng mức vốn dự kiến bố trí là 66.800 triệu đồng. Lũy kế đến nay, dự án mới được phân bổ 15.000 triệu đồng kế hoạch năm 2022.. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phân bổ phân bổ 10.000 triệu đồng để triển khai thực hiện.

c) Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội:

Dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương với tổng mức vốn dự kiến bố trí là 41.259 triệu đồng. Lũy kế kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí đến nay là 39.377 triệu đồng.

Hiện dự án đã hoàn thành gói thầu xây lắp, thiết bị và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết toán hạng mục công trình: Chi phí xây dựng, thiết bị và các chi phí liên quan tại Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021. Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư) hiện nay chưa hoàn thành, nguyên nhân vì dự án còn một số hộ chưa thống nhất nhận tiền bồi thường theo phương án bồi thường được duyệt với tổng số tiền khoảng 1.800 triệu đồng() (Nguồn kinh phí này hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tạm ứng từ Quỹ Phát triển đất để thực hiện chi trả cho các hộ dân này).

Do đó, để bố trí dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm sớm quyết toán hoàn thành dự án Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội theo đúng quy định. Trên cơ sở nhu cầu thực tế của dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phân bổ số kế hoạch 1.800 triệu đồng để triển khai thực hiện.

2. Đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh:

Từ những nội dung nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 4) với số tiền thu tiền sử dụng đất là 24.175 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Sở Tài chính; - Văn phòng UBND tỉnh: CVP và các PCVP; - Lưu: VT, KTTH.PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

() Trong đó tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 đã phân bổ 1.467.668 triệu đồng; Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 đã phân bổ 250.803 triệu đồng (không tính 1.000 triệu đồng vốn CBĐT) và Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 đã phân bổ 32.896 triệu đồng.

() Giai đoạn 2: Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường cho 126 hộ dân tại các Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 28/10/2020; Quyết định số 3537/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 và Quyết định số 4012/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 với tổng giá trị bồi thường cho các hộ dân là 37.994 triệu đồng; đến nay đã thực hiện chi trả cho 123 hộ với tổng số tiền 36.185 triệu đồng; số hộ còn lại chưa nhận tiền khoảng 1.800 triệu đồng.