| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 132 /TTr-UBND | Kon Tum, ngày 19 tháng 8 năm 2022 |

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn

ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch năm 2021 kéo dài

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2021 sang năm 2022 và phân bổ kế hoạch năm 2022 từ nguồn kế hoạch năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 chưa phân bổ chi tiết;

Qua rà soát tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 đến ngày 20 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các nội dung sau đây:

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch kế hoạch đầu tư công năm 2022

a) Về Kế hoạch đầu tư công năm 2022

Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 2.232.135 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương là 849.620 triệu đồng và ngân sách trung ương là 1.382.515 triệu đồng.

Trên cơ sở mức vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 được Trung ương giao và rà soát tình hình thực tế các nguồn thu của địa phương, địa phương đã giao với tổng mức vốn là 3.255.749 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương là 1.873.234 triệu đồng và ngân sách trung ương là 1.382.515 triệu đồng. Đến thời điểm hiện nay kế hoạch năm 2022 đã phân bổ chi tiết là 3.223.075 triệu đồng, số vốn còn lại chưa phân bổ là 32.674 triệu đồng (thuộc các nguồn vốn ngân sách địa phương).

Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2022, tổng kế hoạch vốn năm 2022 đã giải ngân 963.939 triệu đồng, đạt 39,2% trên thực nguồn kế hoạch đến thời điểm báo cáo (963.939 triệu đồng /2.455.884 triệu đồng()).

b) Về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022

Tổng kế hoạch năm 2021 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 là 80.553 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương là 60.853 triệu đồng và vốn ngân sách trung ương thuộc nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai len là 19.700 triệu đồng. Tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2022, tổng kế hoạch vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022 đã giải ngân được 19.164 triệu đồng, đạt 23,8%.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, ước thực hiện đến ngày 31 tháng 01 năm 2023, tổng số vốn của các chương trình, dự án không có khả năng giải ngân hết đề nghị điều chuyển cho dự án khác có nhu cầu với tổng kinh phí là 86.402,94 triệu đồng, trong đó: Nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức là 42.762,58 triệu đồng, nguồn thu xổ số kiến thiết là 11.069,24, nguồn thu tiền sử dụng đất là 18.085,30 triệu đồng và vốn ngân sách Trung ương 14.485,81 triệu đồng.

Qua rà soát các danh mục được các chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh, đối chiếu với quy định của Luật Đầu tư công, thì tổng mức vốn điều chuyển thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh là 46.271,82 triệu đồng.

2. Đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh:

Trên cơ sở tình hình thực hiện và trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh kế hoạch năm 2022 và kế hoạch năm 2021 kéo dài là 46.271,82 triệu đồng từ các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn sang các dự án có nhu cầu nhưng thiếu vốn (thuộc các nguồn vốn ngân sách địa phương), cụ thể như sau:

a) Nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức là 35.762,58 triệu đồng;

b)  Nguồn thu xổ số kiến thiết là 10.509,24 triệu đồng;

(Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo).

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp chuyên đề xem xét, phê duyệt./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Sở Tài chính; - VP UBND tỉnh: CVP, PCVP (KTTH); - Lưu VT, KTTH. PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

() Do nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 chưa đảm bảo, thực nguồn đạt được khoảng 413.418 triệu đồng (trong đó, nguồn thu tiền sử dụng đất phân bổ cho các dự án cấp tỉnh quản lý đã thông báo chi tiết là 310.363 triệu đồng) trên tổng kế hoạch năm 2022 là 1.162.621 triệu đồng.