| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 115 /TTr-UBND | Kon Tum, ngày 24 tháng 6 năm 2021 |

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án:

Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa

và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XII, kỳ họp thứ nhất.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1), với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1).

2. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

4. Tổng mức đầu tư: Khoảng 77.000 triệu đồng.

5. Nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 (khoảng 70.000 triệu đồng) và ngân sách huyện.

6. Mục tiêu đầu tư: Chống sạt lở đất, chuyển dòng, bảo vệ các công trình hạ tầng, khu dân cư và khu sản xuất hai bên bờ suối Đăk Sia thuộc địa bàn các xã Sa Nghĩa và Thị trấn Sa Thầy. Hạn chế ngập úng, bồi lấp đất sản xuất, đảm bảo tính ổn định lâu dài cho người dân sinh sống ở hai bên bờ suối. Tạo điều kiện phục vụ vận chuyển, sản xuất cho người dân.

7. Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến kè với chiều dài khoảng 4.900m (chiều dài tuyến kè bờ trái khoảng 2.450m và bờ phải khoảng 2.450m), với các hạng mục chính: Chân kè, thân kè, đỉnh kè. Kết cấu chính: Bê tông các loại, đá hộc, đá dăm, cấp phối thiên nhiên.

8. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm.

9. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy được Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 22 tháng 03 năm 2021 (kèm theo Báo cáo số 199/BC-UBND và Báo cáo số 200/BC-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2021). Căn cứ quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính và Sở Xây dựng.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của các đơn vị() và Công văn số 698/UBND-TH ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về chỉnh sửa, bổ sung, làm rõ một số nội dung về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Báo cáo số 99/BC-SKHĐT, ngày 13 tháng 4 năm 2021.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1050/VP-KTTH ngày 19 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy đã rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 (kèm theo Báo cáo số 285/BC-UBND và Báo cáo số 286/BC-UBND). Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị(), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 174/BC-SKHĐT, ngày 26 tháng 5 năm 2021 và Công văn số       1652/SKHĐT-TH ngày 18 tháng 6 năm 2021.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1);

2. Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1);

3. Báo cáo số 285/BC-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1);

4. Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy về việc thống nhất chủ trương bố trí nguồn vốn ngân sách huyện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đối ứng thực hiện dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1);

5. Công văn số 698/UBND-TH ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về chỉnh sửa, bổ sung, làm rõ một số nội dung về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy; Công văn số 1230/UBND-TH ngày 08 tháng 6 năm 2021 và Công văn số 1308/UBND-TH ngày 16 tháng 6 năm 2021 về giải trình quy mô dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy (Giai đoạn 1);

6. Ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 1577/STC-TCDT ngày 06 tháng 5 năm 2021; Sở Xây dựng tại Công văn số 418/SXD-PTĐTHTKT ngày 26 tháng 3 năm 2021; số 556/SXD-PTĐTHTKT ngày 16 tháng 4 năm 2021 và số 643/SXD-PTĐTHTKT ngày 04 tháng 5 năm 2021; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1015/SNN-QLXDCT ngày 04 tháng 5 năm 2021;  số 1527/SNN-QLXDCT ngày 11 tháng 6 năm 2021 và Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 951/SGTVT-KHTC ngày 11 tháng 6 năm 2021; số 994/SGTVT-KHTC ngày 17 tháng 6 năm 2021.

7. Báo cáo số 174/BC-SKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1) và Công văn số 1652/SKHĐT-TH ngày 18 tháng 6 năm 2021 về hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy (Giai đoạn 1).

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ họp thứ nhất xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); - Lưu: VT, KTTH. PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

() Ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 1087/STC-TCDT ngày 26 tháng 3 năm 2021; Sở Xây dựng tại Công văn số 418/SXD-PTĐTHTKT ngày 26 tháng 3 năm 2021 và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 667/SNN-QLXDCT ngày 29 tháng 3 năm 2021.

() Ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 1577/STC-TCDT ngày 06 tháng 5 năm 2021; Sở Xây dựng tại Công văn số 643/SXD-PTĐTHTKT ngày 04 tháng 5 năm 2021 và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1015/SNN-QLXDCT ngày 04 tháng 5 năm 2021 và Công văn số 1527/SNN-QLXDCT ngày 11 tháng 6 năm 2021; Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 951/SGTVT-KHTC ngày 11 tháng 6 năm 2021 và Công văn số 994/SGTVT-KHTC ngày 17 tháng 6 năm 2021.