| HĐND TỈNH KON TUM BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 23 /BC-BKTNS | Kon Tum, ngày 20 tháng 4 năm 2022 |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Khoản 7 Điều 17() và Khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019(); trên cơ sở Công văn số 6222/BKHĐT-TH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Công văn số 430/BKHĐT-KTĐPLT ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn NSNN năm 2022 tỉnh Kon Tum. Việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 là đúng quy định.

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

Dự án Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 38/TB-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 và thống nhất điều chỉnh chủ trương tại Thông báo số 66a/TB-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2016. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 250.000 triệu đồng được bố trí từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, nguồn Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện từ 2016-2020. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(), để đảm bảo chủ trương đầu tư của các dự án được phê duyệt phù hợp với mức vốn ngân sách Trung ương bố trí, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14, cụ thể như sau:

| TT | Nội dung | Theo chủ trương được duyệt tại Thông báo số 38/TB-HĐND ngày 29/7/2016, Thông báo số 66a/TB-HĐND ngày 26/11/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh | Đề nghị điều chỉnh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguồn vốn | Nguồn cân đối ngân sách địa phương, nguồn Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng và các nguồn hợp pháp khác. | Nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương: Khoảng 124.997 triệu đồng (trong đó: ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 là 12.111 triệu đồng(); kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 112.886 triệu đồng()); nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. |
| 2 | Thời gian thực hiện | Từ 2016-2020 | Từ 2017-2022 |

* Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 38/TB-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016, Thông báo số 66a/TB-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách

Qua nghiên cứu thảo luận, trên cơ sở quy định của pháp luật và các văn bản liên quan, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 là phù hợp với yêu cầu của Trung ương. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:

- Bổ sung phần căn cứ dự thảo nghị quyết nội dung sau:

“Thực hiện Công văn số 6222/BKHĐT-TH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025”.

- Chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện trong phạm vi kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn hằng năm được giao; chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, đẩy nhanh khối lượng thực hiện, giải ngân vốn, bảo đảm đúng tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành.

- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Thường trực HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Lưu: VT, KT-NS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN Đã ký Hồ Văn Đà |
| --- | --- |

# Footnotes

() “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.”

() “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.”

() Công văn số 6222/BKHĐT-TH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Công văn số 430/BKHĐT-KTĐPLT ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Kon Tum.

() Giao tại các Quyết định số: 38/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 và 617/QĐ-UBND ngày30 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

() Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021.