| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 113 /TTr-UBND | Kon Tum, ngày 24 tháng 6 năm 2021 |

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XII, Kỳ họp thứ nhất.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, với các nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

2. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tại thành phố Kon Tum (Phường Ngô Mây, Phường Duy Tân, Phường Quyết Thắng và Phường Nguyễn Trãi).

4. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 162.000 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021 - 2025, nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2026-2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Mục tiêu đầu tư: Tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị dạy học, thiết bị đào tạo, thiết bị hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực đào tạo của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Kon Tum.

7. Quy mô đầu tư:

- Cải tạo, nâng cấp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất: Sửa chữa Trụ sở chính, địa chỉ (Tổ 3 - Phường Ngô Mây): Sửa chữa đường nội bộ, sân bê tông diện tích khoảng 5.000m2; Cải tạo, sửa chữa giảng đường, hội trường, nhà thi đấu, sân thể thao khoảng 2.000m2; Sửa chữa khu làm việc, kí túc xá khoảng 1.500m2; Sửa chữa, xây dựng cổng, tường rào khoảng 1.000m. Sửa chữa, xây dựng tại cơ sở Khoa Nông - Lâm - Thủy sản và Khu thực nghiệm (Tổ 10 - Phường Duy Tân): Sửa chữa, xây mới tường rào khoảng 1.260m; khoan giếng, lắp đặt hệ thống điện; Sửa chữa đường nội bộ, sân bê tông khoảng 1.200m2; phòng học khoảng 300m2. Sửa chữa Khoa Y - Dược (347 đường Bà Triệu): Sửa chữa khu làm việc khoảng 408m2; phòng thực hành khoảng 600m2. Sửa chữa Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các Trung tâm (Tổ 2 - Phường Nguyễn Trãi): Sửa chữa, nâng cấp đường nội bộ, sân bê tông khoảng 2.000m2; Sửa chữa, xây mới tường rào khoảng 600m; Sửa chữa phòng học lý thuyết khoảng 1.310m2. Sửa chữa nhà ăn tại Trụ sở chính và Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các Trung tâm.

- Đầu tư xây dựng mới: Xây dựng mới 2 Block nhà làm việc, giảng đường, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, thư viện quy mô 7 tầng, phòng nghiên cứu - ứng dụng công nghệ sinh học, môi trường, mỗi Block có diện tích khoảng 4.900m2 tại Trụ sở chính (Tổ 2 - Phường Ngô Mây). Đầu tư xây dựng mới 1 Block phòng học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm 4 tầng tại Khoa Nông - Lâm - Thủy sản và Khu thực nghiệm (Tổ 10 - Phường Duy Tân), diện tích khoảng 1.800m2. Xây dựng Khu thực nghiệm nuôi, trồng thủy sản khoảng 1500m2 tại Khoa Nông - Lâm - Thủy sản và Khu thực nghiệm (Tổ 10 - Phường Duy Tân). Xây dựng mới 1 Block Thư viện 2 tầng, diện tích khoảng 600m2 tại Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các trung tâm. Nhà màng công nghệ cao đạt chuẩn trồng cây giống nuôi cây mô.

- Mua sắm thiết bị đào tạo, thiết bị hỗ trợ: Thiết bị đào tạo các ngành, nghề, nhóm ngành, nghề đào tạo có nhu cầu thiết bị theo danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành.  Lắp đặt trang thiết bị tại các phòng học, xưởng thực hành. Thiết bị công nghệ Công nghệ sinh học, trồng, chế biến dược liệu, kỹ thuật môi trường. Mua sắm thiết bị Thư viện. Thiết bị phòng làm việc của Ban Giám hiệu, các phòng, khoa, trung tâm thuộc Trường. Thiết bị mạng, phần mềm và hạ tầng công nghệ thông tin.

8. Thời gian thực hiện: 04 năm.

9. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Trên cơ sở đề xuất của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tại Tờ trình số 368/TTr-CĐCĐ và Báo cáo số 367/BC-CĐCĐ ngày 09 tháng 3 năm 2021, ý kiến của các đơn vị có liên quan() và Báo cáo giải trình của chủ đầu tư số 515/BC-CĐCĐ ngày 01 tháng 4 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án tại Báo cáo số 143/BC-SKHĐT ngày 04 tháng 5 năm 2021.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1324/VP-KTTH ngày 13 tháng 5 năm 2021, Trường Cao đẳng Cộng đồng đã hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án tại Tờ trình số 961/TTr-CĐCĐ (kèm theo Báo cáo số 960/BC-CĐCĐ) ngày 11 tháng 6 năm 2021. Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 214/BC-SKHĐT, ngày 20 tháng 6 năm 2021.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 961/TTr-CĐCĐ ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum;

2. Báo cáo số 961/BC-CĐCĐ ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum;

3. Văn bản tham gia của các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 468/SGDĐT-QLGDCN ngày 24 tháng 3 năm 2021); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số: 405/SLĐTBXH-DN ngày 22 tháng 3 năm 2021; 524/SLĐTBXH-DN ngày 12 tháng 4 năm 2021); Sở Tài chính (Công văn số 969/STC-TCĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021); Sở Xây dựng (Công văn số: 385/SXD-PTĐTHTKT ngày 22 tháng 3 năm 2021; 522/SXD-PTĐTHTKT ngày 12 tháng 4 năm 2021).

4. Biên bản kiểm tra ngày 29 tháng 11 năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp kiểm tra các điều kiện đảm bảo hoạt động giáo dục nghề nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

5. Biên bản kiểm tra của Liên ngành Sở Xây dựng – Sở Tài chính – Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum ngày 05 tháng 6 năm 2020 đánh giá hiện trạng các hạng mục công trình thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

6. Biên bản kiểm tra của Liên ngành Sở Xây dựng– Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum ngày 21 tháng 7 năm 2020 đánh giá hiện trạng Nhà màng thông minh giá rẻ của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

7. Báo cáo số 214/BC-SKHĐT ngày 20 tháng 6 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ Nhất xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Ban Quản lý Khu kinh tế; - VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); - Lưu: VT, KTTH. PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

Ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 468/SGDĐT-QLGDCN ngày 24 tháng 3 năm 2021); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số: 405/SLĐTBXH-DN ngày 22 tháng 3 năm 2021; 524/SLĐTBXH-DN ngày 12 tháng 4 năm 2021); Sở Tài chính (Công văn số 969/STC-TCĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021); Sở Xây dựng (Công văn số: 385/SXD-PTĐTHTKT ngày 22 tháng 3 năm 2021; 522/SXD-PTĐTHTKT ngày 12 tháng 4 năm 2021).