| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 68 /TTr-UBND | Kon Tum, ngày 22 tháng 4 năm2021 |

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Kỳ họp thứ 12.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum,

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy.

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Kon Tum và huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

4. Tổng mức đầu tư: Khoảng 169.234 triệu đồng.

5. Nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải theo quy hoạch; đảm bảo kết nối giao thông thuận lợi từ thành phố Kon Tum đi huyện Sa Thầy và huyện Ia H’Drai, kết nối Tỉnh lộ 671 với Tỉnh lộ 675A và Quốc lộ 14C, tạo liên kết vùng, phát huy hiệu quả các tuyến đường đã được đầu tư, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân an toàn, thuận tiện.  Khai thác, phát triển tiềm năng du lịch khu vực lòng hồ thuỷ điện Yaly, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự ổn định đời sống nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng trong khu vực.

7. Nội dung đầu tư:

- Phạm vi đầu tư: Điểm đầu tiếp nối với đường từ Uỷ ban nhân dân xã Ia Chim đi bến du lịch; điểm cuối giao với đường giao thông từ xã Ya Ly đi Tỉnh lộ 675A. Chiều dài xây dựng: Khoảng 2,6Km.

- Quy mô đầu tư:

+ Phần cầu: Đầu tư 01 cầu vượt lòng hồ thuỷ điện Ya Ly, chiều dài khoảng 0,34Km, khổ cầu 9,0m, Tải trọng thiết kế HL-93, Tần suất thiết kế 1%, kết cấu bằng bê tông cốt thép, móng cọc khoan nhồi.

+ Phần đường: Đường giao thông dài khoảng 2,3km, nền đường rộng 7,5m, mặt đường bê tông xi măng và lề gia cố rộng 5,5m, hệ thống thoát nước (cống, rãnh thoát nước) và an toàn giao thông.

8. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm.

9. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Dự án Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy được Sở Giao thông vận tải trình thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Tờ trình số 17/TTr-SGTVT ngày 22 tháng 01 năm 2021, Báo cáo số 38/BC-SGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2021. Căn cứ quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến và nhận được ý kiến tham gia của Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân các huyện: Sa Thầy và Thành phố Kon Tum.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của các đơn vị(), Sở Giao thông vận tải đã tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh và trình lại hồ sơ chủ trương đầu tư dự án tại Tờ trình số 46/TTr-SGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2021 và Báo cáo số 168/BC-SGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2021. Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 108/BC-SKHĐT, ngày 15 tháng 4 năm 2021.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 46/TTr-SGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Sở Giao thông Vận tải đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy.

2. Báo cáo số 168/BC-SGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Sở Giao thông Vận tải về đề xuất chủ trương đầu tư công trình Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy.

3. Ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 352/STC-TCĐT ngày 27 tháng 01 năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy tại Văn bản số 258/UBND-TH ngày 03 tháng 02 năm 2021 và Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tại Văn bản số 481/UBND-TH ngày 05 tháng 02 năm 2021.

3. Báo cáo số 108/BC-SKHĐT ngày 15 tháng 04 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Sở Giao thông vận tải; - VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); - Lưu: VT, KTTH. PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

() Sở Tài chính tại Văn bản số 352/STC-TCĐT ngày 27/01/2021, UBND huyện Sa Thầy tại Văn bản số 258/UBND-TH ngày 03/02/2021, UBND thành phố Kon Tum tại Văn bản số 481/UBND-TH ngày 05/02/2021.