| UBND TỈNH KON TUM SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 89 /BC-SKHĐT | Kon Tum, ngày 05 tháng 4 năm 2021 |

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đầu tư hệ thống trang âm, 
thiết bị phim trường văn nghệ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 104/TTr-PTTH ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đầu tư hệ thống trang âm, thiết bị phim trường văn nghệ. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Tờ trình số 104/TTr-PTTH ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum).

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Báo cáo số 102/BC-PTTH ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum).

3. Báo cáo thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Báo cáo số 103/BC-PTTH ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum).

3. Ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Tài chính (Công văn số 971/STC-TCĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021); Sở Thông tin và Truyền thông (Công văn số 434/STTTT-BCVT ngày 19 tháng 3 năm 2021); Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 700/SKHĐT-TH ngày 18 tháng 3 năm 2021).

4. Công văn tiếp thu, giải trình của Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum (Công văn số 112/PTTH-KHTV ngày 22 tháng 3 năm 2021).

5. Công văn làm rõ sự cần thiết đầu tư dự án của Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum (Công văn số 125/PTTH-KHTV ngày 31 tháng 3 năm 2021).

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

4. Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.

5. Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

6. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

7. Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân tỉnh về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành báo chí, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

8. Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ

1. Tên dự án: Đầu tư hệ thống trang âm, thiết bị phim trường văn nghệ.

2. Dự án nhóm: C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

5. Tên chủ đầu tư: Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum, số 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư và nguồn vốn của dự án:

- Tổng mức đầu tư: Khoảng 29.183 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

8. Thời gian thực hiện: 02 năm (Từ năm 2023).

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Phát thanh, truyền hình, thông tấn.

10. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới.

11. Các thông tin khác (nếu có): Không.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

* Trên cơ sở đề nghị của Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư hệ thống trang âm, thiết bị phim trường văn nghệ (Tờ trình số 104/TTr-PTTH, Báo cáo số 102/BC-PTTH và Báo cáo số 103/BC-PTTH ngày 16 tháng 3 năm 2021), Sở Tài chỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham gia ý kiến đối với chủ trương đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị như sau:

1. Sở Tài chính (tại Công văn số 971/STC-TCĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021):

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã dự kiến bố trí cho dự án từ nguồn cân đối ngân sách địa phương 34.700 triệu đồng. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án theo quy định và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện các dự án phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương hàng năm trong giai đoạn 2021 - 2025.

2. Sở Thông tin và Truyền thông (tại 434/STTTT-BCVT ngày 19 tháng 3 năm 2021):

Thống nhất nội dung đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Công văn số 700/SKHĐT-TH ngày 18 tháng 3 năm 2021):

- Về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình xác định, khẳng định rõ việc đầu tư mua sắm hệ thống trang thiết bị thuộc các dự án trên có đảm bảo phù hợp với quy hoạch, đề án, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hay không? Nêu rõ tên và các quyết định phê duyệt quy hoạch, đề án, kế hoạch (hoặc các văn bản có liên quan của cấp có thẩm quyền). Trường hợp dự án không phù hợp hoặc chưa có trong quy hoạch liên quan thì đơn vị phải báo cáo, trình bày cụ thể trong hồ sơ để xuất chủ trương đầu tư.

- Về tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tư của dự án do Đài Phát thanh và Truyền hình đề xuất (khoảng 29.183 triệu đồng) có sự chênh lệch so với tổng mức đầu tư và kế hoạch vốn dự kiến bố trí cho các dự án (35.000 triệu đồng) trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020. Do đó, đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình báo cáo, thuyết minh rõ lý do có sự chênh lệch về tổng mức đầu tư của từng dự án nêu trên.

* Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý, Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum đã có tiếp thu, giải trình tại Công văn số 112/PTTH-KHTV ngày 22 tháng 3 năm 2021 và bổ sung, làm rõ sự cần thiết đầu tư dự án tại Công văn số 125/PTTH-KHTV ngày 31 tháng 3 năm 2021.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư:

Phim trường ghi hình thời sự, tin tức; phim trường văn nghệ và phim trường giao lưu là 03 phim trường thuộc dự án Nhà làm việc và Trung tâm sản xuất chương trình, thuộc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Kon Tum được đầu tư và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2016. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có phim trường ghi hình thời sự, tin tức đã được đầu tư hoàn chỉnh trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu về sản xuất các chương trình thời sự, tọa đàm; các phim trường văn nghệ và phim trường giao lưu mới chỉ được đầu tư phần xây lắp, chưa được đầu tư trang thiết bị chuyên dụng. Theo tính năng hoạt động, mỗi phim trường có kích thước và thiết kế khác nhau, phù hợp với đặc thù hoạt động của từng nội dung, thể loại chương trình; do đó, đến nay, Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum chưa có phim trường văn nghệ với trang thiết bị chuyên dụng để tổ chức được các sân chơi truyền hình, game show, đối thoại, giao lưu với khán giả cũng như chương trình truyền hình để lại dấu ấn trong lòng khán thính giả. Các chương trình khoa giáo, văn nghệ giải trí, khoa học công nghệ, thực hiện từ thiện xã hội, tọa đàm, ... được phát trên sóng truyền hình nhưng thời lượng còn rất khiêm tốn.

Bên cạnh đó, vì lý do nêu trên nên Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum chưa khai thác được lợi thế của tỉnh là địa phương có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống để sản xuất các chương trình văn hoá nghệ thuật, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của dân tộc tại chỗ, văn hoá vùng miền, các chương trình trải nghiệm cùng với các lễ hội của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Song song với việc đổi mới, tăng thời lượng, nâng cao chất lượng các chương trình thời sự chính luận, khoa giáo thì việc tổ chức sản xuất các chương trình văn hóa, văn nghệ, giải trí, sân chơi truyền hình là thực sự cần thiết nhằm từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Do đó, việc đầu tư hệ thống trang âm, thiết bị phim trường văn nghệ là thực sự cần thiết, phù hợp với tình hình phát triển của ngành phát thanh, truyền hình và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống trang âm, thiết bị phim trường văn nghệ đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Việc Đầu tư hệ thống trang âm, thiết bị phim trường văn nghệ phù hợp với Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin; Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân tỉnh về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành báo chí, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch 4222/KH-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2020 triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 29.183 triệu đồng thuộc dự án nhóm C, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.

5. Mục tiêu đầu tư:

- Đảm bảo trang thiết bị kỹ thuật để thực hiện sản xuất chương trình hàng ngày, tổ chức các chương trình giao lưu, văn hoá văn nghệ, giải trí, sân chơi truyền hình đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hóa thông tin của Nhân dân trong tỉnh. Đầu tư công nghệ kỹ thuật hiện đại, phù hợp với điều kiện hiện tại và khả năng tương thích trong tương lai, đáp ứng được yêu cầu về việc tăng chất lượng, thời lượng truyền hình trong thời gian tới.

- Từng bước đa dạng, phong phú nội dung chương trình truyền hình, đáp ứng nhu cầu sản xuất chương trình, góp phần đồng bộ hiện đại hóa trang thiết bị trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

6. Quy mô đầu tư: Đầu tư mới hệ thống trang thiết bị phim trường văn nghệ, bao gồm:

- Hệ thống cách âm, trang âm, tiêu âm.

- Hệ thống đèn phim trường và đèn biểu diễn.

- Hệ thống ghế ngồi, sân khấu, phông màn, màn hình LED.

- Hệ thống âm thanh biểu diễn.

- Hệ thống thiết bị video phim trường.

7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 29.183 triệu đồng.

8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

- Khả năng cân đối vốn: Dự án Đầu tư hệ thống trang âm, thiết bị phim trường văn nghệ đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị  quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, theo đó dự kiến bố trí 35.000 triệu đồng từ nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. Do vậy, nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát, tổng hợp điều chỉnh kế hoạch vốn bố trí cho dự án nêu trên trong quá trình hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định; đồng thời, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí đủ kế hoạch vốn để triển khai thực hiện dự án theo tiến độ.

9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Năm | Kinh phí đầu tư |
| --- | --- |
| Tổng cộng | 29.183 |
| Năm thứ nhất | 15.000 |
| Năm thứ hai | 14.183 |

b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2023.

10. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới.

11. Địa điểm thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum, số 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

12. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

+ Đầu tư trang thiết bị nhằm khai thác hiệu quả phim trường văn nghệ đã được xây dựng của dự án “Nhà làm việc và Trung tâm sản xuất chương trình thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum”. Góp phần đa dạng, phong phú nội dung chương trình, nhất là các chương trình văn nghệ, giải trí, các sân chơi truyền hình; tăng thời lượng sản xuất, phát sóng chương trình truyền hình địa phương; góp phần quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum đến với khán giả trong nước và quốc tế.

+ Đẩy mạnh việc hợp tác, trao đổi nội dung chương trình truyền hình với các Đài Phát thanh - Truyền hình khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, một số Đài Phát thanh - Truyền hình khu vực phía Nam. Góp phần quảng bá, giới thiệu bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, thực hiện tốt công tác đối ngoại của địa phương. Tăng cường khả năng thu hút nguồn thu của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng chương trình, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

- Tác động về môi trường: Việc đầu tư các trang thiết bị của dự án không gây ảnh hưởng đến môi trường.

13. Các ý kiến khác: Không.

IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, thì đây là dự án nhóm C có tổng mức đầu tư khoảng 29.183 triệu đồng nên thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án là Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế số 01-QC/TU,  ngày  02 tháng 12 năm 2020), do dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về  chủ trương đầu tư.

V. KẾT LUẬN

Việc đầu tư dự án Đầu tư hệ thống trang âm, thiết bị phim trường văn nghệ là cần thiết. Hồ sơ thẩm định chủ trương đầu tư dự án cơ bản đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án trên.

(Có hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Đài PT-TH Kon Tum; - Lưu: VT, TH, NTT. | GIÁM ĐỐC Ngô Việt Thành |
| --- | --- |