| UBND TỈNH KONTUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 117 /BC-SKHĐT | Kon Tum, ngày 18 tháng 4 năm 2021 |

# BÁO CÁO

# Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; thẩm định

# nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề huyện). Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và đề xuất như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề huyện);

2. Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề huyện);

3. Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà về việc bố trí vốn đối ứng ngân sách huyện để đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) và dự án Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề);

4. Báo cáo số 254/BC-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc Tiếp thu, giải trình ý kiến chủ trương đầu tư dự án Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm Dạy nghề huyện);

5. Ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 972/STC-TCDT ngày 18 tháng 3 năm 2021; Sở Xây dựng tại Công văn số 376/SXD-PTĐTHTKT ngày 19 tháng 3 năm 2021 và Công văn số 473/SXD-PTĐTHTKT ngày 05 tháng 4 năm 2021; Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 417/SGTVT-KHTC ngày 18 tháng 3 năm 2021 và Công văn số 576/SGTVT-KHTC ngày 15 tháng 4 năm 2021.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum;

4. Công văn số 4602/UBND-KTTH ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh;  Văn bản số 4797/UBND-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng và Sở Tài chính.

3. Hình thức thẩm định: Bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề huyện).

2. Dự án nhóm: B.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hà Mòn và thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 159.475 triệu đồng.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (nguồn thu tiền sử dụng đất): 70.000 triệu đồng và ngân sách huyện.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông.

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Từ năm 2023.

11. Hình thức đầu tư dự án: Xây dựng mới.

12. Các thông tin khác (nếu có):

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về chủ trương đầu tư dự án Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề huyện) (tại Tờ trình số Tờ trình số 33/TTr-UBND; Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021). Thực hiện các quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp như sau:

1. Sở Tài chính (Công văn số 972/STC-TCDT ngày 18 tháng 3 năm 2021)

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã dự kiến bố trí cho UBND huyện Đăk Hà 70.000 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất tỉnh quản lý để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng của Dự án trên. Trên cơ sở đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án theo quy định và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Dự án phù hợp với khả năng nguồn thu tiền sử dụng đất hàng năm trong giai đoạn 2021 -2025.

2. Sở Xây dựng (Công văn số 376/SXD-PTĐTHTKT ngày 19 tháng 3 năm 2021)

- Sự cần thiết đầu tư: Việc nghiên cứu, đề xuất dự án là phù hợp.

- Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, thuận lợi trong thu hút đầu tư các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân vào đầu tư trên địa bàn huyện Đăk Hà là phù hợp.

- Quy mô đầu tư: Sở Xây dựng nhận thấy: Quy mô đầu tư cơ bản đáp ứng mục tiêu đầu tư. Tuy nhiên, quy mô mặt cắt ngang tuyến cần nghiên cứu một số nội dung sau:

+ Quy mô mặt cắt ngang tuyến chưa phù hợp với định hướng quy hoạch giao thông theo Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà được Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng (tại Văn bản số 1039/UBND-HTKT ngày 03 tháng 05 năm 2019 về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Đăk Hà): Đường quy hoạch phía Tây Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Hà: Điều chỉnh lộ giới từ 32m (lòng đường mỗi bên rộng 10m, giải phân cách rộng 2m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m) thành 26m (lòng đường rộng 14m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m).

+ Về đề xuất xây dựng dải phân cách giữa rộng 1,5m là chưa phù hợp chiều rộng dải phân cách tối thiểu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình giao thông QCVN07-4:2016/BXD, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (phần đường dành cho giao thông có số làn xe ≥4 thì chiều rộng dải phân cách tối thiểu là 2m, trường hợp khó khăn cho phép sử dụng dải phân cách cứng hoặc rào chắn).

- Sự phù hợp quy hoạch xây dựng: Dự án đề xuất cơ bản phù hợp với định hướng quy hoạch giao thông theo Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đến năm 2025 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016. Tuy nhiên, quy mô mặt cắt ngang chưa phù hợp với quy mô mặt cắt ngang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh cục bộ tại Văn bản số 1039/UBND-HTKT ngày 03 tháng 05 năm 2019 (bề rộng nền đường 26m, trong đó lòng đường rộng 14m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m). Ngoài ra, tại Văn bản số 1039/UBND-HTKT Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị theo đúng quy định; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 03 tháng 6 năm 2019. Tuy nhiên đến nay, nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch nêu trên chưa được Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà rà soát, hoàn chỉnh theo ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh (nội dung điều chỉnh cục bộ chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

- Về dự kiến tổng mức đầu tư: Chi phí xây dựng tính toán cơ bản phù hợp với quy mô đầu tư đề xuất. Tuy nhiên đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà rà soát, tính toán cụ thể khả năng huy động các nguồn lực để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

3. Sở Giao thông vận tải (tại Công văn số 417/SGTVT-KHTC ngày 18 tháng 3 năm 2021)

- Đề nghị cập nhật lại nội dung “Sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch”. Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 thay thế cho Quyết định số 834/QĐ-UBND, ngày 24/10/2013. Đồng thời, bổ sung bình đồ hướng tuyến để có cơ sở xem xét sự phù hợp với quy hoạch.

- Đề nghị xem xét lại bề rộng vỉa hè, cần tính toán bề rộng vỉa hè cho phù hợp với việc xây dựng tuy nen kỹ thuật khi có điều kiện phù hợp.

- Tính toán so sánh việc sử dụng kết cấu mặt đường bê tông nhựa với phương án sử dụng các loại kết cấu mặt đường khác phù hợp với đường đô thị như Cacboncor Asphalt...để có cơ sở lựa chọn phương án phù hợp, đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật.

Trên cơ sở các ý kiến của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đã có Văn bản tiếp thu, giải trình tại Báo cáo số 254/BC-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021. Đồng thời, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 và Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021. Theo đó, Sở Xây dựng có ý kiến thống nhất tại Công văn số 473/SXD-PTĐTHTKT ngày 05 tháng 4 năm 2021 và Sở Giao thông vận tải thống nhất tại Công văn số 576/SGTVT-KHTC ngày 15 tháng 4 năm 2021.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư dự án:

Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề) là tuyến đường nằm trong Quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới đường giao thông huyện Đăk Hà đến năm 2025. Tuyến đường có điểm đầu giao với Tỉnh lộ 671 tại Km1+10; Điểm cuối tuyến giao với đường Lê Hồng Phong (tuyến đường vào xã Đăk Ui) tại Km0+540. Hướng tuyến chủ yếu đi qua địa hình đồi núi thấp và giao với các nhánh suối nhỏ dọc tuyến. Việc đầu tư tuyến đường nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hoa màu của nhân dân trong vùng; từng bước hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư; tạo kết nối giữa các khu vực trong thị trấn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Do vậy, việc đầu tư tuyến Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề), huyện Đăk Hà là cần thiết.

2. Sự tuân thủ các thủ tục, hồ sơ chương trình, dự án: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề) đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

- Về quy hoạch: Dự án phù hợp với định hướng quy hoạch giao thông theo Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đến năm 2025 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016; phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển giao thông nông thôn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 và Văn bản số 1039/UBND-HTKT ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị theo đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1039/UBND-HTKT ngày 03 tháng 5 năm 2019 theo ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 473/SXD-PTĐTHTKT ngày 05 tháng 4 năm 2021.

- Về kế hoạch: Dự án có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020.

4.  Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề) có tổng mức đầu tư 159.475 triệu đồng, thuộc dự án nhóm B, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.

5. Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, thông thương hàng hóa nhanh chóng của Nhân dân xã Hà Mòn và thị trấn Đăk Hà, góp phần tạo việc làm và tăng thêm thu nhập cho người dân trên địa bàn; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

6. Quy mô đầu tư:

- Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 3.715m; bề rộng nền đường: Bn=26m; bề rộng mặt đường Bm=2*7,0m=14m. Bố trí giải phân cách giữa dạng rào chắn bằng thép. Bề rộng vỉa hè Bvh=2*6m=12m. Bó vỉa, vỉa hè: Bó vỉa bằng BTXM. Vỉa hè lát gạch, vỉa hè bố trí hố trồng cây xanh.

- Công trình thoát nước dọc; công trình thoát nước ngang; An toàn giao thông; Thiết kế nút giao; hệ thống cấp nước; hệ thống điện.

8. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025(nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý): 70.000 triệu đồng và ngân sách huyện.

- Về khả năng cân đối vốn:

+ Nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (nguồn thu tiền sử dụng đất): Theo Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, thì dự án Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề) có tổng mức đầu tư 159.475 triệu đồng, dự kiến giai đoạn 2021-2025, dự án được bố trí 70.000 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện. Do vậy, nếu được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hàng năm để thực hiện dự án.

+ Đối với phần vốn ngân sách huyện (phần còn lại): Tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà đã thống nhất bố trí 89.475 triệu đồng từ các nguồn vốn thuộc ngân sách huyện để hoàn thành dự án Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề) trong giai đoạn 2021-2025.

9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| Năm | Tổng mức đầu tư | Trong đó: nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý) |
| --- | --- | --- |
| Tổng cộng | 159.475 | 70.000 |
| Năm thứ nhất |  | 25.000 |
| Năm thứ hai |  | 25.000 |
| Năm thứ ba |  | 20.000 |
| Năm thứ tư |  |  |

b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2023.

10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

11. Địa điểm thực hiện: Xã Hà Mòn và thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

12. Hiệu quả kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Việc đầu tư xây dựng tuyến này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong vùng và khu vực lân cận đặc biệt là vào mùa mưa; tạo kết nối giữa các khu vực trong thị trấn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Về tác động môi trường: Công trình nằm trong khu dân cư, công trường có thời điểm tập trung đông người, phương tiện thiết bị, máy móc gây ra tiếng ồn, bụi bặm nên công tác vệ sinh môi trường được nhận thức và sẽ thực hiện tốt. Việc mất vệ sinh sẽ gây tác hại cho tập thể, ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng cũng như tác hại lâu dài cho địa phương. Do vậy, trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư cần có các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đảm bảo không tác động xấu đến môi trường, xã hội của dự án.

13. Các ý kiến khác: Không.

IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, dự án trên có tổng mức đầu tư khoảng 159.475 triệu đồng, thuộc dự án nhóm B nên thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.

V. KẾT LUẬN

Việc đầu tư dự án Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề) là cần thiết. Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư Dự án cơ bản đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Do dự án Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề) đã nằm trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án trên.

(Có các dự thảo văn bản kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Uye ban nhân dân huyện Đăk Hà; - Lưu VT, TH, NTQ. | GIÁM ĐỐC Ngô Việt Thành |
| --- | --- |