| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 73 /BC-HĐND | Kon Tum, ngày 03 tháng 7 năm 20192019 |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung

kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Kon Tum

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh tại, trên cơ sở Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Kon Tum; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 75 Luật Đầu tư công năm 2014: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư...”. Như vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 là đúng thẩm quyền quy định.

2. Nội dung của dự thảo nghị quyết

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019, theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau:

2.1. Về việc điều chỉnh nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 đã giao cho huyện Ia H’Drai

Năm 2019, huyện Ia H’Drai được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ 32.049 triệu đồng từ nguồn vốn đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 huyện Ia H’Drai chưa được cấp thẩm quyền duyệt nên các dự án nhóm C quy mô nhỏ thông thường, không thực hiện theo cơ chế đặc thù của huyện được phê duyệt sau ngày 31/10/2018 (không đủ điều kiện để phân bổ vốn chi tiết triển khai thực hiện trong kế hoạch năm 2019 theo quy định của Luật Đầu tư công). Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chuyển 17.299 triệu đồng vốn đã giao cho huyện Ia H’Drai sang bổ sung cho huyện Kon Plông và Tu Mơ Rông để bố trí cho các dự án có nhu cầu nhưng thiếu vốn (số vốn này sẽ hoàn trả cho huyện Ia H’Drai trong kế hoạch năm 2020); đồng thời, nộp trả lại ngân sách Trung ương đối với số vốn dự kiến không sử dụng hết (14.750 triệu đồng), đồng thời, đề nghị Trung ương bố trí lại vào kế hoạch năm 2020.

2.2. Về việc phân bổ nguồn thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các trụ sở cũ còn tồn chưa phân bổ cho 02 dự án: Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối Văn hóa xã hội và Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối Tổng hợp

Căn cứ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Dự án Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối Tổng hợp() và Dự án Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối Văn hóa xã hội() đã được Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí vốn lần lượt là 65.914,2 triệu đồng và 102.574,8 triệu đồng (từ nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất các trụ sở cũ và các nguồn vốn hợp pháp khác). Qua báo cáo, ước khối lượng thực hiện của 02 dự án đạt trên 60.000 triệu đồng, đạt khoảng 49% giá trị xây lắp; lũy kế vốn đã bố trí và giải ngân cho 02 dự án từ nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất là 48.034 triệu đồng; khối lượng còn nợ nhà thầu khoảng 12.000 triệu đồng. Dự kiến 02 dự án sẽ được đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 12/2019.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện nay nguồn thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của các trụ sở cũ còn tồn chưa phân bổ là 78.489,475 triệu đồng() (trong đó, đã bao gồm 9.584,705 triệu đồng nguồn thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các trụ sở cũ còn tồn từ năm 2017). Để chủ đầu tư có cơ sở đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đạt tỷ lệ cao nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phân bổ nguồn thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các trụ sở cũ như đã nêu trên cho hai dự án như sau

+ Dự án Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối Văn hóa xã hội: 38.489,475 triệu đồng.

+ Dự án Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối Tổng hợp: 40.000 triệu đồng.

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách

Qua nghiên cứu các tài liệu liên quan, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tại Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 27/6/2019. Tuy nhiên, về nội dung phân bổ vốn nguồn thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các trụ sở, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình, làm rõ cơ sở pháp lý để xác định số tăng thu ngân sách từ tiền cho thuê đất (64.386,476 triệu đồng) và bán tài sản nhà nước (9.008,862 triệu đồng) khi bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc trường THCS thực hành sư phạm Lý Tự Trọng, để đại biểu có cơ sở thảo luận, biểu quyết.

Để đồng bộ với tên gọi của Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07/12/2018, điều chỉnh tên gọi của dự thảo nghị quyết như sau: “Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019”.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Thường trực HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Lưu: VT, KT-NS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN Đã ký Đã ký Hồ Văn Đà |
| --- | --- |

# Footnotes

Tổng vốn đầu tư: 73.238 triệu đồng.

Tổng vốn đầu tư: 165.568 triệu đồng (Tổng mức đầu tư đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh tại Thông báo kết luận số 22/TB-HĐND ngày 13/4/2018).

Nguồn thu từ việc bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc Trường THCS THSP Lý Tự Trọng là 105.602,4393 triệu đồng. Sau khi cân đối thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, số vốn còn lại được phân bổ cho chi đầu tư là 68.904,770 triệu đồng.