| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Kon Tum, ngày tháng năm 2021 |

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án:

Thủy lợi Kon Braih 3, huyện Kon Plông.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số …/TTr-UBND ngày … tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Thủy lợi Kon Braih 3, huyện Kon Plông; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân, ý kiến thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Thủy lợi Kon Braih 3, huyện Kon Plông do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý dự án.

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo cung cấp nước tưới cho 200 ha đất nông nghiệp; trong đó: 140,0 ha lúa 2 vụ, 60,0 ha cà phê, chè và hoa màu; Đồng thời, phòng chống hạn hán, tạo cảnh quan môi trường và giao thông nông thôn trong vùng…

2. Quy mô đầu tư:

* Cụm công trình đầu mối:

- Xây dựng mới đập dâng kết hợp tràn xả lũ; Chiều cao đập tràn khoảng 6,0 m, chiều dài đập khoảng 60,0 m.

- Đập không tràn là phần đập chắn ở hai vai đập dâng với cao trình đỉnh đập cao hơn mực nước lũ thiết kế một độ cao an toàn khoảng a = 0,7m, chiều rộng đỉnh đập Bđ = 3,50m.

* Kênh và công trình trên kênh:

- Kênh chính: Mặt cắt kênh dạng chữ nhật. Tổng chiều dài kênh khoảng Lk = 6,20km; Chiều rộng kênh B = (0,8 – 0,40)m, chiều cao kênh H = (1,0 – 0,60)m; Kết cấu bằng bê tông cốt thép M200; Chiều rộng bờ trái Btr = 0,80 m, bờ phải Bph = 3,5m. Các công trình trên kênh khoảng 20 cái, gồm: Cầu máng, tràn vào ra, cống đầu kênh, cống tưới, cống tiêu,...; Kết cấu chủ yếu là bê tông và bê tông cốt thép.

- Kênh cấp I: Tổng chiều dài Lk = 2,6km; Chiều rộng kênh B = (0,3 – 0,6)m, chiều cao kênh H = (0,5 – 0,8)m; Kết cấu bằng bê tông cốt thép. Công trình trên kênh khoảng 20 cái; gồm: Xi phông ống thép, cầu máng, cống tưới, cống tiêu, tràn vào ra,...; Kết cấu chủ yếu bằng bê tông và bê tông cốt thép.

- Kênh cấp II: Tổng chiều dài Lk = 5,7km; Chiều rộng kênh B = 0,3m, chiều cao kênh H = 0,5m; Kết cấu bằng bê tông cốt thép. Công trình trên kênh khoảng 15 cái, gồm: cống tưới, cống qua đường, tràn vào ra,...; Kết cấu chủ yếu bằng bê tông và bê tông cốt thép.

3. Dự án nhóm: B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 100.000 triệu đồng.

5. Nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 – 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

7. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Thủy lợi Kon Braih 3, huyện Kon Plông, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày … tháng … năm 2021./.

| Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Ban công tác Đại biểu Quốc hội; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; - Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố; - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh; - Báo Kon Tum; - Đài PT-TH tỉnh; - Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, TH. | CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Hòa |
| --- | --- |

# Text boxes

Dự thảo