|  |  |
| --- | --- |
| HĐND TỈNH KON TUM  **BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 45/BC-BKTNS | *Kon Tum, ngày 17 tháng 10 năm 2021* |

**BÁO CÁO THẨM TRA**

**Dự thảo Nghị quyết dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công**

**nguồn ngân sách trung ương năm 2022 tỉnh Kon Tum**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân; trên cơ sở Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2022 tỉnh Kon Tum; dự thảo Nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo; Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

**1. Cơ sở pháp lý**

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019([[1]](#footnote-1)); Công văn số 4881/BKHĐT-TH ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Công văn số 6926/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến đối với dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2022 tỉnh Kon Tum là đảm bảo thẩm quyền quy định.

**2. Nội dung dự thảo Nghị quyết**

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư([[2]](#footnote-2)), Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của tỉnh Kon Tum, gồm một số nội dung chủ yếu sau:

**2.1. Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2021**

Trên cơ sở mức vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 được Trung ương giao([[3]](#footnote-3)) và khả năng huy động vốn của địa phương, địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là 2.889.381 triệu đồng. Ngoài ra, tổng kế hoạch đầu tư công được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2020 sang năm 2021 với tổng mức vốn là 727.453 triệu đồng.

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, tổng số vốn đầu tư phát triển đã giải ngân là 1.400.711 triệu đồng, đạt 38,72% so với mức vốn kế hoạch địa phương giao và đạt 52,13% thực nguồn kế hoạch đã phân bổ. Nếu không tính nguồn vốn NSTW vừa phân bổ thì tỷ lệ giải ngân trên thực nguồn là 54,55%. Riêng vốn NSTW hỗ trợ theo ngành lĩnh vực giải ngân đạt 85,2% so với số vốn phân bổ đầu năm.

Ước đến hết niên độ giải ngân theo quy định, đối với kế hoạch ngân sách trung ương phân bổ sau khi được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (119.212 triệu đồng), ước đến 31 tháng 01 năm 2022 giải ngân khoảng 72.967 triệu đồng, đạt 61,2% kế hoạch, số vốn còn lại dự kiến không giải ngân kịp là 46.245 triệu đồng. Đối với nguồn vốn ODA, dự kiến đến 31 tháng 01 năm 2021 sẽ không đảm bảo giải ngân hết số vốn đã được giao (258.574 triệu đồng).

**2.2. Về kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022**

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022; trên cơ sở dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 đã được Bộ Kế hoạch xác định:

Đvt: triệu đồng.

| **STT** | **Nguồn vốn** | **Dự kiến KH năm 2022** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TỔNG SỐ** | **2.232.135** |  |
| **A** | **VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG** | **849.620** |  |
|  | *Trong đó:* |  |  |
| - | Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước | 506.220 |  |
| - | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | 235.000 |  |
| - | Xổ số kiến thiết | 60.000 |  |
| - | Bội chi ngân sách địa phương | 48.400 |  |
| **B** | **VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG** | **1.382.515** |  |
| **I** | **VỐN TRONG NƯỚC** | **1.090.347** |  |
| **-** | **Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực** | **890.347** |  |
|  | **Trong đó:** |  |  |
|  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | 184.754 |  |
| - | **Các dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng** | **200.000** |  |
| **II** | **VỐN NƯỚC NGOÀI** | **292.168** |  |

Căn cứ mức vốn và danh mục các dự án dự kiến vốn ngân sách trung ương đầu tư trong năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2022 tỉnh Kon Tum (C*hi tiết Danh mục dự kiến và thứ tự ưu tiên bố trí kế hoạch vốn nguồn ngân sách trung ương tại hồ sơ dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh*)

**3. Quan điểm của Ban Kinh tế - Ngân sách**

Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy Ủy ban nhân dân tỉnh bám sát các quy định, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4881/BKHĐT-TH ngày 26 tháng 7 năm 2021 và Công văn số 6926/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 10 năm 2021, phương án phân bổ kế hoạch đầu công ngân sách trung ương năm 2022 đã bám sát nguyên tắc, thứ tự ưu tiên được cấp thẩm quyền quy định. Ban cơ bản thống nhất với dự thảo nghị quyết kèm theo Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:

- Biên tập lại Điều 1, dự thảo nghị quyết:

“**Điều 1**. Thông qua dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2022 tỉnh Kon Tum *(có Báo cáo dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2022 tỉnh Kon Tum kèm theo)*.”

- Chỉ đạo chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương dự kiến khởi công mới trong năm 2022 khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư đảm bảo dự án đủ điều kiện được phân bổ vốn trong năm 2022.

- Hoàn thiện hồ sơ, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Thường trực HĐND tỉnh;  - Đại biểu HĐND tỉnh;  - UBND tỉnh;  - Lưu: VT, KT-NS. | **TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH**  **TRƯỞNG BAN**  **Đã ký**  **Hồ Văn Đà** |

1. Điều 56 Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019, quy định về Trình tự lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công hằng năm. [↑](#footnote-ref-1)
2. Công văn số 4881/BKHĐT-TH ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Công văn số 6926/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 [↑](#footnote-ref-2)
3. Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 2.231.955 triệu đồng [↑](#footnote-ref-3)