| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 104 /TTr-UBND | Kon Tum, ngày 23 tháng 9 năm 2020 |

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án

do Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về triển khai đầu tư các công trình trụ sở làm việc cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24;

Căn cứ Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2018; Thông báo số 34/TB-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2018 và Thông báo số 44/TB-HĐND ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021;

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án do Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư như sau:

1. Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24:

Dự án được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương lần đầu tại Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2017 và được điều chỉnh tại Thông báo số 34/TB-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2018. Dự án có tổng

mức đầu tư khoảng 761 tỷ đồng, đầu tư từ nguồn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

1.1. Nội dung xin điều chỉnh:

| TT | Nội dung | Theo chủ trương đã phê duyệt tại Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 29/3/2017, điều chỉnh tại Thông báo số 34/TB-HĐND ngày 09/7/2018 | Đề nghị điều chỉnh, bổ sung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mục tiêu đầu tư | - Tạo thành trục không gian chính kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 24, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và rút ngắn khoảng cách từ tỉnh Gia Lai, Sân bay Plei Ku và các tỉnh phía Nam đi vùng kinh tế động lực phía đông của tỉnh Kon Tum, Khu kinh tế Dung Quốc và vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung; kết nối Khu công nghiệp Hòa Bình, Sao Mai của thành phố Kon Tum với Khu du lịch quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. | - Tạo thành trục không gian chính kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 24, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và rút ngắn khoảng cách từ tỉnh Gia Lai, Sân bay Plei Ku và các tỉnh phía Nam đi vùng kinh tế động lực phía đông của tỉnh Kon Tum, Khu kinh tế Dung Quốc và vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung; kết nối Khu công nghiệp Hòa Bình, Sao Mai của thành phố Kon Tum với Khu du lịch quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông, thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. - Phát huy tối đa tính lan tỏa của dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh; hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đưa các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp vào sử dụng. Từng bước hoàn thiện, sử dụng hiệu quả Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh, góp phần hoàn chỉnh đồng bộ không gian Khu trung tâm hành chính mới theo quy hoạch đã được phê duyệt, làm tăng tính mỹ quan kiến trúc đô thị trong khu vực; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố và tỉnh Kon Tum. - Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi đất ở trong quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án và các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Kon Tum. |
| 2 | Quy mô đầu tư | 1. Loại và cấp công trình: - Cấp công trình: Cấp III - Cấp đường: Cấp đô thị và khu vực. 2. Tổng chiều dài: khoảng 11.834,63m. - Bề rộng nền đường: Bn = (24-27)m, - Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm. - Độ dốc ngang mặt đường: Im = 2%, vỉa hè: Ivh = 2%. - Tải trọng thiết kế nền, mặt đường: Trục xe 10T. - Tải trọng thiết kế vỉa hè và cống dọc: 0,4T/m2. - An toàn giao thông: Biển báo các loại kết cấu bằng thép sơn phản quang, vạch sơn các loại sơn phản quang. - Chiếu sáng: Đèn chiếu sáng bố trí dọc theo vỉa hè và đèn trang trí bố trí dọc theo giải phân cách. - Công trình thoát nước ngang: Cống tròn hoặc cống hộp các loại phụ thuộc vào lưu lượng thoát nước; khổ cống bằng khổ nền đường; tải trọng thiết kế công trình thoát nước ngang: H30-HK80; kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. - Cầu: Tải trọng HL-93 (theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05); tải trọng đoàn người đi bộ trên lề bộ hành: 300 kg/m2; tải trọng động đất cấp V (TCXD 375-2006); tần suất thiết kế: P=1%; giải pháp thiết kế mặt cắt ngang cầu: Khổ cầu K=22m; giải pháp thiết kế sơ đồ nhịp: 06 nhịp; tổng chiều dài cầu L=305,1m. - Các công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước dọc, hào kỹ thuật, bó vỉa vỉa hè, hố trồng cây...): Bằng bê tông và bê tông cốt thép. | 1. Loại và cấp công trình: - Cấp công trình: Cấp III - Cấp đường: Cấp đô thị và khu vực. 2. Tổng chiều dài: khoảng 11.834,63m. - Bề rộng nền đường: Bn = (24-27)m, - Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm. - Độ dốc ngang mặt đường: Im = 2%, vỉa hè: Ivh = 2%. - Tải trọng thiết kế nền, mặt đường: Trục xe 10T. - Tải trọng thiết kế vỉa hè và cống dọc: 0,4T/m2. - An toàn giao thông: Biển báo các loại kết cấu bằng thép sơn phản quang, vạch sơn các loại sơn phản quang. - Chiếu sáng: Đèn chiếu sáng bố trí dọc theo vỉa hè và đèn trang trí bố trí dọc theo giải phân cách. - Công trình thoát nước ngang: Cống tròn hoặc cống hộp các loại phụ thuộc vào lưu lượng thoát nước; khổ cống bằng khổ nền đường; tải trọng thiết kế công trình thoát nước ngang: H30-HK80; kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. - Cầu: Tải trọng HL-93 (theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05); tải trọng đoàn người đi bộ trên lề bộ hành: 300 kg/m2; tải trọng động đất cấp V (TCXD 375-2006); tần suất thiết kế: P=1%; giải pháp thiết kế mặt cắt ngang cầu: Khổ cầu K=22m; giải pháp thiết kế sơ đồ nhịp: 06 nhịp; tổng chiều dài cầu L=305,1m. - Các công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước dọc, hào kỹ thuật, bó vỉa vỉa hè, hố trồng cây...): Bằng bê tông và bê tông cốt thép. |
|  |  | - Cơ sở hạ tầng khu tái định cư: + Vị trí 01 (giai đoạn 2): Tại Phường Thống Nhất (diện tích 5,58ha): San nền; hệ thống điện sinh hoạt, điện chiếu sáng công lộ, cấp nước sinh hoạt; các tuyến đường giao thông với tổng chiều dài khoảng 964m, tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. + Vị trí 2 (giai đoạn 1): Tại xã Chư Hreng (diện tích 5,33ha): San nền; hệ thống điện sinh hoạt, điện chiếu sáng công lộ; các tuyến đường giao thông với tổng chiều dài khoảng 1.326m, tổng mức đầu tư khoảng 14,8 tỷ đồng. | - Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư: Vị trí 02 (giai đoạn 1) tại xã Chư Hreng (diện tích 5,33ha): San nền 2,4ha; hệ thống điện sinh hoạt, điện chiếu sáng công lộ; các tuyến đường giao thông với tổng chiều dài khoảng 969,58m, tổng mức đầu tư khoảng 13,835 tỷ đồng. |
|  |  |  | - Đầu tư sân vườn, đường nội bộ, quảng trường thuộc Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh: San nền toàn bộ khu đất xây dựng công trình trên diện tích khoảng 48.500 m2; xây dựng hệ thống sân đường nội bộ, vườn hoa, cây xanh đồng bộ trong Quảng trường Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh, giá trị khoảng 46 tỷ đồng. - Đầu tư 01 khối nhà ở tái định cư (đang thực hiện tại dự án Nhà ở xã hội - Nhà ở tái định cư): Diện tích sàn 8.856,5m2, 09 tầng và các hạng mục phụ trợ; giá trị khoảng 52,7 tỷ đồng. - Chi phí giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 giá trị khoảng 13,825 tỷ đồng (đã thực hiện tại dự án Trụ sở làm việc các sở ban ngành thuộc khối Văn hóa xã hội). |
| 3 | Thời gian thực hiện | Giai đoạn 2017-2020 | Giai đoạn 2017-2021 |

Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2017 và Thông báo số 34/TB-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

(Thông tin chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh tại Phụ lục số 01 kèm theo)

1.2. Lý do điều chỉnh:

Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24, có đoạn tuyến lý trình Km4+685,13 – Km5+067,46 (trước đây là dự án đường trục chính mặt cắt 4-4) đi qua và kết nối với 02 Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành của tỉnh (khối văn hóa – xã hội và khối tổng hợp), và dự án Sân vườn, đường nội bộ, quảng trường, thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum đã được phê duyệt tại Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2014; trong đó riêng mặt bằng thi công đoạn tuyến lý trình Km4+685,13 – Km5+067,46 trong dự án đã thực hiện bồi thường từ dự án Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội (giai đoạn 1) từ nguồn kinh phí tạm ứng từ Quỹ phát triển đất tỉnh. Việc cập nhật, bổ sung chi phí đầu tư Dự án Sân vườn, đường nội bộ, quảng trường thuộc Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh và phần chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đã thực hiện tại dự án Trụ sở làm việc các sở ban ngành thuộc khối Văn hóa xã hội vào Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 nhằm đảm bảo thuận lợi trong việc quản lý dự án, kết nối đồng bộ các hạng mục theo quy hoạch đã được phê duyệt và phù hợp với thực tế.

Bên cạnh đó, việc triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 hiện nay gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi công tác tái định cư cho các hộ dân chưa hoàn thành. Để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, cần thiết phải cắt giảm, không thực hiện đầu tư tại vị trí tái định cư 01 phường Thống Nhất, đồng thời sử dụng khối nhà ở tái định cư đang triển khai đầu tư thuộc dự án Nhà ở xã hội – Nhà ở tái định nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu về nhà ở tái định cư cho người dân, sớm ổn định đời sống cho các hộ dân này.

Việc bổ sung các hạng mục nêu trên vào dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 dẫn đến việc cần điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện dự án (2017-2021, trước đây là 2017-2020) để công tác triển khai, đầu tư các hạng mục được thực hiện theo tiến độ phù hợp.

Về kế hoạch vốn thực hiện dự án trong năm 2020: Kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ năm 2018 được Trung ương cho phép kéo dài thực hiện trong năm 2020 là 228.160 triệu đồng (thời hạn giải ngân đến ngày 31 tháng 12 năm 2020). Ước giải ngân đến 31 tháng 12 năm 2020 là 128.160 triệu đồng, đạt 56,17% kế hoạch. Việc chậm tiến độ giải ngân do một số nguyên nhân như: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm và tiến độ thi công hạng mục cầu đúc hẫng qua sông Đăk Bla các đơn vị thi công triển khai chậm.

Với các nội dung nêu trên, việc điều chỉnh chủ trương dự án là cần thiết và cấp bách, nhằm đảm bảo tính kết nối đồng bộ các hạng mục theo quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 – một trong những dự án trọng điểm của tỉnh có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển – sớm được hoàn thiện, tạo tiền đề để triển khai thực hiện các dự án đầu tư khác theo định hướng quy hoạch; cũng như đáp ứng nhu cầu tái định cư trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo sớm ổn định đời sống người dân; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng 02 trụ sở làm việc đi vào hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp; kết hợp với việc tranh thủ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ để đầu tư đồng bộ hạ tầng, đảm bảo việc sử dụng và giải ngân nguồn trái phiếu Chính phủ đạt tiến độ và hiệu quả, việc điều chỉnh chủ trương dự án là cần thiết.

2. Dự án Sân vườn, đường nội bộ, quảng trường thuộc Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh:

Dự án được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất quyết định chủ trương đầu tư tại Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 28 tháng 10 năm 2015. Dự án có tổng mức đầu tư 46 tỷ đồng, đầu tư từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác

2.1. Nội dung xin điều chỉnh: Đưa dự án Sân vườn, đường nội bộ, quảng trường thuộc Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh vào thực hiện trong dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc Lộ 24.

2.2. Lý do điều chỉnh:

Việc đưa Dự án Sân vườn, đường nội bộ, quảng trường thuộc Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh vào thực hiện trong dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 như đề nghị của Ban Quản lý các dự án 98 nhằm đảm bảo thuận lợi trong việc quản lý dự án, đảm bảo tính kết nối đồng bộ các hạng mục theo quy hoạch đã được phê duyệt và phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 ước đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2020 không giải ngân hết kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ đã được trung ương cho phép kéo dài thời gian thực hiện từ năm 2018 sang năm 2020 (giá trị khoảng 100 tỷ đồng); trong khi dự án án Sân vườn, đường nội bộ, quảng trường thuộc Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh hiện tại chưa được bố trí kế hoạch vốn để thực hiện (đã tạm ứng 20 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh).

Do đó để đảm bảo tính kết nối đồng bộ các hạng mục, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án, tạo tiền đề để thực hiện các dự án đầu tư khác theo định hướng quy hoạch; đồng thời tranh thủ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ để đầu tư hạ tầng, giảm áp lực trong tình hình ngân sách địa phương còn khó khăn, tạo điều kiện cho việc hoàn thiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo việc sử dụng và giải ngân vốn đạt tiến độ và hiệu quả, việc điều chỉnh đưa dự án Sân vườn, đường nội bộ, quảng trường thuộc Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh vào thực hiện trong dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 và sử dụng nguồn vốn đã bố trí cho dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 là cần thiết và phù hợp quy định.

3. Dự án Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội:

Dự án được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 28 tháng 10 năm 2015, triển khai đầu tư tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 06 tháng 5 năm 2016 và điều chỉnh chủ trương tại Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2018. Dự án có tổng mức đầu tư 165,568 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất các trụ sở cũ (102,575 tỷ đồng), nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác (62,993 tỷ đồng).

3.1. Nội dung xin điều chỉnh:

| Nội dung điều chỉnh | Đã phê duyệt chủ trương điều chỉnh tại Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 23/8/2018 | Đề nghị điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| Tổng mức đầu tư | 165,568 tỷ đồng | 151,743 tỷ đồng |
| Cơ cấu nguồn vốn | - Nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất các trụ sở cũ: 102,575 tỷ đồng (giữ nguyên theo Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh). - Nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác: 62,993 tỷ đồng (bổ sung để thực hiện một phần chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng). | - Nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất các trụ sở cũ: 88,75 tỷ đồng. - Nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất và các nguồn hợp pháp khác là 62,993 tỷ đồng. |

Các nội dung khác: Không thay đổi, thực hiện theo Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2018, Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3.2. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án, cơ cấu nguồn vốn (giảm 13,825 tỷ đồng) tương ứng với chi phí bồi thường đã thực hiện giai đoạn 01 được chuyển sang chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24; đảm bảo sự phù hợp và đồng bộ với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 đã nêu tại điểm 1.

(Thông tin chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh tại Phụ lục số 02 kèm theo)

4. Dự án Nhà ở xã hội – Nhà ở tái định cư:

Dự án được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 44/TB-HĐND ngày 23 tháng 8 năm 2018. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 128,80 tỷ đồng. Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn thu từ việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở tái định cư và các nguồn hợp pháp khác.

4.1. Nội dung xin điều chỉnh:

| Nội dung điều chỉnh | Đã phê duyệt tại Thông báo số 44/TB-HĐND ngày 23/8/2018 | Đề nghị điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| Quy mô đầu tư | - Xây dựng 02 Block phục vụ cho 192 hộ/768 người (ước tính 4 người/hộ); - Diện tích sử dụng đất để xây dựng 02 Block: 2.338m²; - Tổng diện tích sàn của 02 Block: 19.091m²; - Mỗi Block: cao 09 tầng; gồm có 96 căn hộ và các bộ phận phục vụ chung cư; tổng diện tích sàn một Block khoảng 9.545,5 m2. | Xây dựng 01 Block cao 09 tầng; phục vụ cho 96 hộ/384 người; tổng diện tích sàn khoảng 9.546m2. Diện tích sử dụng đất để xây dựng 01 Block và đường nội bộ, cây xanh khoảng 1.379m2, và các hạng mục phụ trợ khác. |
| Tổng mức đầu tư | 128,8 tỷ đồng | 76,1 tỷ đồng |
| Phân loại dự án | Nhóm B | Nhóm C |

Các nội dung khác giữ nguyên như Thông báo số 44/TB-HĐND ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

4.2. Lý do điều chỉnh: Thực hiện điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư, giảm quy mô đầu tư của 01 block khối nhà ở tái định cư (giá trị khoảng 52,7 tỷ đồng) đã chuyển sang dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc Lộ 24; điều chỉnh lại phân loại dự án; đảm bảo sự phù hợp và đồng bộ với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 đã nêu tại điểm 1.

(Thông tin chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh tại Phụ lục số 03 kèm theo)

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Ban quản lý các dự án 98; - VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); - Lưu: VT, KTTH. PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |