| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |
| --- | --- | --- |
| Số: 2017/UBND-HTKT | Kon Tum, ngày 10 tháng 6 năm 2024 |  |
| V/v giải trình về tình hình triển khai thực hiện các điểm quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh |  |  |

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Tại Kế hoạch số 03/KH-TTHĐND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức phiên giải trình tại Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 6 năm 2024; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình nội dung:

“Để đáp ứng nhu cầu đất san lấp, phục vụ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn các huyện, thành phố, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tại Kỳ họp Chuyên đề tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030(). Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất bổ sung 15 điểm quy hoạch khoáng sản (gồm: 11 điểm quy hoạch đất san lấp(); 03 điểm quy hoạch cát làm vật liệu xây dựng() và 01 điểm quy hoạch sét làm gạch ngói()).

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện các điểm quy hoạch khoáng sản đã được bổ sung tại Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 25/4/2023, nhất là những điểm quy hoạch đất san lấp, trong đó nêu cụ thể kết quả đấu giá các điểm quy hoạch khoáng sản; khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương có liên quan trong việc chậm triển khai việc đấu giá, cấp phép khai thác khoáng sản (nếu có), nhằm sớm đưa các điểm khoáng sản vào phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.”

Về nội dung nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo giải trình như sau:

1. Tình hình và kết quả triển khai thực hiện

1.1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2023 phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó bổ sung quy hoạch 15 điểm mỏ thuộc địa bàn 08 huyện (Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà, Sa Thầy, Kon Rẫy, Kon Plông và thành phố Kon Tum)(). Thực hiện Quyết định bổ sung quy hoạch khoáng sản, Sở Xây dựng đã thực hiện việc công bố, công khai bổ sung Quy hoạch, gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan và đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại Thông báo số 55/TB-SXD ngày 29 tháng 6 năm 2023.

1.2. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

a) Năm 2023: Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2166/STNMT-TNKSN ngày 31 tháng 7 năm 2023 về việc kiểm tra, rà soát, đề xuất các khu vực khoáng sản đưa vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, có 03 đơn vị có văn bản đề xuất đưa vào Kế hoạch đấu giá bổ sung trong năm 2023() đối với 06 điểm mỏ (03 mỏ đất san lấp, 02 mỏ cát và 01 mỏ sét)(). Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp, rà soát các điều kiện liên quan trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đưa vào kế hoạch đấu giá(). Kết quả rà soát, không có điểm mỏ nào nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của cấp huyện; vì vậy các điểm mỏ chưa đảm bảo điều kiện để đưa vào Kế hoạch đấu giá.

b) Năm 2024: Có 05 đơn vị có văn bản đề xuất đưa vào Kế hoạch đấu giá năm 2024 đối với 06 điểm mỏ (04 đất, 02 cát, trong đó có 03 điểm đề xuất mới và 03 điểm đã được đề xuất trong năm 2023)(). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1197/UBND-NNTN ngày 09 tháng 4 năm 2024 về việc triển khai xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2024; Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp các đơn vị liên quan rà soát các điều kiện liên quan đến các điểm mỏ trước khi tổ chức đấu giá để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đấu giá năm 2024. Dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2024 theo Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh được ban hành tại Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2024.

c) Đánh giá chung về kết quả thực hiện

Tính đến thời điểm báo cáo, có 09/15 điểm mỏ (6 đất san lấp, 02 cát, 01 sét)() chiếm 60% tổng số điểm bổ sung quy hoạch đang được đề xuất đưa ra tổ chức đấu giá. Còn lại 6/15 điểm mỏ (5 đất san lấp, 01 cát)() chiếm 40% tổng số điểm bổ sung quy hoạch chưa đề xuất đưa ra tổ chức đấu giá.

Hiện nay, Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2023, do vậy Quy hoạch khoáng sản theo Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực; việc đấu giá, cấp phép khai thác khoáng sản được thực hiện theo Quy hoạch tỉnh.

2. Nguyên nhân các hạn chế

Thời điểm ban hành Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2023, Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã hoàn thành trong năm 2022, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đã hoàn thành trong tháng 5 năm 2023. Vì vậy các điểm mỏ bổ sung quy hoạch khoáng sản chưa được cập nhập vào Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất, do vậy chưa đủ cơ sở để tổ chức đấu giá.

Các quy hoạch trên địa bàn tỉnh (bao gồm quy hoạch khoáng sản) được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Kon Tum; tuy nhiên, hồ sơ thuyết minh và hệ thống sơ đồ, bản đồ Quy hoạch tỉnh vẫn chưa hoàn thiện để đưa vào sử dụng, do vậy các địa phương chưa đề xuất đưa vào kế hoạch đấu giá.

Để việc tổ chức đấu giá các mỏ khoáng sản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích hợp pháp của người trúng đấu giá trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tránh việc phát sinh các khó khăn, vướng mắc khi triển khai các thủ tục pháp lý sau này; khi xây dựng Kế hoạch đấu giá phải rà soát, kiểm tra chặt chẽ các điều kiện đảm bảo tổ chức đấu giá do đó mất nhiều thời gian; đồng thời phải xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, trong đó có Ủy ban sông Mê Công Việt Nam().

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan

- Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chưa kịp thời cập nhật các vị trí điểm mỏ đã được phê duyệt bổ sung quy hoạch vào Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất để làm cơ sở đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu giá các mỏ khoáng sản; chưa kịp thời rà soát các điểm mỏ đã có quy hoạch khoáng sản được phê duyệt được tích hợp trong Quy hoạch tỉnh và đủ điều kiện để đề xuất kế hoạch đấu giá theo quy định.

- Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tổng hợp và phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát các điểm mỏ đủ điều kiện, khẩn trương xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch để tổ chức thực hiện.

4. Giải pháp thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo các sở ngành, địa phương triển khai xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2024 tại Công văn số 1197/UBND-NNTN ngày 09 tháng 4 năm 2024, cụ thể giao:

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Căn cứ vào nguyên tắc chung về lập Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản nêu tại điểm 2 văn bản này, thực tế hoạt động khai thác khoáng sản và nhu cầu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sỏi, đá, đất sét, đất làm vật liệu san lấp...) trên địa bàn, chủ động rà soát, khoanh định, lựa chọn điểm mỏ, bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất đề xuất đưa vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2024 gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 tháng 4 năm 2024 để tổng hợp tham mưu.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung liên quan đến địa phương mình nếu để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường phục vụ cho đầu tư phát triển, xây dựng công trình trên địa bàn, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án, công trình, giải ngân nguồn vốn, thu hút đầu tư và nhu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn, phát sinh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và kịp thời hướng dẫn (nếu có vướng mắc) đối với các địa phương trong công tác đề xuất Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng căn cứ vào quy hoạch khoáng sản, kết quả, tình hình thực tế hoạt động khai thác khoáng sản và nhu cầu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sỏi, đá, sét, đất làm vật liệu san lấp...) trên địa bàn cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... tổ chức khoanh định, kiểm tra thực tế, lựa chọn điểm mỏ với diện tích phù hợp; xây dựng danh mục, lập Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2024 (hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2024) trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo đúng quy định của Luật Khoáng sản và Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ.

c) Giao các sở, ngành chức năng liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh…) theo chức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Trên đây là nội dung giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 6 năm 2024 liên quan đến tình hình triển khai thực hiện các điểm quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (đ/b); - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (đ/b); - Sở Xây dựng (đ/b); - Sở Tài nguyên và Môi trường (đ/b); - Sở Kế hoạch và Đầu tư (đ/b); - UBND các huyện, thành phố (đ/b); - Văn phòng UBND tỉnh: + CVP, PCVP - Tạ Văn Lực (đ/b); + Các Phòng: KTTH, NNTN (đ/b); - Lưu: VT, HTKT.DHL, HVL. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Sâm |
| --- | --- |

(?) Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

(?) Tại các huyện: Tu Mơ Rông: 01 điểm; Ngọc Hồi: 01 điểm; Đăk Tô: 01 điểm; Đăk Hà: 01 điểm; Sa Thầy: 02 điểm; Kon Rẫy: 03 điểm và thành phố Kon Tum: 02 điểm.

(?) Tại các huyện: Đăk Hà: 01 điểm và Kon Plông: 02 điểm.

(?) Tại thành phố Kon Tum.

(?) Bao gồm:

- 11 điểm mỏ đất san lấp, trong đó: 01 điểm thuộc huyện Tu Mơ Rông (số hiệu quy hoạch BS39), 01 điểm thuộc huyện Ngọc Hồi (số hiệu quy hoạch BS40), 01 điểm thuộc huyện Đăk Tô (số hiệu quy hoạch BS43), 01 thuộc điểm huyện Đăk Hà (số hiệu quy hoạch BS44), 02 điểm thuộc huyện Sa Thầy (số hiệu quy hoạch BS45 và BS46), 03 điểm thuộc huyện Kon Rẫy (số hiệu quy hoạch BS47, BS48 và BS49), 02 điểm thuộc thành phố Kon Tum (số hiệu quy hoạch BS51 và BS52).

- 03 điểm mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường, trong đó: 02 điểm thuộc huyện Kon Plông (số hiệu quy hoạch BS41 và BS42), 01 điểm thuộc huyện Đăk Hà (số hiệu quy hoạch BS53).

- 01 điểm mỏ sét gạch ngói thuộc địa bàn thành phố Kon Tum (số hiệu quy hoạch BS50).

(?) Trong năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2023 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023.

(?) - Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông: Công văn số 1226/UBND-TNMT ngày 19 tháng 8 năm 2023 về việc đề xuất đấu giá 02 điểm mỏ cát (số hiệu quy hoạch BS41 và BS42);

- Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum: Công văn 3446/UBND-KS ngày 17 tháng 8 năm 2023 về việc đề xuất đấu giá đối với 02 mỏ đất san lấp (số hiệu quy hoạch: BS51, BS52), 01 mỏ sét làm gạch ngói (số hiệu quy hoạch: BS50).

- Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy: Công văn số 2079/UBND-TNMT ngày 14 tháng 8 năm 2023 về việc đề xuất đấu giá đối với mỏ đất san lấp (số hiệu quy hoạch BS45).

(?) Công văn số 939/UBND-NNTN ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022.

(?) - Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông: Công văn số 770/UBND-TNMT ngày 06 tháng 5 năm 2024 về việc đề xuất đấu giá 02 điểm mỏ cát (số hiệu quy hoạch BS41 và BS42).

- Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông: Công văn số 1134/UBND-TNMT ngày 25 tháng 4 năm 2024 về việc đề xuất đấu giá 01 điểm mỏ đất (số hiệu quy hoạch BS39).

- Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô: Công văn số 476/UBND ngày 05 tháng 4 năm 2024 về việc về việc đề xuất đấu giá 01 điểm mỏ đất (số hiệu quy hoạch BS43).

- Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi: Công văn số 1240/UBND-TNMT ngày 2 tháng 4 năm 2024 về việc đề xuất đấu giá 01 điểm mỏ đất (số hiệu quy hoạch BS40).

- Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy: Công văn số 1118/UBND-TH ngày 23 tháng 4 năm 2024 đề xuất đấu giá 01 điểm mỏ đất (số hiệu quy hoạch BS45).

(?) - Có 06 điểm mỏ đất san lấp, cụ thể: 01 điểm thuộc huyện Tu Mơ Rông (số hiệu quy hoạch BS39), 01 điểm thuộc huyện Ngọc Hồi (số hiệu quy hoạch BS40), 01 điểm thuộc huyện Đăk Tô (số hiệu quy hoạch BS43), 01 điểm thuộc huyện Sa Thầy (số hiệu quy hoạch BS45), 02 điểm thuộc thành phố Kon Tum (số hiệu quy hoạch BS51 và BS52).

- Có 02 điểm mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường, trong đó: 02 điểm thuộc huyện Kon Plông (số hiệu quy hoạch BS41 và BS42).

- Có 01 điểm mỏ sét gạch ngói thuộc địa bàn thành phố Kon Tum (số hiệu quy hoạch BS50)

(?) - Có 5 điểm mỏ đất san lấp, trong đó: 01 điểm thuộc huyện Đăk Hà (Số hiệu quy hoạch BS44); 03 điểm thuộc huyện Kon Rẫy (Số hiệu quy hoạch BS47, BS48 và BS49); 01 điểm thuộc huyện Sa Thầy (Số hiệu quy hoạch BS45).

- 01 mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc huyện Đăk Hà (Số hiệu quy hoạch BS53).

(?) - Đối với các điểm mỏ cát sỏi trên địa bàn tỉnh hầu hết thuộc lưu vực sông Mê Công (Cửu Long) phải tổ chức lấy ý kiến Ủy ban sông Mê Công Việt Nam theo nội dung Công văn số 39/UBMC ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao tại Công văn số 958/UBND-NNTN ngày 06 tháng 4 năm 2022 về việc triển khai thực hiện Văn bản số 39/UBMC ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

- Trước khi tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương theo quy chế làm việc của Tỉnh ủy đối với các dự án phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương theo quy chế làm việc.